# 新集二矿2024年西淝河防汛大坝加固工程

# 谈 判 文 件

项目编号：XJ2024046687

采 购 人：中煤新集能源股份有限公司

地    址：安徽省淮南市山南新区

2024年4月

目   录

第一章  谈判公告

第二章  响应人须知、评审办法

第三章  合同条款及格式

第四章  技术要求

第五章  谈判响应文件相关格式

第一章 谈判公告

项目编号: XJ2024046687

类   别：单一来源谈判

中煤新集能源股份有限公司（以下简称“采购人”），就新集二矿2024年西淝河防汛大坝加固工程项目与安徽誉信建筑工程有限公司进行谈判采购。
  一、项目概况与谈判范围
   1.项目概况与谈判范围：拟对梳草湾段、吴楼湾段、马老庄湾段坝加固。大坝全长 3762 米（断面 1 至断面 35）， 其中西段全长 1666 米（断面 1 至断面 14），东段全长 2096 米（断面 15 至断面 35）。设计 加固标准：堤顶设计高程为 25.50 米，加上断面的预沉量为完工高程；顶宽为 6.0 米，迎水 坡为 1：2；背水坡保持原坡不变。其中断面 7 至断面 20 在迎水面增加平台，平台标高设计 为 24.50 米、平台上口宽 4.0 米，连接堤顶的坡度为 1：2，主要工程量：清理基础 8464 立 方米，开挖土方 74934 立方米，回填土方 71934 立方米，堆放土方 3000 立方米。具体内容详见工程技术规格书及技术方案。

2.资金来源：企业自筹。

3.工期：满足技术规格书要求。

4.服务地点：淮南市毛集试验区。

二、响应人注意事项及谈判流程

1.响应人必须响应我公司付款方式（详见第三章合同约定），不得偏离

2.参谈谈判流程：

1）响应人必须在“中煤易购采购一体化平台（https://ego.chinacoal.com/）上免费注册成为会员；

2）本项目谈判邀请通过“中煤易购采购一体化平台（https://ego.chinacoal.com/）发布，谈判文件免费发放，请自行从网上下载。

2.报价流程：

1）响应人按照谈判文件要求进行报价和编写谈判响应文件。在网上填写报价的同时，需制作电子版谈判响应文件并加盖公章，谈判响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件，在报价界面作为附件上传，未上传电子版谈判响应文件视为无效报价。

2） 谈判响应文件应于2024-4 - 25  17:00时之前在“中煤易购网”（https://ego.chinacoal.com）系统中进行网上递交，未按时递交的响应文件将被拒绝。

三、郑重声明：

参与报价单位必须对报价及服务内容的合法性负责，由报价方造成的一切经济及法律责任我公司概不负责。

四、发布公告的媒介
    本谈判公告在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com/）发布。

五、采购人联系方式
    采购人：中煤新集能源股份有限公司
    地址：安徽省淮南市山南新区中煤新集办公园区6号楼

联系人：苏女士

联系方式：0554-8661371

邮 箱：981581132@qq.com

第二章  响应人须知、评审办法

一、服务范围及要求

详见谈判公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

1、价格：谈判报价为总价，并报出价格明细组成。参考技术规格书内容逐项报价，原则上不得出现空缺项。报价包含技术要求范围内所有费用并考虑风险因素，技术要求范围内报价漏项或未考虑到的视为已包含在其他项目报价内，采购人不予增加费用。报价范围内项目未实施或验收不合格的，结算时按报价标准扣减。

2.工程预算采取广联达造价软件编制，软件版和电子版报价文件同时提交，预算说明中明确各项取费及人工费标准，未明确的谈判前需重新补充后再行洽谈。

三、谈判响应文件的编制

1、按照谈判文件的要求编制谈判响应文件，谈判响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、谈判响应文件由商务、技术、价格和其他部分组成。

四、谈判响应文件制作和签署

谈判响应文件应参照谈判文件规定的内容和顺序，使用白底黑字制作，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。谈判响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应人全称、地址、联系人电话等。

五、谈判响应文件递交

响应人应当在报价的截止时间前，在网上报价的同时需将制作完成的电子版竞谈响应文件合并为1份文档在报价界面作为附件上传。

六、谈判

1、谈判小组：谈判小组由项目单位代表和相关专家共三人（或以上）单数组成。

2、谈判程序：

（1）谈判小组依据谈判文件的规定及项目内容，对谈判响应文件技术、商务方案等内容评审及谈判；谈判内容不限于报价及技术方案。如果报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他报价之中。

（2）谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知谈判响应单位。

（5）谈判根据具体情况进行一至二轮或更多。

（6）谈判小组根据综合洽谈情况 ，把谈判结果按流程报专业组研究审定。

3、谈判要求：谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、参加谈判费用

参加竞谈单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对此费用概不负责。

八、合同授予

谈判小组采用“能够最大限度满足甲方要求，并且最终报价合理”的方法对谈判响应文件进行综合评定，确定最终成交价格及实施方案并授予合同。项目确定成交后，成交单位在收到通知后应按项目实施单位的要求洽谈和签订合同，成交单位不按时与项目实施单位签订合同的，采购人有权取消其成交资格，项目另行采购，给采购人造成损失的并由成交单位依法承担相应法律责任。

九、结算方式

详见第三章  合同条款及格式

- 合同条款及格式

建 设 工 程 施 工 合 同

项目名称：新集二矿2024年西淝河大坝加固工程

发包方（甲方）：中煤新集能源股份有限公司新集二矿

承包方（乙方）：

签订地点：安徽省淮南市田家庵区

签订时间：2024年  月　日

订立合同单位

发 包 方：  中煤新集能源股份有限公司新集二矿      (以下简称甲方)

承 包 方：                                        (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新集二矿2023年西淝河大坝加固工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

一、工程名称：新集二矿2024年西淝河大坝加固工程

二、工程地点：淮南市毛集实验区。

三、工程内容及承包范围：2024年西淝河大坝需维修加固梳草湾段、吴楼湾段、马老庄湾段堤坝，全长3762米。设计坝顶标高预沉后为25.50米，顶宽为6.0米，迎水面需增加平台，平台标高设计为24.5米、平台上口宽4.0米、迎水较坡为1：2；背水坡保持原坡不变；主要工程量为：清基土方8464m³、开挖土方 74934 m³、填筑土方71934m³、备用土方3000m³以及施工取土场临时矸石道路4000m³等，具体内容详见施工图设计等资料。

第二条  工程工期

一、施工工期： 45 日历天。

二、开工日期：根据现场情况以甲方批准的开工报告为准。

三、竣工日期：以验收合格的竣工验收证明书签字日期为准。

四、由于以下原因影响施工，施工工期予以顺延：

1、不可抗力而被迫停工的；

2、重大设计变更而不能继续施工的；

3、甲方其他因素影响而被迫停工的。

第三条  协议价款

一、协议不含税金额为人民币******元，增值税税率9%，税额******元，含税总额为*******元（大写：*******元整），包括人工费、材料费、机械费、管理费、9%增值税等所有费用。最终以实际竣工验收工程量确认单或竣工图纸为工程结算的依据，包干部分实际没有施工的，待竣工结算时按合同附件计算标准予以扣除；结算金额不得超过合同总价，如果在工程实施过程中增加需乙方施工的内容，可采用工程签证或变更的形式，执行合同附件计算标准；若结算超过协议总金额，双方需另行签订补充协议。

二、价款支付

1、支付方式：乙方于当月上报实际完成的工程量，甲方收到后7日内审核确认完毕，甲方根据结算金额按照资金支付计划付款，但最高支付比例不得超过进度结算金额的85%。工程竣工后乙方及时办理竣工移交资料与结算资料，甲方在接到合格的竣工结算资料后20日内审核确认完毕，结算后6个月内拨付至结算价的97%，余款3%待质保期满，乙方按甲方要求办理相关手续后无息返还。

2、价款支付形式：银行转账或银行承兑汇票，乙方必须出具与合同内容相符的增值税专用发票。

3、税率调整：如因国家政策及法律法规进行税率调整，结算含税金额按最新适应税率调整。调整方法为： 新的含税价=含税价/(1+签订合同时税率)*(1+产生纳税义务时税率)。

4、乙方应针对本合同发生的业务向甲方开具真实、合法、有效的增值税专用发票，若因乙方开具票据本身的问题或原因造成甲方日后发生相关税收、法律或经济责任或损失，应由乙方承担，甲方有权向乙方进行追偿，或向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条  材料及设备的供应

一、乙方自行采购用于工程的材料，必须附有产品合格证或质量检验证书，经甲方验证后，才能用于工程施工。

二、如甲方对乙方采购材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，经复检指标合格的，由甲方承担复检费用；复检指标有一项不合格的，不得用于工程，且由此发生的一切费用均由乙方承担。

三、对于材料变更或代用，必须经甲方和原设计部门的认可。

第五条  双方责任

一、甲方责任

1、负责工程施工的质量监督、检查、验收工作，及时组织竣工验收。

2、按合同规定办理竣工结算，及时拨付工程款。

3、指派        同志为甲方驻工地代表，具体负责与乙方的联系与协调工作，处理工程中的一切事务。

二、乙方责任

1、组织施工管理人员、材料及施工机械进场。

2、根据工程需要，提供和维护施工期间使用的照明、围栏、警示标识等，并负责安全保卫工作。

3、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。

4、项目实施过程中有关协调、质量和安全管理等工作均由乙方负责，因此造成的所有损失由乙方承担。

5、已完工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复。

6、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

7、所有工程施工必须符合环保要求，因取土和环保造成的影响和损失均由乙方承担。

8、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。因施工造成地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木损失由乙方承担。

9、指派      同志为项目经理，负责整个工程项目的施工管理及与甲方的联系工作，项目经理不得随意变动，特殊情况确须变动时提前三天书面通知甲方。

第六条  工程质量与保修

一、工程质量：合格。

二、乙方必须按照施工图纸、施工方案、说明文件和国家颁发的现行建筑工程规范和标准进行施工，并接受派驻代表的监督。

三、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告派驻代表，一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故或涉及结构安全质量问题的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。

四、工程竣工后，乙方按有关法律、法规及规章的有关规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

五、保修期：工程保修期为  六  个月。

六、保修期限不因本合同有效期的终止而免除保修责任。

七、质保金为：  全部结算工程价款的3%   。

八、属于保修范围、内容的项目，乙方在接到甲方要求保修通知的　3  日内派人现场维修，否则甲方动用质保金委托他人维修。若发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，须在合理时间内到达事故现场抢修。

第七条  施工与设计变更

一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、发包双方均不得擅自修改。

二、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予以实施。重大修改或调整造价时，必须另行协商，在技术资料、设计图纸齐全时，乙方才予以实施。

三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

第八条  工程验收

一、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程乙方先行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方有关部门验收，验收合格后方可继续施工。

二、甲方不能按时参加验收，应在验收前24小时向乙方提出延期要求；甲方无故不参加验收，乙方可自行检查验收，并作好记录；甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；检查符合要求者，其检查费用由甲方负责并顺延工期。

三、竣工工程验收，严格按照经审定的施工图纸、施工方案、说明文件和国家颁发的现行建筑工程规范等为依据。甲方应在乙方提出竣工验收十日内组织验收，逾期不予验收的，视为工程质量合格。工程竣工质量经甲方验收合格或甲方怠于验收的三日内，甲方须及时办理验收签证手续，甲方逾期三日不办理验收签证手续的，所有责任由甲方承担。竣工工程验收合格，视为现场交付，双方应及时办理工程移交手续。

第九条  违约责任

一、因甲方逾期支付工程价款等甲方原因造成工程竣工逾期的，工期顺延。

二、甲方未按合同约定支付工程价款的，视为甲方违约，甲方应按每推迟一天向乙方支付1000元违约金；甲方逾期10天支付价款的，乙方有权单方解除合同，甲方除应支付已完成的工程价款外，还应按合同总金额 10% 的标准向乙方支付违约金。

三、乙方在合同签订后，及时进点组织施工；乙方无权对工程进行转包或违法分包，否则视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，同时各类设备、设施不得撤出，供甲方无偿使用到工程完工。

四、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、违法分包及挂靠资质施工，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。若存在转包、违法分包及挂靠资质施工，乙方同意承担并支付甲方合同总金额 10% 的违约金，此项违约金甲方可在任意一笔应付款中扣除。

五、乙方施工的工程质量不合格的，负责无偿修理或返工。导致延误工期时，每推迟一天按1000元进行支付违约金；若乙方原因造成延误工期超过十天及以上时，甲方有权单方终止合同，同时乙方承担该工程合同总价 10% 的违约金。若因地质、水文、自然灾害、第三方阻挠等原因造成的工期延误的除外。

六、因乙方原因，乙方中途终止合同或无力继续履行本合同的，视给甲方造成的损失大小和已完工部分的工程量，双方另行商定支付款项，同时乙方承担该工程合同总价 10% 的违约金。

七、工程若因第三方原因造成中途停建或缓建，甲乙双方应采取措施弥补或减少损失，明确责任，由此发生的各种费用均由责任方承担。

八、任一方违约的除应向守约方支付违约金，赔偿损失外，还应承担守约方实现债权的费用，包括但不限于保全费、保险费、律师代理费等。

第十条  资料归档责任与要求

一、乙方需严格遵守国家有关建设项目文件材料立卷归档的法律、法规，遵守煤矿建设项目档案管理规范、相关文件精神及具体要求。

二、乙方所提供的归档材料应为原件，要求格式规范，内容齐全、完整、准确、系统，竣工图标注到位，签章手续完备并满足耐久性要求，所交存的电子文件应与纸质材料一致。

三、乙方须提供一式两套工程资料、图纸及扫描的电子文档交存档案管理部门。

四、乙方在资料整理完善后，依次由监理单位、甲方工程管理部门（质量监督部门）、甲方档案管理机构审查合格并出具《归档审查表》后，方可到相关部门办理结算。

五、乙方有义务协助甲方办理档案专项验收，接受档案行政主管部门、甲方档案管理机构及其他部门的监督检查，并按要求整改落实到位。

第十一条  施工安全

一、乙方所有施工人员，必须严格执行《煤矿安全规程》和有关安全施工的法令、法规的要求，做好安全防范工作，特殊工种须持证上岗，发生重大事故立即上报有关部门，并通知甲方代表。

二、乙方在施工中发生人身安全事故，由此发生的费用和责任均由乙方承担。

第十二条  纠纷解决办法

本合同未尽事宜参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行；发生争议时，首先由双方协商解决，协商解决不成时向项目所在地 的人民法院  提起诉讼。

第十三条  附则

一、乙方严禁在商务活动中行送钱物、有价证券等贿赂行为，按规定签订《廉洁互保协议》与《廉洁承诺书》，并严格遵守。

二、乙方承诺严格遵守并落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）《工程建设领域防止拖欠工程款和农民工工资若干措施》（皖人社发〔2022〕10号）《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）《关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）等国家法律法规及相关政策，规范施工现场人员管理，保障农民工工资支付。如因乙方原因导致农民工工资发放不及时、不足额导致农民工不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，甲方有权立即停止对乙方工程款的支付，并将乙方剩余工程款用作农民工工资保证金。若因乙方原因，甲方为乙方垫付农民工工资的，甲方有权向乙方索赔垫付金额的两倍作为违约金，乙方同意甲方从工程款中直接扣除。

三、本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。委托代理人签名的，应提交合法有效的授权委托书。 四、本合同正本二份，甲、乙双方各执一份；副本六份，甲、乙双方各执三份，以上合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：　　　 　　　   　　  乙方（公章）：

法定代表人或　　　　　　    　 　　 法定代表人或

委托代理人（签名）：　　　　　　　  委托代理人（签名）：

# 第四章  技术要求

技术要求见附加：技术规格书及技术方案

矸石、取土及运距见附件：

新集二矿2024年西淝河大坝加固工程取土场地勘察、新集二矿2024年西淝河大坝加固工程矸石使用承诺书

第五章  竞谈响应文件相关格式（供参考）

（封      面）

xxxxxx项目

竞谈响应文件

（项目编号：       ）

响应人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

目   录

一  响应函

二  授权委托书

三  报价一览表

四  偏离表

五  技术方案

六  承诺书

七  资质等证明文件（供参考）

八  供应商廉洁承诺书

九  其他说明

一、响应函

致中煤新集能源股份有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的谈判采购文件，我单位经研究上述项目谈判文件的各项条款后，我方愿以人民币        元（大写       元）的总价（含      %增值税），按谈判文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺工期为            ，质保期为            。

3、如果我方成交，我们保证按上述报价、服务期、完成竞谈文件规定的全部项目，提交优质的服务。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受竞谈采购文件的全部内容和要求，并承担依据竞谈采购文件应予考虑的相应风险。

响应人：(盖章) （以下信息非常重要必须填写！）

单位通讯地址：

邮编：

电话：

联系人：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：本人      （姓名）系       (响应人名称)的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          组织的            项目的竞谈、合同商谈签订活动。代理人在竞谈、合同商谈签订全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

单位：              部门：            职务：

响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

附：

（法人身份证复印件） （代理人身份证复印件）

三、 报价一览表

| 序号 | 名称 | 报价（元，含税） | 服务期 | 声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新集二矿2024年西淝河防汛大坝加固工程 |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： 元（含税 %，包含技术规格书范围内所有内容） |  |  |

备注：1、报价人承诺已充分理解并掌握本项目的全部有关情况，并已认真分析研究，同意接受谈判文件及其全部条件，此报价包含为完成本项目全部工作内容所发生的各项费用。

报价单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月

预算报价明细表（按合同和技术规格书内容自附）

单位名称：                              项目编号：

备注：请严格按照技术规格书及技术方案所列内容进行报价

## 四、 偏离表

4.1 技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 竞谈文件 条目号 | 竞谈规格 | 报价规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称： _____________________

响应人代表签字盖章：________________

### 4.2 商务条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 竞谈文件条目号 | 竞谈文件的商务条款 | 竞谈文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人名称： _____________________

响应人代表签字盖章：________________

五、技术方案

响应人应根据第四章技术要求，编制本项目的技术方案，包括但不限于以下内容：

  - 项目技术方案、图纸及保证措施

  - 项目组织机构图及项目关键人员名单及简历

  - 相关业绩经验

  - 其它

以上列出的内容仅供参考，响应人应将必要的文件附在竞谈响应文件中。

六、承诺书

中煤新集能源股份有限公司:

至本项目报价截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

- 与本工程项目的监理人或本询价项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（2）被依法暂停或者取消投标资格；

（3）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（9）在最近3年内没有骗取中标或围标串标行为。

如有上述中的任意一种情况，我单位愿意本次报价被否决或成交资格被取消，其责任由我单位自行承担。

承诺单位：     （公章）

年    月    日

七、资质等证明文件（供参考）

- 单位简介。

- 有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关证书等。

- 3． 最近三年资产表、损益表、经营状况及资信证明等。

- 4． 同类业绩及目前正在执行的合同情况。

- 5． 近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书。

- 6.  售后服务和质保期服务计划

- 7.  其他资格证明文件。

八、供应商廉洁承诺书

供需双方廉洁互保协议

买方：（以下简称甲方）

卖方： （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外） ，不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额 50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

授权代表： （签字）                     授权代表： （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）
授权代表：（签字）
地址：
电话：
年 月 日

九、其它说明

除上述文件外，其它能证明响应人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或响应人认为需要说明的其他问题。