**中煤平朔集团2024年4月第3批工程项目（包12-16工程管理部）单一**

**来源采购**

谈判邀请文件

项目编号：ZBZX01240137

购单位：中煤平朔集团有限公司

采购机构：中煤平朔招标中心（章）

2024年4月

目 录

第一章 谈判邀请函

第二章 报价须知

第三章 采购合同

第四章 报价文件相关格式

第五章 技术规格及要求

中煤平朔集团2024年4月第3批工程项目（包12-16工程管理部）单一来源采购

中煤平朔招标中心就中煤平朔集团2024年4月第3批工程项目（包12-16工程管理部）单一来源采购项目进行谈判采购。秉着公开、公平、公正的原则，在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com）发布谈判邀请，请贵公司按要求提交报价文件。

****第一章 谈判邀请函****

1. ****项目概况与采购范围：****
2. 项目概况与采购范围**：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 询价编码 | 标段名称 | 工期 | 作业地点 |
| 12 | XJ2024047688 | 一号井选煤厂2114暗道通风机房隐患治理工程 | 30天（日历天） | 煤炭洗选公司 |
| 13 | XJ2024047695 | 井工设备安装公司办公楼相关设施改造工程 | 60天 | 井工设备安装公司办公楼 |
| 14 | XJ2024047697 | 井工设备安装公司集装箱装修工程（2个） | 45天 | 井工设备安装公司 |
| 15 | XJ2024047700 | 井工设备安装公司特种车间暖气改造工程 | 60天 | 井工设备安装公司 |
| 16 | XJ2024047701 | 平朔生活区西大门停车场工程 | 60天 | 平朔生活区西门 |

主要内容详见工作任务书。

2.资金来**源：企业自筹。
3**.报价形式：固定总价（含税）。

4.付款方式：工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3%。

****二、报价服务商资格要求****

1.报价人须具有建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上；

****三、报名及谈判邀请文件获取:****

报价单位可于2024年4月26日9：00至2024年5月8日9:00在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com）获取谈判邀请文件。

流程如下：

1. 登录“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com）免费注册成为会员；

（2）成为会员后，登陆“中煤易购采购一体化平台”，根据页面提示报名，下载对应谈判邀请文件，进行在线报价。

****五、报价文件递交:****

本次报价为网上报价，电子版报价文件（完整的盖章签字版）应于2024年5月8日上午9:30之前上传到中煤易购采购一体化平台，未按时递交的报价文件将被拒绝。**报价揭示时间：2024年5月8日上午9:30。**

纸质版报价文件一份于报价揭示之后3日内递交到山西省朔州市平朔招标中心项目经理处。

报价人在报价时必须按后附文件规定填写《供应商廉洁承诺书》，如果不填写，采购部门有权不推荐为成交候选人。

****六、发布公告的媒介****

本次采购公告在中煤易购采购一体化平台发布。

****七、采购人和采购代理机构联系方式****

采购人：

名称：中煤平朔集团有限公司

采购机构：

名称：中煤平朔招标中心

地址：山西省朔州市平朔生活区

项目联系人：路彩云 电话：0349-2052002 邮箱：174263459@qq.COM

其他联系人：安 宇 电话：0349-2052018

**第二章 报价须知**

**一、报价要求：**

1.报价以人民币报价，报价时须标明税率及是否含税。

2.报价人需在规定的报价截止时间前一次性报出最具竞争力的价格，报价应包含完成工作任务书范围内所有工作的全部费用，即包括：办公费、服务费、管理费、材料费、环保处罚风险、组织协调、交通费、食宿费、人员报酬、及其它工器具投入、利润等各项费用，报价人报价时须充分考虑各种风险因素。如有需要澄清的问题，应以书面形式在未揭示报价前通知采购部门联系人。

3. 报价人填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动并在计算报价时可考虑一定的风险系数。

4. 报价人在填报分项报价时，应根据本采购文件所述的工作范围、任务及目标认真计算，将完成本项目所有工作内容包括在内，不应遗留须在项目执行中再行议价和另外支付费用的项目。任何以可调整的价格提交的报价将被否决。

二、报价文件的编制和要求：

1.报价人需按邀请文件中的要求和格式编制报价文件。

2.报价文件包括：封面、法定代表人身份证明和法人授权委托书、报价函及报价函附录、分项报价表、供应商廉洁承诺书、营业执照、业绩证明、报价文件的商务部分、报价文件的技术部分、其它（如需要对价格或技术规格、商务条款等做特别说明的，可另附说明。

三、报价有效期

1.所报价应从报价文件递交截止之日起120天内有效。

2.在规定的有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

3.出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有报价人延长报价有效期。报价人同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；报价人拒绝延长的，其报价失效。

四、谈判

1、谈判小组：采购人代表和跨部门的相关专家三人（或以上）单数组成。谈判小组负责人由谈判小组成员推举产生或者由采购人确定。

2、谈判办法：

 本项目为谈判采购，在保证采购项目质量和合理价格的基础上直接和报价人进行谈判。谈判邀请文件做为谈判小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响谈判结果且会发生实质性变化的资料。谈判过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。

3、确定成交人

确定成交服务商方式：采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人。

成交通知：采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

1. **通用合同条款及格式**

**第一部分合同协议书**

采购方（全称）：

乙方（全称）：

 根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

 1.项目名称：

 2.服务地点：

 3.资金来源：

 4.工作任务：

二、合同期

 服务开始日期： 年 月 日

 结束服务日期： 年 月 日

三、质量标准

 服务质量符合

四、合同价格及计价方式

 1.签约合同价格为：

2.计价方式：

3.付款方式：

五、乙方代表

 乙方代表：

六、合同文件构成

 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

 （1）成交通知书；

 （2）报价函；

 （3）合同条件及其附件；

 （4）工作任务书；

 （5）报价清单；

 （7）其他合同文件。

 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、承诺

 1.采购方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

 2.报价不得挂靠、转包、分包，若在项目响应、评审期间发现该问题按否决报价处理，在施工期间发生该现象解除合同。并由乙方负全部责任。

八、签订时间

 本合同于 年 月 日签订。

九、签订地点

 本合同在 签订

十、合同生效

 本合同自 生效。

十一、合同份数

 本合同一式 份，均具有同等法律效力，采购方执 份，乙方执 份。

采购方： (公章) 乙方： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

**第二部分专用合同条款**

签约时双方协商确定

后附：

附件一：安全生产管理协议

附件二：廉洁互保协议

**（此页无正文）**

**附件一：**

**安全管理协议**

**甲方：（矿/中心）**

**乙方：**

为加强 （项目名称）安全生产管理，明确协议双方安全管理责任，根据有关规定，经甲乙双方协商一致，订立本安全生产管理协议，共同遵守。

**一、安全目标与安全质量目标**

1、安全目标： 。

2、安全质量目标： 。

**二、准入标准及从业人员准入条件**

**（一）准入标准**

**乙方应具备：**

**（二）从业人员准入条件**

**乙方从业人员应具备：**

**三、风险分级管控要求**

**四、双方安全管理职责**

**（一）甲方安全管理职责**

1、甲方严格执行中煤集团及平朔集团安全管理制度相关规定，履行本安全管理协议。

2、按照甲方及甲方上级相关制度规定，对乙方实行统一准入审核、统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩的“六统一”安全管理。

3、向乙方提供与本项目相关的安全生产资料，进行安全交底。

4、按照第二条“准入标准及从业人员准入条件”规定、乙方工作人员台账及相关安全管理规定，对乙方及乙方进场人员进行入场安全审核，并建立乙方入场安全审核记录档案。

5、建立乙方及其人员队伍档案及台账，包括但不限于乙方资质（名称及有效期）、证照（名称及有效期）、乙方负责人人员、生产安全技术负责人员、主要生产技术人员、特殊工种及其他乙方从业人员及联系方式等，同时将相关资料存档，并动态更新。

6、建立乙方安全培训管理档案，包括培训人员、内容、时间、记录、考核成绩等，每月至少对培训信息进行一次更新，并将乙方安全培训进行管理考核。

7、对乙方安全管理进行检查、监督、考核，建立检查台帐，有权按照平朔集团公司《安全罚款管理办法》对乙方不符合安全管理要求的情形进行安全罚款。

8、过程管控职责：

9、隐患排查治理职责：

**（二）乙方安全管理职责**

1、乙方履行安全生产责任，乙方代表： ，负责与甲方协调工作，是乙方安全生产管理工作的第一责任人。

2、乙方应具备第二条“准入标准及从业人员准入条件”，并遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、国家和相关行业安全生产的各项法律法规，具备国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，方可开展作业。安全生产条件包括但不限于：

（1）具备项目所需的资质、资格证书、安全生产许可证等；

（2）具有满足安全生产需要的管理机构、专业人员和特种作业人员。

（3）具有良好的安全生产业绩。

3、乙方是安全生产管理体系建设的责任主体，应建立健全切实可行的安全生产管理规章制度和流程，并认真组织实施，设置生产、安全、技术管理机构，配备专门的生产、安全、技术管理人员，定期召开安全工作会议，并经常进行安全检查，及时处理事故隐患，确保安全生产。

根据 （项目名称）实际情况，乙方设置组织机构及配备人员（含专业人员和特种作业人员）情况如下：

4、乙方必须建立完整的工作人员台帐，经乙方法定代表人或授权人签字、并加盖乙方单位公章确认后报甲方备案。如乙方发生人员变更，乙方应及时向甲方报告并更新台帐报甲方备案。

5、安全投入保障要求：

6、乙方应遵守甲方的各项安全生产规程和有关的规章制度，接受甲方统一准入审核、统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩的“六统一”安全管理。但并不免除乙方应承担的安全管理责任。

7、乙方应按照政府、行业有关规定及要求，对其管理、生产、特种作业等人员进行安全教育、培训取证，必须持有合法的资格证书，并保证持证上岗作业，同时提供符合规定的劳动保护。

在合同期限内，加强各项规程、措施、岗位红线、安全风险、应急救护、岗位应知应会等内容的培训，组织开展安全警示教育。

8、在合同执行期，由于乙方或乙方人员原因所发生的一切安全事故均由乙方进行妥善处理，并承担由此发生的一切费用；同时甲方有权根据相关规定给予乙方必要的处罚。

9、乙方在施工或服务过程中对本项目以外的其它财产、设施或人身造成的损失、损伤或伤亡等均由乙方负责。

10、严禁乙方挂靠、转包、违法分包。

**五、安全教育与培训**

**六、事故应急救援**

**七、动态考核评估与退出机制**

**（一）动态考核评估**

1、

2、

...

**（二）退出机制**

乙方存在下列情形的，甲方有权予以清退，并不承担违约责任：

1、发生人身死亡事故或重大事故的；

2、安全生产标准化考核连续两月不达标的；

3、队伍或主要负责人资质、证件不符合、过期或失效的；

4、挂靠、转包、违法分包的；

5、无特殊原因，连续三个月不能按计划完成月度工作任务的；

6、丧失本协议第二条“准入标准及从业人员准入条件”的；

7、队伍人员流失，安全生产管理人员、技术人员、特殊工种、岗位操作人员数量严重不足，无法满足安全生产需要的；

8、 （其他情形）。

乙方被清退后，将被纳入甲方黑名单，并报甲方上级备案。

八、本协议一式六份，自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位章（甲方为合同专用章）后生效，甲方、乙方各执三份。

九、本项目安全生产条件发生重大变化时，甲方及时组织对协议进行补充修订或重新签订。

甲方（签字） 乙方（签字）

单位盖章 单位盖章

签订时间： 年 月 日

**附件二：**

**廉洁互保协议**

甲方：

乙方：

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

授权代表：（签字） 授权代表：（签字）

年 月 日 年 月 日

1. 工作任务书

包12 一号井选煤厂2114暗道通风机房隐患治理工程

|  |  |
| --- | --- |
| **实施必要性** | 一号井选煤厂2114暗道通风机房墙体多处开裂。前期煤炭洗选公司已委托太原太工天昊土木工程检测有限公司对该建筑物结构进行检测鉴定，鉴定结果为：通风机房整体性较差，静力安全性等级评为D级，现有结构不符合国家现行标准的安全性要求。建议立即拆除重建（采用钢结构）。依据鉴定结论与建议，需要尽快对该隐患进行治理。 |
| **主要内容** | 采取临时措施，保护好屋内风机及配套风管，拆除原砖混建筑，长8m×宽6m×高4.5m，重新处理地基，新建钢结构彩板房，安装配套门窗，以及其它配套零星工程。准确工程量及做法以现场签证单为准。 |
| **报价要求** | 不超估算金额 |
| **质量要求** | 本工程的工程质量达到合格标准。 |
| **验收标准** | 以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。 |
| **资质要求** | 建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上 |
| **工期要求**  | 30天（日历天） |
| **质保期** | 2年 |
| **付款方式** | 工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3% |
| **说明** |  |

包13 井工设备安装公司办公楼相关设施改造工程

|  |  |
| --- | --- |
| **实施必要性** | 井安公司办公楼空调系统电气线路年久失修，线缆老化，多处漏电，存在安全隐患。同时，在2023年消防检查中存在隐患，需对井安办公楼先关设施进行改造。 |
| **主要内容** | 1、更换YJV22 3\*95mm2供电电缆约200米；更换YJV3\*16mm2空调电线约430米；维修调试空调（27台）；重新在四楼配置办公楼配电柜；重新整理四楼及一楼楼顶电源线路。2、井工设备安装公司办公楼各楼层按要求设置安全出口指示标志、应急疏散标志；按要求重新更换各楼层应急照明灯及配套电源线路；按要求对各室内消火栓进行改造；洗衣房重新设置防火门、防火窗，并对洗衣房内部洗衣机、烘干机电源线路进行改造；修复楼内消防增压泵及消防联动报警装置；办公楼内加装烟感报警系统（含室内）；单独在四楼配置消防系统应急电源柜；完善微型消防站配置；办公楼内所有线路按照要求重新穿管保护；办公楼内所有电源面板、网口面板及固定电话面板重新更换；其他相关配套工程。具体内容见现场签证单。 |
| **报价要求** | 不超估算金额 |
| **质量要求** | 本工程的工程质量达到合格标准。 |
| **验收标准** | 以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。 |
| **资质要求** | 建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上 |
| **工期要求**  | 60天 |
| **质保期** | 2年 |
| **付款方式** | 工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3% |
| **说明** |  |

包14 井工设备安装公司集装箱装修工程（2个）

|  |  |
| --- | --- |
| **实施必要性** | 井安公司现有2个移动集装箱，主要用于基层区队各矿井作业使用。现有集装箱内部设施均年久失修，内部供电线路、取暖设施、地板及箱体均由不同程度的破损，需对2个集装箱进行重新翻修。 |
| **主要内容** | 集装箱外侧人工除锈重新涂刷油漆414平米，内侧贴100mm岩棉保温外贴铝塑板保护层，地面铺设木地板约50平米，安装空调2台，配置2套办公桌椅，各集装箱外配备独立的供电系统控制设备，箱体内各加装消防烟感器1套，修复集装箱窗户及内部照明等。具体内容见现场签证单。 |
| **报价要求** | 不超估算金额 |
| **质量要求** | 本工程的工程质量达到合格标准。 |
| **验收标准** | 以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。 |
| **资质要求** | 建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上 |
| **工期要求**  | 45天 |
| **质保期** | 2年 |
| **付款方式** | 工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3% |
| **说明** |  |

包15 井工设备安装公司特种车间暖气改造工程

|  |  |
| --- | --- |
| **实施必要性** | 井安公司特种车车间年久失修，内部暖气管路锈蚀严重，冬季暖气爆管漏水严重，严重影响日常使用。同时，因暖气漏水，造成多处电气线路短路，存在极大的安全隐患。 |
| **主要内容** | 拆除更换更换光排管散热器30组，D159管道大约288米，DN40管道大约200米。按照要求，新装暖气系统每组暖气设备必须配备独立回水、进水阀门及其他零星工程。具体内容见现场签证单。 |
| **报价要求** | 不超估算金额 |
| **质量要求** | 本工程的工程质量达到合格标准。 |
| **验收标准** | 以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。 |
| **资质要求** | 建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上 |
| **工期要求**  | 60天 |
| **质保期** | 2年 |
| **付款方式** | 工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3% |
| **说明** |  |

包16 平朔生活区西大门停车场工程

|  |  |
| --- | --- |
| **实施必要性** | 平朔生活区西大门紧邻朔州市第四小学，该校在校学生规模规模很大，约有三四千学生，每到上下学时间，接送学生的车辆占用道路停车，导致生活区西大门处交通十分拥堵。为缓解西门处的交通拥堵情况，需在西大门北侧新建绿色停车场。 |
| **主要内容** | 停车场改造面积共计约5459.3㎡，其中机动车停放区域及环形路4084.5㎡，非机动车停放区域837.9㎡，设计为嵌草砖场地，共设置小型车停车位147个，非机动车停车位320个；绿化范围共计536.9㎡。具体内容以设计图纸为准。 |
| **报价要求** | 不超估算金额 |
| **质量要求** | 本工程的工程质量达到合格标准。 |
| **验收标准** | 以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。 |
| **资质要求** | 建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上 |
| **工期要求**  | 60天 |
| **质保期** | 2年 |
| **付款方式** | 工程验收合格付97% ，保修2年期满无质量问题付3% |
| **说明** |  |

第五章 报价文件格式

目 录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、价格清单

四、报价文件的商务/技术部分

（一）商务偏离表

**（二）供应商廉洁承诺书（报价文件中必须填写，否则报价将被否决）**

（三）报价人基本情况表

（四）资格证明文件

（五）技术响应文件

（六）承包人实施计划

五、其他资料

**项目名称：**

**项目编号：**

报价文件

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日**一、报价函及报价函附录**

（一）报价函

致：采购人

1．我方已仔细研究了 ${项目名称} 采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写： 万元）（小写¥： 万元）的报价（含税，税率 ），工期 ，按合同约定实施和完成承包项目任务，服务质量达到业主要求。

2．报价有效期为自开启之日起 日历天，我方的报价文件对我方具有约束力，并且可以根据合同谈判的结果进行修改。一旦成交，我方承诺按照你方的要求提供服务，并完成采购文件中要求的全部工作。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照询价采购文件规定向你方递交履约担保（如需）。

（4）我方承诺保质保量完成合同全部工作任务。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报 价 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

 年 月 日

注：报价金额单位及大小写应与线上报价表一致（线上报价注意是否含税），否则将采取不利于报价人的评审。

（二）报价函附录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 承包人代表 | 姓名： |  |
| 2 | 投入人员数量 | \_\_ 人 |  |
| 3 | 支付条件 |  |  |

报 价 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

二、法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

 报价人： （盖单位章）

 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限： 。

代理人无转委托权。

报价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：委托代理人身份证明

三、分项报价表

1、编制说明

2、报价依据

3、分项报价表

1. 费用组成表

（税率： %）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 费用（万元，含税） | 备注 |
| 1 |  | 　 |  |
| 2 |  | 　 | 　 |
| 3 |  | 　 | 　 |
| ...... |  |  |  |
| 　 | 合 计 | 　 | 　 |

注：价格为含税，请注明税率。

如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

报 价 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

1. **报价文件商务部分**

 **商务偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件条款 | 报价文件条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：报价人递交的报价文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在差异表中，否则将认为报价人接受采购文件的要求。

报 价 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

**供应商廉洁承诺书**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
 一、 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
 二、 不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
 三、 不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
 四、 不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
 五、 不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债卷等提供方便。
 六、 不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
 七、 不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
 八、 不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
 九、 贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
 十、 未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
 我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改：如导致贵方工作人员收到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

 承诺方：（盖章）
 地 址：

电 话：

 年    月    日

**注：报价人应签订《供应商廉洁承诺书》，凡在递交报价文件时没有签订《供应商廉洁承诺书》的报价人，报价将被否决。**

 **报价人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 组织机构 | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 帐号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 报价人关联企业情况 （包括但不限于与报价人法定代表人（单位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |
| 备注 | 附服务人员资格证、获奖证明等 |

 **资格证明文件**

1、报价人为企业的附最新年检的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）复印件。（按照三证合一或五证合一登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）

报价人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

2、企业资质证书（适用本项目）

3、管理体系认证证书（如有）

4、业绩

5、资信证明

1. **报价文件技术部分**

**（一） 技术偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：报价人递交的报价文件中与采购文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受采购文件的要求。

报 价 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**（二）服务方案**

1、简要说明对本项目的理解，对该项目基本情况的认识

2、服务计划（全面要点概述）

2.1完成时间计划（说明各主要环节完成的时间节点）；

2.2质量管理计划（工作程序、环评方法、工器具投入、管理制度等）；

2.3人员投入计划

表1拟投入本项目的人员构成表

表2拟投入本项目主要人员简历表（承包方负责人或乙方代表）

注：提供相关人员的身份证、职称证、执业职格证等适用于本项目的证件。

|  |
| --- |
|  **报 价 人 信 息 登 记** |
| **序号** | **报价人信息** | **企业信息** |  |
| **报价人名称** | **授权代表** | **联系电话** | **送文件人** | **联系电话** | **法定代表人** | **联系电话** | **注册地址** | **企业邮箱** | **发票邮寄地址** | **收件人** | **联系电话** | **股东姓名** | **其他信息** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |