
中煤第一建设有限公司朔州分公司

南阳坡（托管）煤矿零星矿务工程招标 
招标文件
二〇二四年五月

一、项目概况

项目概况：南阳坡（托管）煤矿位于山西省朔州市山阴县马营乡，隶属于中煤山西华昱能源有限公司南阳坡煤业有限公司，设计年产量300万吨。
二、商务要求

1. 投标人资质要求：
1.1 投标人应具备企业法人资格，注册资本金不少于5000万元人民币。
1.2 投标人至少应满足本招标项目的承包运营资质和相应能力，并通过资格预审查。

1.3不接受联合体投标。

2.资金来源：生产成本。
3.实施地点：山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业。
4.服务期限（合同期）：2024年7月至2025年7月，为期一年。
5.承包方式：预算+签证。
6.报价范围要求：
6.1 南阳坡（托管）煤矿喷浆、铺底、补强支护、机电零星工程。
6.2 合同签署方式为以业主向承包方最终结算的不含税价款（若需要外部审计的以外部审计的最终结果）为基础,按  %予以结算，再扣除合同中约定的应扣除其他款项后，剩余的款项作为最终价款。

    7.合同付款和结算方式：
7.1 根据合同规定支付工程款项的95%。剩余5%待承包期满后，一次性支付，不计利息。

7.2 甲方付款前，乙方应当按照甲方财务要求提供相应的增值税专用发票。

7.3 甲乙双方均认可乙方提供发票为乙方的重大义务，如乙方未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。
7.4 乙方使用甲方的水、电、暖、设备配件等产生的费用，从乙方承包费用中扣除。

7.5 工程执行《煤炭建设井巷工程消耗量定额》，《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2015除税基价）；人工单价执行中煤建协字[2021]125号。

8.其他商务要求。
三、工作任务书

1. 项目概况及招标文件说明

1.1 负责南阳坡（托管）煤矿井下各巷道的喷浆、铺底、补强支护、机电零星工程等。

2. 项目执行内容说明

2.1 负责施工的喷浆范围为开拓巷道、准备巷道，喷浆厚度按批准后的设计执行。

2.2 负责施工的铺底范围为开拓巷道、准备巷道、回采巷道，铺底厚度按批准后的设计执行（回采巷道辅运铺底厚度不低于200mm，主运铺底厚度不低于150mm，其余大巷铺底厚度不低于250mm）。

2.3 负责施工的构筑、拆除通风设施包括防火密闭、永久密闭、挡风墙、临时密闭、防爆密闭中夹混凝土和工字钢、溜煤眼（风眼）、风桥、永久风门（木风门）等原煤运输通道内供电、照明、供水、消防、除尘、调度通讯、无线通讯、人员定位系统、安全监控、工业电视等通道内所有设施的维护、维修等管理工作，必须确保所有系统运行可靠。

2.4 负责施工的机电单项安装工程包括配电室安装、管道安装、水泵电机安装、皮带机安装等。

2.5 负责施工的零星工程包括但不限于：巷修 （含巷道路面修复）、老巷加固、立交点加固、开口及贯通加强支护、过构造加强支护、过破碎带注浆、碉室、临时水仓等。

2.6 按照《煤矿安全规程》及相关规定，负责承包范围内所有特种设备的检验、检测工作，对各类仪器、仪表定期进行标校检测。甲方负责日常维修保养工作，负责防爆车的年检和非正常损坏维修工作。

2.7 负责承包范围内的供电照明系统等所有电气设备、设施的运行、维护管理工作。

2.8 负责承包范围内所有工程设施的日常维护管理工作。

2.9 甲方只负责提供延伸所需的皮带配套设备、供排水管路、照明设备、电缆及电缆桥架、安全监控设备和人员定位设备，安装用的管托架、锚杆、抱箍等安装辅助材料由乙方负责。

2.10 按照《煤矿安全规程》规定及国家、省、地方政府关于煤矿管理的相关要求进行全面管理，配备满足要求的专职管理人员和特种作业人员。

2.11 机电设备管理：乙方负责承包范围内高低压配电、控制系统，机电设备等所有设备、设施的维护、保养及备品备件的储备工作。乙方负责所有设备设施的备品备件及材料的采购、储备。

2.12 如因设计缺陷或系统不完善造成安全隐患的，牵涉新购设备的，由甲方负责设备的采购，乙方负责具体改造和安装工作及其它所需的材料采购工作。

2.13 如遇其它影响生产的紧急情况时，在乙方采购备品备件无法及时到位的情况下，乙方可使用甲方现有库存备品备件，根据甲方采购合同价从乙方承包费用中扣除。

2.14 工作质量标准及考核要求：
2.14.1 按照国家或行业的工程质量标准检验。
2.14.2 质量标准化考核：符合下达的生产考核细则标准，达到和保持行业一级标准。
2.14.3 如双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量监测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
2.15 按生产管理规定填写各种运行记录、报表、台帐。

2.16 生产任务指标：完成下达的年度、季度、月度生产计划，未完成生产任务指标按考核细则执行。

2.17 安全考核指标：杜绝重伤及以上人身伤亡事故和二级以上非伤亡列级事故；杜绝火灾、爆炸事故。

2.18 质量标准化考核：符合下达的年度、季度、月度生产考核细则中的标准，达到和保持行业一级标准。

2.19 甲方将乙方的安全、生产全过程纳入矿方的管理体系中，执行甲方的安全、生产的奖罚条款。

2.20 工程施工设施设备、工器具界定：乙方配备满足生产、日常维护及修理所需的各类维修工具和维修设备。

2.21 工作用水、电、油管理界定：甲方负责生产生活所需的水、电、油、暖气供应，按甲方有关规定及要求，乙方缴纳所产生的费用；

2.22 甲方可提供的设施，办公条件：甲方负责提供满足生产需要的水、电、暖及办公、住宿、洗浴设施。免费在矿内提供备件存放地点，提供矿内车辆停放与维修场地，发生丢失乙方自行承担。

2.23 交通、食宿、通信、清洁、劳保、各种社会保险等管理费用的界定：

2.23.1 乙方按照甲方要求满足安全管理及生产需要的原则，确定原生产组织机构、劳动定员。乙方负责选聘、培训人员，持证上岗，乙方应与其工作人员签订书面劳动合同，并按国家有关规定为其工作人员缴纳各项社会保险，若因乙方未与其工作人员签订书面劳动合同或缴纳各项社会保险而引起的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任和费用。

2.24 乙方负责承包范围内作业区域防尘及卫生清理工作，符合安全质量标准化相关规定。

2.25 乙方自行解决其工作人员的通勤，因交通事故给乙方人员造成的人身与财产损失，由乙方承担。
2.26 乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金，一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。
2.27 工作程序性的文件、工作报告的提交要求：按月向甲方书面汇报有关的施工情况，工程进展情况，并保证其汇报的真实性、准确性、及时性。

2.28 安全责任界定：

2.28.1 在本合同有效期内，安全责任主体为乙方。乙全面负责承保范围内的各项管理工作。

2.28.2 由于乙方原因造成乙方人员伤、残、亡等事故的，由乙方负责并承担全部费用。

2.28.3 由于乙方或其人员的原因给甲方或第三方造成损失的，由乙方负责并承担全部赔偿责任。
2.28.4 乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金，一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。

2.28.5 乙方自行解决其工作人员的通勤，因交通事故给乙方人员造成的人身与财产损失，由乙方承担。
四、质量考核标准：

1.国家或行业的工程质量标准

2.《安全生产质量标准化考核标准》
五、乙方要求：（一般要求和特殊要求）

一般要求

1.乙方必须具有相应的煤矿矿务工程施工管理及煤矿矿务工程施工技术，需提供近三年类似项目业绩，管理人员必须具有相应的资格证件。

2.乙方人员必须具备符合井下作业环境条件的经验，严禁有职业病及有缺陷的人员从事作业，有1年以上工作经验。乙方按照《煤矿安全规程》及其它各级政府监管文件要求，配置符合管理要求数量的井下特种作业人员和管理人员资格证书并按规定要求及时进行进培训取证和复训工作。

3.乙方人员必须遵守甲方各项规章制度及作业规程，乙方无条件服从甲方生产、工作计划与安全工作安排。

4.乙方人员必须严格按照考核标准进行管理，并且甲方具有考核乙方工作的权利，并以此作为考核标准，如达不到标准，甲方按相关管理考核规定作出相应的扣减。

5.乙方必须为其人员配备劳动保护用品及缴纳各种税费和社会保险。

6乙方要对所管辖范围内的人员及设备安全负责。

7.乙方必须每年为其人员安全培训，时间不少于24学时。

8.安全责任主体为乙方，乙方承担全部责任，所发生伤、残、亡等一切安全事故均由乙方进行妥善处理，并承担由此发生的一切费用。同时甲方有权根据相关规定给予乙方必要的处罚。

9.乙方必须按一定比例从承包费用中提取相应的安全管理费用，对承包范围内的所有设备、仪器、仪表按要求进行检测检验。甲方监督乙方安全费用使用情况，若未按要求进行投入，甲方可从工程款中扣除。

10.投标人项目实施方案要求（包括项目实施方案、劳动力投入、质量管理标准、质量验收程序、废弃物料堆放管理、已有管理制度及其他必须的图表、文字说明书等资料）

11.分包要求：乙方不得以违法方式将合同转包或分包给第三方。否则，按本合同总价的5%作为违约金，同时，甲方有权终止本合同。因此给甲方造成损失的，乙方负全额赔偿责任和费用。
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二、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书
三、报价书
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报  价  文  件
谈判人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
                             年        月        日
一、报价函及附录
（一）报价函
致：
我方已仔细研究了 ${项目名称} ${分包名称}谈判文件的全部内容，愿意以                                                                    

2.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本函递交的附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺保质保量完成合同全部工作任务。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投 标 人：               （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：        
                                                     年    月     日
二、法定代表人身份证明
报价单位名称：                             
单位性质：                              
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （报价单位名称）的法定代表人。
特此证明。
                                    （盖单位章）
                                       年    月     日           
附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
报价单位人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 
身份证号码：                                      
       年       月       日
附：委托代理人身份证明
三、报价
（一） 一览表
项目名称：                                招标编号：                 
	序号
	项目名称
	让利
	增值税
税率
	服务期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
      年    月      日
四、谈判文件的商务/技术部分
（一） 偏离表
谈判项目名称：                       招标编号：          
	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：谈判人递交的谈判文件中与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为谈判人接受招标文件的要求。
谈判 单位：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
        年        月        日
（二） 谈判人基本情况表
	谈判人名称
	　

	注册地址
	　
	邮政编码
	　

	联系方式
	联系人
	
	电话
	　

	组织机构
	传真
	
	网址
	　

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	　
	电话
	　

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	　
	电话
	　

	成立时间
	
	员工总数：

	企业资质等级
	　
	其中
	项目经理
	　

	营业执照号
	　
	
	高级职称人员
	　

	注册资金
	　
	
	中级职称人员
	　

	开户银行
	　
	
	初级职称人员
	　

	帐号
	
	
	技工
	　

	经营范围
	

	备注
	　


（三） 资格证明文件
1、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证
附经最新年检的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）复印件。
2、企业资质证书（适用本项目）、安全生产许可证
3、项目管理体系认证书（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证书）（如有） 
附下列证书复印件：
（1）ISO9000或相当标准的质量管理体系认证证书；
（2）ISO14000或相当标准的环境管理体系认证证书；
（3）ISO18000或相当标准的职业健康安全管理体系认证证书。
4、谈判人及项目经理获得的荣誉、奖项
5、近  5   年承担的类似项目完成情况
	序号
	项目名称
	甲方
名称
	项目
经理
	合同类型
	合同金额（万元）
	结算金额（万元）
	质量标准
	合同起止日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：业绩应附合同协议书、合同（关键页）等证明资料。
（四）廉洁承诺书
为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
一、 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、 不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、 不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、 不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、 不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债卷等提供方便。
六、 不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、 不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
八、 不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、 贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、 未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
    我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改：如导致贵方工作人员收到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

                                    承诺方：（盖章）
                                   授权代表：（签字）
                                    地址：

电话：      

年   月   日
（五）项目管理机构
1、拟投入本项目的人员构成表
	谈判人人员总数
	　

	投入的人员总数
	

	投入人员类型、数量及比例
	人员
	管理人员
	技术人员
	技术工人
	其他

	
	
	工作经验
	具有高级职称
	工作经验
	具有高级职称
	工作经验
	

	
	
	*年以上
	*年以上
	
	*年以上
	*年以上
	
	*年以上
	*年以上
	

	
	数量
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	比例
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


2、项目管理机构人员组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	专业

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：本表应至少包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等项目班子管理和技术成员。
3、拟投入本项目主要人员简历表（至少项目经理、技术负责人）
	姓名
	
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	
	职务
	　
	拟在本合同
项目担任职务
	　

	毕业院校
	           年毕业于           学校             专业    

	时间
	参加过的同类项目名称
	担任
何职
	同类项目
管理经验
	资格证书

	　
	　
　
	　
	　
　
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、项目经理应附身份证、项目经理证以及项目业绩证明资料等。
2、其他技术负责人应附身份证、职称证、职业资格证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等适用于本项目的证件。
4、拟投入本项目劳动力计划表
                                                           单位：人
	工  种
	姓名
	身份证号
	职称证书名称
	安全资格证
	上岗证

	电工
	
	
	
	
	

	机修工
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：其他人员应附身份证、职称证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等适用于本项目的证件。
（六）实施方案
包括项目实施组织机构图、机械设备及工器具投入计划、质量管理计划、安全管理保证措施、废弃物堆放处理管理计划、已有管理制度。
表1   拟为承包本项目设立的项目实施组织机构图
	以框图方式表示


	说明：



表2   拟投入本项目的主要机械设备及工器具表
	序号
	设备名称
	规格
型号
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	用于施工
部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3  质量管理计划
表4  安全管理保证措施
表4  已有管理制度
劳务分包合同
合同编号：
承包方：                     

分包方：                                                    

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《农民工工资支付保障条例》及其它相关法律法规，并遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于         （以下简称为“业主”或“总包单位”）已与承包方签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），经分包方实地踏勘施工现场并对施工环境条件及施工难度进行充分评估，在充分理解施工承包要求的基础上，承包方和分包方双方就               劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。

第一条  分包项目名称

分包项目名称：                         
第二条  工作地点

工作地点：                             
第三条  工作内容

工作内容：                             
第四条  分包工期

（一） 本分包工程定于    年  月  日开工（以承包方签发的开工通知为准），定于    年  月  日竣工，合同工期总日历天数为：      天。同时，分包方必须满足承包方施工总进度的要求（具体执行承包方发至分包方的书面周、月、总进度计划）。

（二） 节点工期要求：

1.              

2.              

（三）上述合同工期已考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等各种不确定因素可能对工程进度造成的影响，非经承包方书面同意，工期不予顺延。

（四）本分包工程合同履行过程中发生总包合同约定的工期顺延情形的，并不能免除分包方对承包方所负的工期责任，但经承包方签证后，工期可以顺延。

（五） 分包方应按照本合同约定的竣工日期或经承包方签证同意顺延的工期竣工完成分包工程施工。因分包方原因未按照本合同约定的竣工日期或经承包方签证同意顺延的工期竣工的，分包方承担违约责任。

（六） 分包方应当无条件服从承包方安排的施工范围及顺序，以及因承包方总体施工范围及顺序调整而发生的施工范围及顺序调整。

第五条  工程质量

（一）工程质量及评定办法等按照承包方与业主签订的合同执行。

（二）本分包工程质保期为    月，自承包方与业主之间签订的合同所约定的整体工程竣工验收合格之日起起算。若质保期间出现质量问题，分包方负责按承包方与业主之间的合同所约定的方式、期限等进行返修，费用由分包方承担。若分包方没有按照要求履行返修义务，承包方有权自行或委托第三人进行返修，返修费用从尚未向分包方支付的款项中扣除，不足部分仍由分包方承担。

（三）在保修期内，若因工程质量缺陷或分包方维修不及时以及维修过程中给承包方、业主或第三方造成人身、财产损害的，承包方、业主或第三方的任何损失均由分包方承担。如第三方向承包方提出赔偿要求时，承包方有权要求分包方直接向第三方支付相应索赔费用或经通知分包方后，先行向第三方赔付，然后向分包方追偿。若分包方拒绝赔偿承包方、业主或第三方的损失，承包方有权按每次相应索赔费用的   %向分包方追偿违约金。
第六条  合同价款及结算

（一）本合同采用下列第          种方式确定分包合同价款及结算方式：

（1）固定劳务报酬（人工费、辅助材料费、小型机具使用费和综合管理费等），劳务报酬共计                    元；大写（                ）。

（2）不同工种劳务的计时单价，按确认的工时计算；不同工种劳务的计时单价分别为：

          

  



，单价为          
元；

          

  



，单价为          
元；

          

  



，单价为          
元；

（3）不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算：

          

  



，单价为          
元；

          

  



，单价为          
元；

          

  



，单价为          
元；

（4）其他费用计算方式：          

  




（二）以上合同价款是分包方为完成工作和服务所应获得的全部报酬，包括但不限于分包方管理费、成本、利润、地方关系协调费、环境保护、侵权赔偿费、资料整理费、各类风险和依法应缴纳的税费（包括但不限于增值税及其他税费）。除本合同另有约定，合同价款一律不作调整。

（三）双方约定的合同价格调整方法：           。
（四）价格调整特别条款

（1）无论选用何种计价方式，除本合同另有约定外，分包方不得以人工或材料涨价以及各种原因的工期延误等为由主张调整工程价款，更不得据此停工，否则应当根据本合同及总包合同承担相应违约责任。承包方有权视情况自行决定是否共同与分包方或单独以承包方名义向业主申请调整价格。因分包方未能及时上报相关资料致使承包方未能向业主或建设方索赔的，所发生的承包方及分包方的一切损失由分包方承担。
分方不得以承包方已向业主申请调整价格为由，要求承包方调整工程款，且不论是否调整，分包方均应按本合同约定完成施工任务。  

（2）如果分包方以人工或材料等涨价为由单方主张调整工程价款，承包方有权解除本合同，分包方按已结算款项的10%承担违约责任，且承包方有权将本合同项下未完工程委托第三人完成，并有权要求分包方赔偿承包方因此遭受的包括但不限于如下损失：

1.业主的处罚；

2.因工期延误造成的机械设备租赁费用增加、窝工费等全部损失；

3.承包方委托第三人施工发生的费用；

4.本合同其他条款约定的违约责任；

对于上述赔偿及违约金，承包方有权直接从分包方缴纳的履约保证金或应付分包方分包款项中直接扣除。

（3）对业主或承包方安排的零星用工，只有在业主给予承包方另行签证，并另行计算相关费用的情况下，承包方可在业主另行计算的费用限额内酌情向分包方支付零星用工费用，否则，一律不予另行计算费用。
（五）对已包含于本合同约定工程范围，但分包方投标报价清单或分包方向承包方报审结算文件中未列明的项目，视为分包方优惠项目，结算时不再增加任何费用；对于施工图纸或本合同已包含、清单已列明，但并未实际发生的项目，承包方有权在结算时按清单价格扣除该等项目费用。

第七条  付款
分包方完全理解并同意向分包方履行支付工程进度款及工程尾款等付款义务时，均以承包方实际收到业主（或总包单位）支付相应工程款为前提条件。如果业主（或总包单位）未按照总包合同之约定及时支付工程款给承包方承包方出现资金困难时，导致承包方不能及时向分包方支付工程款，不视为承包方违约，分包方不因此向承包方主张任何违约金或利息，并承诺将无条件克服该困难，自行筹集资金实施分包工程，同时协助承包方共同向业主催讨资金和索赔。如分包方未经许可擅自采取停工等措施而造成工程停工等损失的，分包方应就此承担相应的违约或损害赔偿责任。

如业主（或总包单位）依总包合同的约定，及时足额向承包方支付各类款项时，本合同的付款方式执行如下约定：
本分包工程的工程款支付采取下列第       种支付方式：

（一）与总包合同付款条件相匹配

承包方在收到业主相应工程款后，在      日内按承包、分包双方确认的工程款支付。如果业主向承包方支付工程款的实际条件/进度与总包合同相关约定不一致，则应以业主实际支付工程款的条件/进度作为支付分包工程款的依据。

（二）按月进度支付

（1）每月完成工程量经双方确认后，在次月     日前支付确认工程款的    %。

（3）分包工程完工并通过承包方及监理、业主验收后，在次月的     日前支付至合同价款的      %；

（3）在包含分包工程在内的整个总包工程竣工验收通过并经过承包、分包双方结算后的10日内付至分包合同结算价款的       %，留       %作为质保金，质保期满且收到业主支付的相应保修金并扣除相关保修等费用后（如发生）30天内付清，不计利息。

（三） 按工程节点进度支付

（1）在本分包工程        、        、       等节点完成后，分别在次月的     日前支付已完工程款的      %。

（2）分包工程完工并通过承方及监理、业主验收后，在次月的      日前支付至合同价款的    %；

（3）在包含分包工程在内的整个总包工程竣工验收通过并经过承包、分包双方结算后的     日内付至分包合同结算价款的      %，留     %作为质保金，质保期满且收到业主支付的相应质保金并扣除相关保修等费用后（如发生）30天内付清，不计利息。

（四）工程完工后支付

（1）分包工程完工并通过承包方及监理、业主验收后，在次月的     日前支付至合同价款的     %；

（2）在包含分包工程在内的整个总包工程竣工验收通过并经过承包、分包双方结算后的10日内付至分包合同结算价款的     %，留     %作为保修金，保修期且收到业主支付的相应保修金并扣除相关保修等费用后（如发生）30天内付清，不计利息。

（五）其他支付方式：

（六）分包收款账户如下：

1.单位名称：                
2.开户银行:                                                                                                                                                                                                                                                            

3.银行账户:                                    

分包方上述账户发生变更时，应在变更前书面通知承包方，若未通知承包方，视为分包方收款账户未变更，承包方向该账户转账、汇款仍视为合法、有效的付款行为，分包方不得再主张由承包方重新支付。
（七） 关于工程款支付的其他约定

（1）承包方可以支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者银行转账汇款等方式支付工程款，并不承担贴息等费用。

（2）分包方应在承包方每次付款前按本合同要求向承包方开具增值税发票并按承包方要求办理相关财务手续，否则承包方有权拒绝支付分包方任何款项并不承担任何违约及民事赔偿责任。
（3）承包方在支付任何一笔工程款前，有权扣除分包方违约造成的违约金、损失或者分包方应承担的费用等款项。

第八条  税务条款
（一）本合同使用的增值税发票按以下第   项执行：

1.增值税专用发票；

2.增值税普通发票；

（二）适用税率标准：

1.劳务分包适用税率为：   % ；

2.其他：                    ；

（三）增值税发票提供的时间：承包方在向业主结算或提供发票前，分包方必须完成与承包方之间的结算并向承包方提供增值税发票。

（四）有关要求

1.因分包方开具的增值税发票不规范、不合法或涉嫌虚开增值税发票引起税务问题的，分包方需依法向承包方重新开具增值税发票，并向承包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2.分包方应按照承包方要求，及时向承包方开具可以抵扣税款的增值税发票。因分包方开具增值税发票不及时给承包方造成无法及时认证、抵扣增值税发票等情形的，分包方需向承包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3.分包方向承包方开具的增值税发票，分包方必须确保增值税发票票面信息全部真实，且票面信息与本合同内容相一致。因增值税发票票面信息有误导致增值税发票不能抵扣税款或被认定为虚开的，分包方需向承包方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

4.其他发票有关要求：                                            

第九条  承包方的权利和义务

（一）负责为分包方提供施工图纸及相关的技术资料，以上图纸及资料均以业主向承包方提供为前提。负责工程质量验收，对达不到质量标准的工程有权责令分包方返工，直至达到要求的质量标准，费用由分包方承担。

（二）负责检查、监督分包方施工过程中的安全管理，并与其签订安全协议，有权责令停工，待安全达到要求时，方可施工，因此造成的施工影响和损失，由分包方自行承担。停工整改后，经承包方验收，若仍达不到要求，承包方有权单方解除合同，因此造成的损失由分包方自行承担。

（三）负责对分包方的施工进度进行考核，合同履行期间，分包方累计出现2次完不成月度、季度进度计划的情形，承包方有权单方解除合同，因此造成的损失由分包方自行承担。

（四）承包方有权随时向分包方发出为使工程合理、正确施工、竣工及保修所需的补充文件和指令，分包方应执行这些文件和指令。

（五）其他承包方权利：                                            

第十条  分包方的权利和义务

（一）执行承包方现场生产、安全、质量等管理制度。按规范要求编制整理技术管理资料，负责分包方所有人员的安全培训和各种岗位证件（含特殊岗位证件）的办理及费用。承包方替分包方对其所有人员进行安全培训和各种岗位证件（含特殊岗位证件）办理的行为，并不视为承包方与分包方人员存在劳动合同关系。

（二）分包方应做好同承包方的协助、配合工作，遵守承包方的总体计划安排。

（三）工程竣工验收合格后，分包方应按承包方要求向承包方移交工程竣工资料，并对其提供资料的真实性、有效性、完整性负责并承担相关费用。
（四）负责分包工程范围内和施工场地内地下管线、邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用由分包方承担。

（五）已完工工程未经承包方交付业主之前，分包方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包方自费予以修复。

（六）分包方在进场前须将进场人员花名册、劳动合同复印件和身份证复印件（上述复印件需加盖分包方印章）交承包方备案，并保证进场人员的稳定和无犯罪记录。人员变更应重新报承包方备案。

（七）分包方必须为其进场人员缴纳各项社会保险、意外伤害险等，并将其缴费复印件加盖分包方印章交承包方备案。

（八）分包方必须每月将其现场职工花名册、工资发放表复印件加盖分包方印章交由承包方备案，如本月不交次月不予以结算工程款。

（九）分包方自行处理施工现场周边工农关系，并承担费用。

（十）分包方在深化设计、使用材料、施工设备或采用施工工艺等履行分包工程过程中，因侵犯知识产权所引起的责任，由分包方承担。分包方应承担因此给承包方造成的全部损失。

（十一）承包方提供的图纸和文件等，分包方可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包方书面同意，分包方不得将承包方提供的图纸、文件及已经声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

（十二）分包方印章应预留印鉴在承包方备案，该预留印鉴上应加盖分包方印章确认，分包方印章内容不得含有易使他人误认为分包方为承包方或其上级所属单位的字样。

（十三）分包方应保障承包方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

1.分包方自有职工或其聘用的务工人员的伤亡；

2.分包工程以外的任何财产的损失或损害;

3.分包方转包或再分包本分包工程引起的工程款及利息等违约金的连带追偿；

4.分包方为本工程采购或租用设备材料引起供应商就货款和违约金的责任；

5.分包方将本分包工程进行劳务分包引起的民工工资的责任等。

如分包方因上述原因导致承包方因此遭受有关的索赔、诉讼或损害赔偿的，分包方应向承包方承担处理该等事宜所发生的一切费用的（包括但不限于律师费、差旅费、案件受理费、鉴定费等）1.2倍，向承包方承担违约责任。 

（十四）分包方签订本合同前，已经全面了解和理解了承包方与业主之间签订的与本工程有关的合同条款，在本合同未约定的情况下，分包方同意接受承包方与业主之间所签订的合同中包括但不限于工程质量、进度、工期、结算方式、安全、违约等条款的制约。分包方在履行本合同过程中，应保障承包方免于承担因本合同项分包工程造成的工期延误、经济损失及根据总包合同业承包方可能承担的任何赔偿费用。因分包方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、承包方损失均由分包方承担。

（十五）分包方应保证承包方在本合同约定的分包工程实施、完成以及修补其任何缺陷过程中，免于承担因分包方原因导致的任何人员伤亡及财产损失有关的任何损失、责任、费用、索赔和诉讼；如分包方在分包工程中造成以上事项或导致承包方因以上事项承担相关责任的，应赔偿承包方因此所承受的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用，并按5万元/次支付违约金，承包方可单方解除合同并不承担任何违约及赔偿责任。

（十六）其他分包方义务：                                            

（十七）分包方承诺：分包方履行本合同过程中违反合同相关约定，导致承包方对分包方提起诉讼或仲裁，承包方由此产生的费用由分包方承担；分包方履行本合同过程中被他人起诉或仲裁，连带承包方被诉的，承包方由此产生的费用由分包方承担。（前述费用包括但不限于承包方代为支付的款项、案件受理费、律师费、交通食宿费、鉴定费、处理费、违约金、政府机构行政处罚等）。上述款项承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由分包方承担，分包方对此无任何异议。
第十一条  材料设备供应

（一）承包方供应材料设备

（1）分包方应根据施工情况，提前（不少于    日）向承包方提交供货材料设备计划。

（2） 除另有约定外，承包供材料设备进场后，分包方派人与承包方共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移，验收后由分包方妥善保管。若发生丢失损坏，由分包方负责赔偿。分包方可通过授权委托确定1-2名收料人，负责分包供材料设备的领收、签认，其授权委托书、身份证明、个人签字应在承包方财务、物资等相关部门留底备案。

（3） 承包方供应的材料设备，分包方不得随意使用于本项目之外，也不得浪费。

（4）如分包方领用材料超过分包工程预算额5%时，超过部分以承包方实际采购价格的1.5倍，在每期工程结算时从分包方工程款中扣回。 
（5） 承包方供应设备的使用与考核标准及方式：     

（二）分包方采购辅料与小型工器具
（1） 本工程所需辅料、小型工器具，原则由分包方根据分包合同投标文件及总包合同招标文件规定品牌、规格采购，且分包方签订的采购合同须提交承包方备案。

（2） 由分包方自行采购分包工程辅料、小型工器具，应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证、合格证等），报承方审核批准后方可采购（分包工程辅料报承包方认质认价），且承包方有权供应其中的部分辅料、小型工器具，分包方无正当理由不得拒绝。

（3）分包方自行采购的辅料、小型工器具，必须符合图纸设计及总包合同要求，符合国家和工程所在地有关质量标准，经承包方、业主、监理验收通过后方可使用。通过前述验收并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时分包方应承担的责任。

（三） 关于材料设备的其他未尽事宜，应严格遵循总包合同之约定。

（四）关于设备材料的其他约定：

第十二条  工程量确认

由分包方按月将完成的工程量报承包方，经承包方报业主验收合格后，由承包方按业主确认的数量予以确认，上报工程量必须是完成全部设计要求的工程量，未完成设计要求的不予确认，不予结算。对分包方未经业主及承包方认可超出设计图纸范围和因分包方原因造成返工、变更的工程量，承包方不予确认，不予结算。

第十三条  质量验收

分包方应确保所施工工程的质量，应符合本合同约定的质量标准。分包方施工的工程经业主验收后，若质量不合格，分包方应负责无偿修复，并承担承包方因此向业主承担的违约责任，并承担由此导致承包方的其他损失。

第十四条  工程变更与签证 

（一）施工中如发生业主对原工作内容进行变更，承包方应向分包方发出变更通知，并提供变更的相应图纸（如有图纸）和说明。分包方应按照承包方发出的变更通知及有关要求，进行变更。

（二）施工中分包方擅自变更工程设计等自身原因导致的工程变更，分包方无权要求追加合同价款和延长工期，还应赔偿因此给承包方造成的任何损失。

（三）承包方对涉及设计变更、工期调整、材料价格调整、停/复工、工程索 赔等可能影响工程价款或工期的签证，仅作为证明合同履行期间对相关事项是否发生存档备查的证据，分包方不得据此向承包方主张任何工程价款或工期的调整。
第十五条  施工安全与环境保护

（一）施工安全

1.合同履行期间，分包方为本合同所涉工程的安全主体，承担安全主体责任。

2.施工期间，分包方由于自身或其员工原因导致的安全事故以及对承包方或任何第三方造成的人身及财产损害等，由分包方负责并承担全部费用。分包方的劳动者因发生事故所产生的包括但不限于工资、医疗费、一次性就业补助金、一次医疗补助金、一次性伤残补助金等所有费用均由分包方全部承担。双方同时签订安全协议，并作为本合同的附件。

3.若分包方发生安全事故，事故赔偿费用及事故给承包方造成的损失，承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）扣除，不足部分仍由分包方承担，对此分包方无任何异议。

（二）环境保护

1.分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关约定，采取所有合理的措施来保护施工现场内外的环境，做好对噪声及震动、大气污染、土地污染、水污染防治等环境保护工作，避免因环境保护措施不力对承包方及任何第三方的人员及财产造成损失或损害。

2.分包方在施工过程中产生的废水、废渣等生产废物由分包方自行处置并应符合环保要求，处置费用由分包方承担。因处置不当造成的任何后果均由分包方自行承担，与承包方无关。

3.合同履行中对于破坏草场、林地、耕地、农作物等与生态环保有关的事项，分包方应予以恢复原状并承担赔偿责任。
4.分包方在履行合同期间，因环境污染事故受到相关方投诉或处罚等情形时，分包方应承担全部责任和费用，由此给承包方造成的任何损失均由分包方承担，同时应承担违约金   元/次。

5.分包方应控制扰民问题，发生扰民事件，应承担违约金     元/次。

6.因环境保护事项导致承包方受到行政处罚及任何第三人向承包方主张赔偿责任时，所产生的一切费用（包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用）均由分包方承担，且承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中予以扣除，不足部分仍由分包方承担，分包方对此无任何异议。

第十六条  工资保障
分包方在施工期间必须严格执行《保障农民工工资支付条例》等法律、法规规定，及时足额支付员工工资，避免发生劳动纠纷及其他各类风险。
（一）工资发放。分包方同意采用以下   方式为其员工发放发放工资:
1.承包方代发工资。分包方负责为招用的员工办理实名制工资支付银行卡，按月考核员工工作量并编制工资支付表，经员工本人签字确认后，交承包方通过银行直接将工资划入员工个人工资账户，并向分包方提供代发工资凭证。实行代发工资的，由承包方与分包方另行签订委托工资支付协议，承包方代替分包方向其员工发放工资行为并不视为分包方员工与承包方存在劳动关系。
2.分包方自行发放。分包方在工程项目所在地银行开设资金专用账户，承包方在日常结算支付分包工程款时，优先将每月核定的员工工资支付到资金专用账户，分包方应及时足额支付员工工资，承包方有权跟踪监督分包方及时足额支付员工工资情况。
（二）工资保证金。分包方同意采取以下第   种方式向承包方缴纳工资保证金    万元：

1.分包方应在合同签订后10日内向承包方缴纳工资保证金    万元；

2.承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中划扣   万元作为分包方向承包方缴纳的工资保证金。

（1）当分包方发生拖欠其员工工资情形时，承包方有权自行使用工资保证金代替分包方向其员工发放工资，若工资保证金不足以支付分包方员工全部工资时仍由分包方继续承担责任，且承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）支付分包方拖欠员工的工资，分包方对此无任何异议。承包方代替分包方向其员工发放工资行为并不视为分包方员工与承包方存在劳动关系。

（2）分包方施工期间，无论任何原因导致分包方缴纳的工资保证金不足本合同规定的数额时，分包方应当  日内补足，分包方在上述期限内未及时补足工资保证金的，承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）划扣相应金额补足工资保证金，分包方对此无任何异议。若分包方拒绝补足工资保证金，承包方有权解除本合同，并不承担任何违约及民事赔偿责任，因此，给承包方带来的全部损失也应由分包方承担。

（3）工资保证金返还采用以下第  种方式:

1.本合同质保期满后，6个月内未发生分包方员工上访、索要工资及其他劳动争议时，由分包方向承包方出具“不拖欠农民工工资承诺书”和书面返还申请，经承包方审查同意后，承包方将工资保证金剩余部分一次性无息退还分包方。

2.本合同工程内容完工且竣工验收合格后6个月内未发生分包方员工上访、索要工资及其他劳动争议时，由分包方向承包方出具“不拖欠农民工工资承诺书”和书面返还申请表，经承包方审查同意后，承包方将工资保证金剩余部分一次性无息退还分包方。
3.本工程竣工结算后，由分包方向承包方出具“不拖欠农民工工资承诺书”和书面返还申请，经承包方审查同意后，承包方将工资保证金剩余部分一次性无息退还分包方。
（三）无论任何原因，分包方均不得拖欠或克扣其员工工资及社保费用，若因分包方拖欠其员工工资及社保费用，发生分包方员工到政府部门、业主、承包方进行上访或给承包方造成劳动纠纷等事件，分包方应按    万元/次支付违约金，违约金承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）扣除，分包方对此无任何异议，同时，分包方还应赔偿承包方因此所承受的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用。
第十七条  履约保证金

（一）分包方应向承包方缴纳履约保证金    万元，缴纳方式采取第    种方式：

1.现金缴纳；

2.同等金额的银行保函；

3.在应支付的款项中予以扣除。

（二）履约保证金返还采用以下第  种方式:
1.分包方缴纳的履约保证金在业主按承包方与其签订的合同返还承包方全部质保金后，分包方向承包方提出书面返还申请，经承包方审查如分包方未拖欠承包方任何违约金及其他款项时，方可将履约保证金剩余部分（无息）返还。

2.分包方缴纳的履约保证金在本合同工程内容完工且竣工验收合格后，分包方向承包方提出书面返还申请，经承包方审查如分包方未拖欠承包方任何违约金及其他款项时，方可将履约保证金剩余部分无息返还。
3.本合同质保期满，且未发生质量问题，分包方向承包方提出书面返还申请，经承包方审查如分包方未拖欠承包方任何违约金及其他款项时，方可将履约保证金剩余部分（无息）返还。
（三）分包方发生以下情形，承包方可视情况从分包方履约保证金中扣除相关违约金及费用，不足部分仍由分包方继续承担：

1.分包方在施工中发生质量、安全等事故及其他情形。

2.分包方不按合同约定履行其义务及出现其他违约情形。

3.因分包方拖欠劳动者工资、工伤费用、社保费用、外购设备材料款等，导致任何第三方向承包方主张权利的。

4.其他可能给承包方造成损失的情形。
第十八条  违约责任

（一）如承包方出现资金困难，分包方同意给予 6 个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为承包方违约。宽限期过后，仍未按照本合同约定向分包方支付合同价款的，承包方向分包方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以承包方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的结算价款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的 1%，除此之外，承包方不再承担其他任何违约及民事赔偿责任包括但不限于利息、资金占用费等。 
（二）分包方未在承包方规定时间完成承包方要求的工作，每延迟一天，需向承包方支付    元违约金。若因分包方进度滞后造成工期延误，导致业主向承包方索赔的，分包方应承担该赔偿责任，且承包方有权从尚未向分包方支付的款项中扣除，不足部分承包方有权向分包方追偿。
（三）如分包工程未达到本合同约定的质量标准，分包方应自行修复达到本合同约定的质量标准，修复费用由分包方自行承担，工期不予顺延，并承担本分包工程合同价款   %的违约金。

（四）分包方因自身原因未完成当月下达的任务指标，应向承包方支付     元违约金。

（五）根据承包方安全质量标准化、安全检查等方面的相关规定，承包方对分包方进行的质量安全方面的罚款视为分包方缴纳的违约金。

（六）分包方（实际施工人）所提供的包括但不限于：印章、资质证照、授权委托书、与其劳动者签订的劳动合同有任一弄虚作假情形的，分包方应向承包方支付     元违约金。

（七）分包方违反本合同“第九条增值税发票的开具”相关规定的，应向承包方支付本分包工程合同价款   %的违约金，并对因此给承包方带来的其他损失承担赔偿责任。

（八）合同履行期间若双方出现任何纠纷，应协商解决或通过法律途径予以解决，若分包方或其员工出现包括但不限于：上访、聚众闹事、游行示威、拉挂横幅、阻碍施工、围堵承包方、业主或政府相关部门或采取其他各种“软暴力方式”时，每出现一次上述情形，分包方应向承包方支付违约金      元。

（九）分包方为履行本合同向他人租赁、购买设备或材料等，因未及时结清相关款项，给承包方造成任何影响，承包方有权暂停向分包方支付合同价款，因上述事项给承包方造成的一切损失由分包方承担。
（十）工程竣工验收合格后，分包方应按承包方要求向承包方移交工程竣工资料，并对其提供资料的真实性、有效性、完整性负责并承担相关费用。如影响承包方向业主移交工程资料，每延迟一天分包方应承担违约金      元，承包方有权停止支付工程款并不承担任何违约及民事赔偿责任。

（十一）分包方有其他违反本合同约定的行为的，自违约行为发生之日起至纠正其违约行为之日或承包方解除合同之日止，分包方需每日（次）向承包方支付人民币     元的违约金。
（十二）其他分包方违约责任：                                            

（十三）本合同中分包方应承担的违约金及对承包方的损失赔偿款项，承包方有权从尚未向分包方支付的任何款项中（包括但不限于工程款、进度款、验收款、质保金、其他各类保证金）扣除，不足部分仍由分包方承担，分包方对此无异议。同时，分包方还应赔偿承包方因此所承受的一切损失，包括但不限于赔偿金、律师费、交通食宿费、鉴定费等其他费用。
第十九条  索赔

（一）承包方根据与业主签订的合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，分包方应予以积极配合，并提交符合承包方要求的资料。

（二）分包方未按合同约定履行自己的各项义务给承包方造成经济损失时，承包方可向分包方索赔。

（三）分包方向承包方提出索赔的必须在索赔事件发生后3天内以书面形式进行，否则视为放弃索赔；索赔文件及相关证明材料必须加盖分包方的印章（其他任何形式无效），否则无效。分包方的索赔事件自承包方收到分包方索赔材料后10日内若未取得加盖承包方印章（其他任何形式无效）的书面回复，则视为承包方未认可其索赔事件。

第二十条  合同解除

（一）无论承包方与业主的总包合同因何种原因被解除或终止的，本合同均自动终止，未履行部分均不再履行，且分包方不得因此主张承包方承担违约责任。

（二）如因不可抗力或政府部门及业主原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行的，承包方可解除本合同，承包方不承担任何违约及民事赔偿责任。 

（三）分包方提出与承包方解除合同时，必须提前   日书面通知承包方，在承包方同意解除合同前分包方应确保正常施工且不能影响施工进度及工程质量，否则造成的一切损失均由分包方承担。 
（四）出现下列情形时承包方有权随时通知分包方解除合同，且承包方不承担任何违约及民事赔偿责任，若给承包方造成损失时，分包方还应赔偿由此给承包方造成的一切损失：

1.分包方未在承包方规定时间完成承包方要求的工作，影响、拖延其他工程的进度的；

2.分包工程未达到本合同约定的质量标准，经修复后仍达不到本合同约定的质量标准的；

3. 合同履行期间，分包方累计   次及以上完不成承包方当月下达的工作任务时；

4.合同履行期间，分包方累计出现   次及以上相同类型的违约情形时；
5.合同履行期间，分包方累计出现   次及以上各类违反本合同约定的情形；

6.分包方所提供的包括但不限于：印章、资质证照、授权委托书、与其劳动者签订的劳动合同有任一弄虚作假情形的；

7.分包方擅自将工程转包、分包的；

8.分包方拖欠其员工工资的；

9.合同履行期间，分包方或其员工累计出现  次以上包括但不限于：上访、聚众闹事、游行示威、拉挂横幅、阻碍施工、围堵承包方、业主或政府相关部门或采取其他各种“软暴力方式”时；
10.分包方存在其他不履行合同义务致使合同目的无法实现的情形；

11.出现法律、法规规定或本合同约定的其他可单方解除合同的情形；
12.其他承包方解除合同情形：                                            

（五）无论双方因何种原因解除合同，合同解除后，承包方仅按照合同约定对分包方实际完成且符合设计要求的工程量（必须经承包方报业主验收合格）进行结算，不承担任何违约责任及民事赔偿责任。无论双方因何种原因解除合同，若给承包方造成损失的，承包方可直接从尚未支付给分包方的款项中扣除，不足部分仍由分包方承担。

（六）无论双方因何种原因解除合同，分包方应在合同解除或合同履行完毕（合同到期、工程完工）接到通知后  天内将其人员、设备材料等其他物品按承包方要求撤出施工现场，每延迟一天需向承包方支付   元违约金，并赔偿给承包方造成的一切损失，以上费用承包方可直接从尚未支付给分包方的款项中扣除，不足部分仍由分包方承担。 

如承包方根据施工需要，需留用分包方的设备时，分包方不得将该设备擅自拆除运离施工现场，留用的设备双方另行签订协议。

第二十一条  不可抗力

（一）本合同中不可抗力的定义与承包方与业主签订的合同中的定义相同。

（二）因不可抗力事件导致的各类费用和工期延误等事项由双方按以下办法分别处理：

1.承包方和分包方的人员伤亡由各自的所属单位负责，并承担相应费用。

2.分包方自有或租赁的设备、材料等物品损坏、灭失的由分包方承担。

3.承包方提供给分包方使用的设备、材料等物品损坏、灭失的由分包方承担。

4.停工期间，分包方应承包方要求留在施工场地的有关人员的费用由分包方承担。

5.双方各自承担停工期间自身的损失。

6.延误的工期经业主书面认可后承包方方可对分包方的工期予以相应顺延。

（三）不可抗力发生在分包方迟延履行合同后，不能免除分包方的责任。

第二十二条  争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。不论产生何种裁判结果，诉讼或仲裁发生的全部费用包括但不限于案件受理费、申请费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等均由乙方承担。

第二十三条  禁止转包或再分包

分包方不得将本合同项下的工程转包或再分包第三方，一经发现，承包方有权通知解除本合同，同时，分包方应承担   万元违约责任及赔偿给承包方造成的所有损失。 

第二十四条  通知及送达方式

本合同履行过程中，当出现需通知对方的事项时（包括但不限于解除合同通知等），双方同意按以下方式进行通知：

（一）承包方联系信息如下

    地址：                电子邮件地址：

联系人：      电话号码：     微信号：

传真号码：                      

（二）分包方联系信息如下：

地址：                 电子邮件地址：

联系人：    电话号码：     微信号：

传真号码：                       

以EMS发送至上述地址，不论是否签收、阅读均视为已通知或有效送达，签收之日为送达之日，若拒收或无法送达的，以退回之日为送达之日；以电子邮件、微信、短信、传真发送的，不论是否阅读，均视为已通知或有效送达，以该信息到达对方特定系统之日为送达之日。

若双方上述联系方法发生变化，应在3日内以书面形式通知对方，否则自行承担不利后果。
第二十五条  其他

（一）承包方与分包方之间签订的涉及价款变更等重要内容的任何合同、协议、补充合同、对账单、签证单、结算书等均以双方加盖公章确认的为准，除一方向另一方另行提供加盖有己方公章的特别授权书之外，加盖任何项目部公章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部人员签名均对该方不具有效力，另一方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于相关无权代理人签署的文件应及时提交对方追认。
（二） 分包方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等，不得使用承包方名义或承包方项目部名义，否则如果第三方因此以承包方或承包、分包双方为被告，或以承包方为第三人提起诉讼或仲裁申请的，无论产生何种裁判结果，均由分包方承担全部责任。承包方因此产生的全部相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等）均由分包方承担，且分包方还应赔偿承包方因此遭受的全部损失。

（三）如因业主违约导致分包方以自身名义或联合承包方提起诉讼或仲裁申请，不论产生何种裁判结果，均由分包方自行承担由此产生的全部义务或法律责任。承包方因此产生的全部相关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、人员差旅费等）均由分包方承担。

（四）承包方不允许项目部人员擅自变更本合同、以承包方或承包方项目部名义对外借款、担保或签订补充协议、承诺书、确认书、欠条等文件。承包方与分包方之间签订的任何合同、协议、补充合同、对账单、结算单、承诺书、确认单等均以承包方加盖公章确认，除此之外，任何加盖项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或由项目部人员签名的文件对承包方均无约束力。分包方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限，对于无权代理人签署的文件，分包方应及时提交承包方追认，承包方未盖章追认的，对承包方不产生约束力。分包方与承包方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的，应向承包方支付虚构金额   倍的违约金。

（五）分包方确认在同意订立本合同前，已仔细阅读本合同所有条款，对本合同所有条款及内容已经阅悉，均无异议，并对双方的权利义务达成了充分的理解，对承包方所特别提示的，免除或者限制承包方责任的条款已充分知悉。

第二十六条  合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效，一式  份，承包方执  份，分包方执  份。

承包方（盖章）：                  分包方（盖章） ：

法定代表人（或负责人）：          法定代表人（或负责人）：

签订日期： 年  月  日
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