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询价公告
项目名称:中煤集团山西华昱能源有限公司国兴煤业地面补勘物探项目

询价方式:公开询比

评审方式：最低评审价格法
发布公告日期: 2024年6月14日    
报名截止日期：2024年6月21日 07:40
报价截止时间：2024年6月21日 07:50
报价揭价时间：2024年6月21日 07:50
发布公告媒介：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）

一、项目概况及技术要求：

1.项目概况：根据国兴煤业3-5采掘规划，计划在井田F1断层西北块段和一采区北部块段布置采掘活动。国兴煤业主要水害类型为采（古）空区积水，为了进一步提高国兴煤业矿井水文地质勘查程度，夯实防治水基础，彻底排除采掘过程中的安全隐患，确保安全生产。国兴煤业计划在F1断层西北块段、一采区北部块段采用物探手段查明4#、9#煤层采空积水区的分布情况。预计勘探面积1.32平方公里。
2.资金来源：企业自筹。

3.工期（服务期）：合同签订之日起45天内。

4.服务地点：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司。
5.报价方式：固定总价**万元（含税,税率6%）。

6.报价要求：本项目使用固定总价报价；项目费用包括征地、青苗赔偿、道路施工、物探设计、物探施工以及报告编制及评审费用等所需的各项费用，以及劳务费、设备费、材料费及国家规定的社会保险费、劳动保护费、管理费、税金、政策性文件规定及项目包含的所有风险、责任等乙方完成本项目规定的全部内容费用。

7.付款方式：执行山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司相关制度流程

8.验收标准：最终成果应由乙方进行内审，通过后再由甲方组织相关专家进行评审验收。

9.报价人在提交报价文件时需附《供应商廉洁承诺书》。

二、资质要求

1.报价人须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格。

2.报价人须提供近三年（2021年5月—至今）至少3例地面物探业绩（提供合同关键页）。

3.报价人需拟派项目经理1名，须具有地质类相关专业高级职称（若职称证书未体现专业，须提供相关专业学历证明），提供开标前近一年内连续6个月项目经理在本单位的社保缴纳证明（提供相关证件、材料扫描件）。
4.与中煤集团山西华昱能源有限公司不存在未解决的各类纠纷（附承诺函，格式自拟）。

5.本次询价不接受联合体报价。

三、报名

参与公开询价业务的报价单位，请登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报价。

四、联系方式

联系人：朱俊宝  13593479414
地址：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司

电子信箱：398011791@qq.com
第二章 报价须知
一、总则
1. 适用范围
本询价书仅适用于询价公告中所述项目的服务/工程。
2. 询价费用
报价方应承担所有与编写和提交报价书有关的费用，不论结果如何，询价方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、询价书
1. 询价书构成
(1) 询价公告
(2) 报价须知

(3) 合同条款
(4) 技术规格及要求
(5) 报价书相关格式
三、报价书的编制
1. 报价书的组成
(1) 按询价书要求填报完整的报价函、报价一览表、分项报价表；
(2) 技术规格及商务规格偏离表；
(3) 服务/工程技术规格说明书；
(4) 按要求出具的资格证明文件；
(5) 其它需要说明的事项。
2. 报价要求
(1)报价为含税价（注明税率）。
(2)单价与总价有出入，以单价为准。工程类应列明工程报价。

(3)在填报报价时，要列明价格的各组成部分。
3. 报价书的式样和签署
3.1电子版命名格式“项目名称+公司名称”。

3.2在制作报价书时，需要法人签字的地方，签字或签章均有效，若有代理人，需要代理人签字的地方，必须签字才有效。
四、报价书的递交
提交报价书的时间不得迟于询价公告中规定的截止时间。
五、询价揭示及评审
1. 询价方将根据公告规定揭价时间在中煤易购采购一体化平台进行线上报价揭示。
2. 询价方评审小组/谈判小组

(1)由询价方相关部门人员组成。
(2)从报价截止日起,直到向成交方授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和确定成交有关的保密资料，均不得向与评审无关的其他人透露。
(3)报价截止后，将审查报价书是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，报价书是否大体编排有序。如计算和累加算术错误，修正错误的原则如下：
A. 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；
B. 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，修正总价及报价总价。
(4) 评审期间评审小组可分别要求报价方对其报价书进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。
3. 评审办法
本次询价内容依据以下评审原则进行最低评审价格法，评审小组对满足询价文件实质性要求的报价书，对报价文件的技术、商务评审采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交人。

评审原则；
1)、询价文件做为评审小组关键的评审依据；在开、清、评审期间，严禁任何与询价项目相关的人员提供各种改变或者影响评审结果且会发生实质性变化的资料。评审过程必须严谨、认真、仔细，做到公开、公平、公正，体现企业效益最大化。
2)、不满足询价文件中“*”号条款要求的报价书经评审小组集体讨论并签字确认后将不被推荐成交。
3)、本次询价项目实行按包开、清，按项评审的原则，从服务、服务质量、技术要求、资质、商务、报价、售后服务等方面进行综合评审。
4)、所报相关服务须与其营业执照的经营范围相一致。

六、确定成交人
1. 确定成交人准则
(1)合同将授予其报价实质上响应询价书的要求，能最大限度地满足询价书中规定的各项综合评价标准，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的报价方。
(2)不能保证最低报价的单位最终成交。
2. 成交通知书
在报价有效期期满之前,报价人可在系统查询成交情况或询价单位以书面或传真形式等方式通知成交人成交。收到成交通知书的日期（或传真日期）即为成交接受日。
第三章 合同样本（关键条款）

山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司
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甲方：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司

乙方：                             
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘探质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
工程范围及工程量:国兴煤业井田F1断层西北块段和一采区北部块段。采用物探手段查明4#、9#煤层采空积水区的分布情况。预计勘探面积1.32平方公里。

第二条：工期：

合同签订之日起45天内完成。
第三条：技术规格和要求

3.1本合同执行《中华人民共和国民法典》、《煤炭电法勘探规范》(MT/T898-2000)、《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》（DZ/T0187-2016）、《时间域激发极化法技术规程》（DZ/T 0070-2016）；

3.2物探测网密度不大于20m*20m。

3.3工程测量质量指标：合格率100%。

3.4野外采集质量指标：甲级率不低于80%，合格记录点率不低于90%，检查点不低于总工作量的3%。
3.5乙方严格贯彻执行国家的有关法律、法规、质量标准、作业技术规程，按照国家及行业标准编制设计方案和施工安全技术措施，经甲方批准后组织施工。

3.6乙方需拟派项目经理1名，须具有地质类相关专业高级职称（若职称证书未体现专业，须提供相关专业学历证明）；安全管理人员1名，须具有安全相关资格证件；技术人员2名，测量专业1名，地质类相关专业1名，须分别具有测量专业、地质相关专业中级职称（若职称证书未体现专业，须具有相关专业学历），野外数据采集人员2名，施工队伍人员不得低于5名，投入计划及设备配备合理。
3.7乙方要在施工前组织技术交底，对技术、安全、施工各级人员进行职责、任务分工，并对安全技术措施及时组织学习和宣贯。

3.8乙方在施工中要强化管理，规范野外现场作业，并做好记录。

3.9乙方所选用的地面电磁勘探方法符合《煤矿防治水细则》中有关方法选择方面的要求，既要满足勘探深度需求，又要最大限度的提高对老窑采空区和积水的分辨能力，电磁勘探测线距不大于20m，测点距不大于20m。

3.10对每条测线必须进行实测。对每个勘探点进行点点实测，当遇到特殊地形（如河流、建筑物等）无法正常放样时，采用偏测的方法进行放样，树立明显而牢固的标志，并做好记录。

3.11探明探测区域内4#、9#煤层采空范围及积水，并探测区域内各主要含水层富水情况。
3.12查明探测区域内周边矿井是否存在越界开采情况。

3.13施工结束后，施工方应及时提交的物探补勘成果报告必须通过甲方上级公司组织的专家评审，并承担评审期间评审费等费用。

第四条、成果提交

地面物探成果图及总结报告及物探成果各类图纸（各8份）；上述报告符合要求的专家评审意见书1份；电子版报告1套（附图CAD版）；光盘1份。

第五条、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

5.1 技术服务费用：
本项目总费用为：*万元（含税6%），其中包含征地、青苗赔偿、道路施工、物探设计、物探施工以及报告编制及评审费用等所需的各项费用，以及劳务费、设备费、材料费及国家规定的社会保险费、劳动保护费、管理费、税金、政策性文件规定及项目包含的所有风险、责任等乙方完成本项目规定的全部内容费用。甲方不再支付其它费用。

5.2 付款方式：

支付方式：甲方组织专家对地面物探工程勘探成果进行评审，经评审符合要求，并且未造成安全、质量事故,由甲乙双方签字认可办理结算签证单,甲方支付乙方合同总价款的90%，保留10%作为质保金，质保周期一年。

甲方付款前，乙方应当按照甲方财务要求提供相应的增值税专用发票，并按照甲方公司及其上级主管部门的规定履行相应的付款审批程序，甲乙双方均认可前述内容为乙方的重大义务，如乙方未能完全履行该义务，则甲方有权拒付相应款项。
第六条、双方的权利与义务

6.1 甲方的权利与义务

6.1.1在野外施工前和施工过程中，检查、核实乙方投入的设备、仪器和人员等，如果与合同约定的不一致，有权提出限期更换。

6.1.2资料采集、处理和解释期间，甲方有权监督并进入乙方工作现场，对乙方的施工质量和工程进度进行监督检查，对达不到质量要求的，甲方监督人员有权要求乙方返工。

6.1.3根据任务的变更，甲方有权调整物探施工方案，并按实际完成工作量支付工程价款。

6.1.4甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘探任务及技术要求，并提供相关文件资料，对所提资料的准确性、可靠性负责。

6.1.5甲方有权在正式成果提交前向乙方借阅本合同范围内的所有阶段性资料。

6.1.6甲方有权召集乙方工作人员对勘探结果进行讨论。

6.2乙方的权利义务

6.2.1乙方负责向甲方提交基本成果资料、野外施工关键工序影像等工程施工资料。

6.2.2乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘探。按本合同规定的时间提交质量合格的勘探成果资料，并对甲方负责。

6.2.3合同签署前对工区进行实地踏勘，熟悉工区的自然环境、生产、生活条件等可能影响施工的各种因素。合同签署后不得以对工区的条件缺乏了解为由提出改变合同条款和追加合同价款的要求。

6.2.4在现场工作的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担资料保密义务，不得丢失与损坏。

6.2.5在工程勘探前，提出勘探纲要或勘探组织设计，甲方工作人员需验收乙方提供材料。

6.2.6在正式施工前，应根据甲方提出的资料采集任务和工区具体情况进行系统的方法论证，进行科学合理的系统试验，确定最佳施工方案和采集参数，经甲方审批同意后正式投入生产。

6.2.7如因现场实际情况，需要调整设计测线，应以书面方式向甲方报告。在未得甲方书面同意前不得擅自修改原设计，否则，所做工作甲方不予认可、不予支付费用。

6.2.8接受甲方监督人员对工程全过程的监督检查，听取甲方监督人员提出的合理意见，对提出的问题要及时整改，尊重并全力支持监督工作。

6.2.9在正式勘探前，应当根据不同的地质情况，对资料进行有针对性的试验处理，并向甲方建议处理流程和参数。在试验处理的基础上，编写处理设计，报甲方批准后实施。

6.2.10在正式处理中，必须根据剖面质量变化情况，对流程和参数进行相应的测试，并根据测试结果提出处理流程和参数调整的意见，报甲方批准后实施。

6.2.11乙方在施工过程中应严格按照安全技术操作规程执行，施工中若发生安全事故时，由乙方负责并承担全部费用。

6.2.12乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。
6.2.13因乙方原因造成的工期延误，不能按时提报结果，给甲方造成损失的，由乙方负责并承担相应的责任。

6.2.14乙方严禁将已承包工程分包、转包。

6.2.15由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的，对该部分损失由乙方负责全额赔偿。

6.2.16因乙方原因造成事故影响矿井生产，按甲方及甲方上级管理部门相关规定执行。
第7条、与第三方关系的协调处理
7.1在物探勘探过程中，乙方应处理好与第三方的关系特别是当地人民政府及居民的关系。

7.2乙方在施工过程中要按照国家有关规定，处理好勘探施工与城市、工矿区、居民点、车站、铁路、人防工程、水利工程、大中型桥涵、电力设施、输油输气管线、国家测量标志、重点文物、通讯保护设施、自然保护区等方面的关系，在其安全距离之外采集数据。特殊情况下，如需在上述设施安全距离内采集作业的，应当征得有关单位和部门的同意，并采取相应的安全措施。

7.3物探勘探作业如果造成他人土地、地面附着物、人身损害的，由乙方负责与受损单位或个人协商处理，并按照实际损害程度给予一次性补偿，补偿费用由乙方承担。事后如果当地有上访或者诉讼的，乙方应负责与其交涉，并承担由此而产生的全部法律和经济责任。如造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。

7.4甲方对乙方在施工过程中和施工结束后的地貌恢复、损害赔偿等事项进行检查验收，不符合要求的，乙方必须进行整改，由此而造成甲方损失的，有权从乙方合同价款中扣除所发生的一切费用。

第八条、违约责任

8.1当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当继续履行，采取补救措施。

8.2未经甲方书面同意，乙方擅自改变设计、增加或减少测线、延长或缩短测线长度的，对增加的工作量不予结算，对减少的工作量按减少部分进行考核2000元—10000元。

8.3乙方应严格按照合同约定的技术标准进行施工，确保工程质量。工程验收时，质量指标达不到要求的，不合格部分对应的全部工程将不予结算。

8.4 在施工过程中，甲方对施工的各工序进行抽查或检查时，发现有违反本合同及与本合同有关的技术设计、技术标准规定的，根据违规次数和情节轻重，按以下条款处理：

8.4.1对第一次发现的违规行为，提出警告，要求整改，并扣减合同价款2000元。

8.4.2对同一违规行为第二次出现的，必须停工整改，并要向甲方提交书面整改报告（包括对问题的责任和根源分析、乙方内部处理结果、下步的质量保证措施和方案等）。停工整改期间，每天按2000元的标准扣减合同价款。乙方整改完毕，经甲方检查合格后方可继续生产。

8.5乙方提交的采集和处理资料及其解释结果必须真实可靠，如弄虚作假的，虚假部分不计算为工作量，相应价款全部由甲方从工程价款中扣除，由此给造成损失的，还应当赔偿甲方全部经济损失。

8.6乙方将资料丢失或者损坏，应赔偿甲方全部经济损失，并取消乙方进入甲方市场的资格。

8.7 违反本合同规定，违约方应按照《中华人民共和国民法典》相关条款规定，承担违约责任；

8.8 因乙方提供的发票存在虚假信息给甲方造成的损失，包括但不限于行政罚款、索赔费用、律师代理费等，均应由乙方承担。

第九条、合同生效、变更和终止

9.1.本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并盖单位章（甲方为合同专用章）之日起生效,双方履行完合同规定的权利义务后自行终止。 

    9.2乙方不得无故单方面终止合同，如遇不可抗力需终止合同，必须提前15日以书面形式通知对方并陈述理由，双方互不承担违约责任。 

9.3若乙方破产或无能力执行合同时，甲方可以在任何时候通知乙方终止合同，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。 

第十条、其他

10.1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2.本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。 

10.3.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，合同自双方签订之日起生效。
（以下无正文，未签署栏）

甲方名称（盖章）：山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司                      

法定代表人（授权代表）：
开户银行：中国农业银行股份有限公司朔州市分行

银行账号:04-859001040015653

乙方名称（盖章）：
法定代表人（授权代表）：
开户银行：

银行账号：

                                 签订时间：    年   月   日

                                 签订地点：中煤华昱工业园区
技术规格和要求

1.报价人应严格贯彻执行国家的有关法律、法规、质量标准、作业技术规程，按照国家及行业标准编制设计方案和施工安全技术措施，经甲方批准后组织施工。

2.报价人需拟配项目经理1名，须具有地质类相关专业高级工程师职称(若职称证书未体现专业，须具有相关专业学历)；安全管理人员1名，须具有安全相关资格证件；技术人员2名，测量专业1名，地质类相关专业1名，须分别具有测量专业、地质相关专业中级职称（若职称证书未体现专业，须具有相关专业学历），野外数据采集人员2名，施工队伍人员不得低于5名，投入计划及设备配备合理。
3.报价人要在施工前组织技术交底，对技术、安全、施工各级人员进行职责、任务分工，并对安全技术措施及时组织学习和宣贯。

4.报价人在施工中要强化管理，规范野外现场作业，并做好记录。

5.所选用的地面电磁勘探方法符合《煤矿防治水细则》中有关方法选择方面的要求，既要满足勘探深度需求，又要最大限度的提高对老窑采空区和积水的分辨能力，电磁勘探测线距不大于20m，测点距不大于20m。

6.对每条测线必须进行实测。对每个勘探点进行点点实测，当遇到特殊地形（如河流、建筑物等）无法正常放样时，采用偏测的方法进行放样，树立明显而牢固的标志，并做好记录。

7.探明探测区域内所有可采煤层采空范围及积水，并探测区域内各主要含水层富水情况。
8.查明探测区域内周边矿井是否存在越界开采情况。

9.施工结束后，施工方应及时提交的物探补勘成果报告必须通过甲方上级公司组织的专家评审，并承担评审期间评审费等费用。

第五章 报价书相关格式
目 录
 封面
 报价函
 报价一览表
 分项价格表
 偏离表
 资格证明文件
 服务方案
备注：报价人请将文件名称设置为XXX单位报价书

文件封面（用于报价书封皮及信封封皮）
（项目名称）

（询价书编号）
询价书名称：
询价书编号：
报价人：XX公司
联系人：
联系方式：

报 

价 

书
报价人：XX单位（盖章）

                      联系人：

                      联系电话：
一、报价函（格式）
致：中煤华昱公司XX煤业
根据贵方(询价书名称      )询价项目(询价书编号：            )的公开询比公告,正式授权下述签字人(姓名，职务)代表(名称，                   )提交下述文件。
1.1 报价函、报价一览表
1.2 授权委托书（如有）
1.3 分项报价表
1.4 偏离表
1.5 资格证明文件
1.6 响应方案
1.7其它需要填写的资料
据此函,签字人兹宣布同意如下条款：
(1) 所附价格表中规定的应提供的服务/总价（含税价格）为：        ￥元(大写：                  元整，税率    %)。
(2) 我们将按询价书的规定履行合同责任和义务。
(3) 我们已详细审查询价书中全部内容,包括修改意见(如有则附)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求采购方解释和承担责任的权力。
(4) 在须知规定的询价有效期内遵循本响应文件,并在须知规定的有效期期满之前具有约束力。
(5) 如果在规定的有效期内撤回报价,我们愿承担相应的法律责任。
(6) 同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
(7) 我们理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
法定代表人或其授权代理人：（签字）
（盖公司章）
日期：
报价一览表（含税报价）
报价人名称：                                                                        询价编号：                          
	项目名称
	项数
	含税总价
	服务期
	报价声明
	备注

	
	
	
	
	
	

	合计总价：（含税价）
	                                                          税率：


报价人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代理人：（签字）                      时间：
注：1、报价人按表中格式填报价格。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
分项报价表

	序号
	项目名称
	单位
	单价（元）
	数量
	总计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 元
	

	人民币大写： 整（含税金额），小写：  元


注：分项报价需完整详细，能够明确的体现出报价的各个组成部分。（根据项目实际情况，该表格内容可以进行调整）
报价人（盖章）：                          法定代表人或授权代理人：（签字）

四. 偏离表
技术规格/商务偏离表
询价书编号：  
	序号
	项目名称
	询价文件的条款
	报价文件的条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：报价人递交的报价书中与询价文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受询价文件的要求。
报价人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人：（签字）
资质证明材料

附与中煤集团山西华昱能源有限公司不存在未解决的各类纠纷的承诺函（格式自拟）。

                      六、服务方案
后附部分样表（如适用于本项目）
法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：我单位的（法定代表人姓名、身份证、职务）代表本单位授权(被授权人的姓名、身份证、职务)为本单位的合法代理人,就（询价书编号： 询价书名称： ）项目的合同递交及合同的执行、完成,以本单位的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。
授权人代表签字：
代理人(被授权人)签字： 
单位名称（盖章）： 
附双方的身份证件
业绩（格式）
注：1、应附此次项目的同类型业绩。
2、所附业绩要真实准确，如发现弄虚作假将不予推荐成交。
报价单位名称：                    询价书编号：             
	序号

	项目名称
	主要项目内容
	服务日期
	客户名称
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）
附业绩证明材料

企业经营、资信状况承诺书（格式）
我公司承诺：
本企业经营、资信状况良好，无不良经营业绩，具有良好的银行资信和商业信誉，没处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产的状态，并在最近三年内没有骗取比价合约和严重违约等重大问题。如有虚假，一切后果由报价人全部承担。
法定代表人或授权代理人：（签字）

公司名称：
（盖章）
                                        年   月   日
供应商廉洁承诺书（格式）

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强
有关人员廉清从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规，违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便，
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。
我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）  
法定代表人或授权代理人：（签字）
电话：
年    月   日

