可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池

循环水池及介质库项目防水工程

专 业 分 包

采 购 文 件

采购编号：ZM68-FBCG/ZY-20240403

采购单位：中煤第六十八工程有限公司

2024年 3月 28日

第一章 报 价 须 知

中煤第六十八工程有限公司（以下简称“采购单位”），就可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目防水工程进行专业分包采购，本次采购采用公开询价方式。

一、工程内容及范围：

1、分包工程概况：

该工程位于榆林市榆阳区小纪汗乡可可盖村，本次主要对可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目屋面防水工程进行专业分包采购，具体分包内容详见报价家及施工图纸，拟定一家单位成交进场施工。

- 分包范围：

2.1分包范围具体如下：

报价单位承担可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目防水工程施工，主要施工内容为：屋面卷材防水、水池底板下防水、浓缩池底板下防水、暗道顶板上防水、暗道底板下防水，包括水泥砂浆找平及卷材铺设等工作内容。施工中发生的人材机费用、风险、安全文明施工费、措施费、管理费、利润、工人工资以及各类社会保险、政策性调整、住房公积金等所有费用，均由报价单位承担，与采购单位无关。

2.2材质选择：屋面卷材防水选用25厚水泥砂浆找平层，聚氯乙烯防水卷材两道，20厚水泥砂浆保护层；水池底板下防水、浓缩池底板下防、暗道底板下防水采用50厚C20细石砼找平，防水用聚氯乙烯防水卷材，20厚水泥砂浆找平；暗道顶板上防水采用150厚C20混凝土垫层，防水用聚氯乙烯防水卷材，找平用20厚水泥砂浆，具体参数以施工图纸为准。

2.3施工中所产生的建筑垃圾必须做到活完场清，安全文明施工、安全防护要符合（建安公司安全规范及承包方的要求）。各种保险费、路途差旅费、人工费、食宿等均由报价单位自行解决。

3、材料及机械：

（1）本工程材料由报价单位负责提供。

（2）用于本工程的材料，必须符合设计要求和国家标准。报价单位不得采购或使用不合格产品，否则报价单位承担违约责任。

二、报价说明：

1、本项目采用 不含税固定单价 方式报价，报价范围详见报价单，附加层不再单独计取。

2、报价可根据地方实际，结合公司自身实际情况以及竞争实力确定。

3、报价应包含为完成采购范围内所有工程内容并达到工程质量要求所产生的全部费用，以及由此所产生的风险费用。

4、若出现报价单位在中煤易购系统填报总价与系统上传报价单不一致的现象，则以系统上传报价单为准。

三、资质要求：

1、报价单位应具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质。

2、报价单位不得存在下列情形之一：

（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购单位存在利害关系且可能影响公正性；

（3）与本分包项目的其他报价单位为同一个单位负责人；

（4）与本分包项目的其他报价单位存在控股、管理关系；

（5）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被中煤集团或采购单位列入“失信供应商”或“黑名单供应商”名单，且正在处置期的；

四、工程质量要求：

工程质量标准：合格，符合现行建筑安装工程施工质量验收统一标准，执行《中煤建安集团技术质量管理奖罚制度》等五项质量管理制度、中煤建安集团《图纸会审管理办法》等六项技术质量管理制度、《中煤第六十八工程有限公司技术质量管理奖罚制度》、《中煤六十八公司专业分包工程技术质量管理办法》等相关管理制度及项目部相关规定。执行《工序质量控制点及细部做法（2024年A0版）》。

五、工程工期要求：

计划开工日期：以项目部通知为准，达到采购单位制定的工期总体目标。

六、付款情况：

本工程无预付款，采购单位给付报价单位工程价款以发包人给付采购单位工程价款为前提，进度款根据采购单位对工程任务清单的审核确认按期（月）支付，工程进度款按当期（月）已完进度的 80 ％支付。分包工程完工验收合格并办理完工结算付至分包工程结算总价款的97%；余款（工程价款的3%）为质量保修金，自分包工程完工验收合格满五年后无息支付。工程进度款及最终结算价款以报价单位开具合法有效的增值税专用发票为前提，成交单位在向采购单位提供发票时，必须向采购单位提交工程所在地税务机关出具的预缴完税凭证，如报价单位不提供合法有效的发票，采购单位有权拒绝付款，且不承担任何责任。成交单位承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。

七、采购文件领取：

参与公开询价的各报价单位，请自行登录或注册中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线报名、报名成功后自行获取采购文件，并在规定时间内提交有效报价。

八、对报价文件的要求：

# 1、报价单位的报价文件应按照本文件的格式要求编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

# 2、与报价文件有关的语言均使用中文，专用术语应附有中文注释；

# 3、报价文件份数：正本一份，加盖报价单位公章、签字齐全的电子版一份，报价单位在截止时间后递交的报价将视为无效竞价文件。

九、报价文件递交及报价揭示时间

报价文件递交及揭示时间：报价单位需在2024年 4 月 3 日上午9：00前，在中煤易购系统中提交有效报价。同时将原件邮寄至山东省邹城市矿建东路中煤第六十八工程有限公司采购中心 李薇 0537-3265018

十、报价有效期：

报价有效期自报价揭示日起30日历天。

十一、履约保证金：

| 级数 | 成交含税金额（万元） | 履约保证金缴纳比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10-100（含 100 万） | 5% |
| 2 | 100-500（含 500 万） | 3% |
| 3 | 500 以上 | 2% |
| 注：采用差额定率累进法计算，例如：某专业分包合同，分包合同金额不含税金额1500万元，履约保证金缴纳数额为：100*5%+（500-100）*3%+（1500-500）*2%=5+12+20=37万。 |

# 履约保证金缴纳方式：现金或从进度款中扣缴或履约保函。

# 十二、踏勘现场：

# 1、各报价单位需进行现场踏勘，根据现场实际进行报价。

# 2、项目部负责现场踏勘接待及工程现场答疑或电话答疑的为项目经理李远宝18807356177；每天电话答疑时间为9:00-11:30和14:00-18:00。

# 十三、澄清：

# 报价单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购单位提出，以便补齐。如有疑问，应在竞价时间前3日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式）向采购单位提出，要求采购单位对竞价文件予以澄清。

# 报价单位在收到澄清后，应在收到该澄清24小时内以书面形式通知采购单位，确认已收到该澄清。

# 十四、报价揭示及结果确定程序：

采用中煤易购系统线上评审形式，评审过程分为四个阶段：

# 1、第一阶段，请报价单位于规定时间在中煤易购提交有效报价。

# 2、第二阶段：由采购邀请单位组成的评审小组在揭示时间进行报价揭示。

# 3、第三阶段：评审小组根据各家报价的不含税总价情况，采用低价成交原则对各报价单位进行排名，推荐第一名为成交候选人，并将此采购结果上报公司分管领导审批后确定成交单位。

4、第四阶段：由成交单位与采购单位签订合同。

# 十五、联系方式：

采购单位：中煤第六十八工程有限公司

地    址：山东省邹城市矿建东路中煤第六十八工程有限公司采购中心

联 系 人: 李薇  0537-3265018

第二章  报价文件格式

可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目防水工程

# 报 价 文 件

# 报价单位名称（盖章）：

# 法定代表人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

响应函

致 中煤第六十八工程有限公司：

经考察现场并根据贵公司提供的采购文件,我们愿意采用不含税固定单价的报价方式进行报价，报价明细详见附件一，并遵照采购文件的要求承担采购文件规定内容。

1、一旦我方成交，我方保证在贵方项目部制定的相应工期要求内完成本工程的施工任务，并保证按合同或项目部规定的开竣工日期交付全部工程。

2、一旦我方成交，我方确保工程质量达到采购文件要求的标准，在施工过程中按要求投入作业人员及相应材料，满足现场施工进度需要。

3、如果我方成交，我方将按采购文件要求缴纳规定数额的履约保证金，并对此承担责任。

4、我方承诺按贵公司采购文件及合同文件中规定的要求履行本工程的应尽义务。

5、一旦我方成交，合同使用公司名称、银行信息及联系方式如下：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

电子邮箱：

6、我们同意在从规定的开标之日起 30 天的报价文件有效期内严格遵守本报价文件的各项承诺。在此期限届满之前,本报价文件始终将对我方具有约束力,并随时接受成交。

7、报价表及报价具体内容见附件一。

8、法人授权委托书详见附件二。

9、在签署合同协议书之前，你方的成交通知和本报价文件构成约束我们双方的契约。

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

日期：     年    月    日

附件一：

供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证

券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

电话：

2024 年    月     日

附件二：

可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目防水工程报价单

| 序号 | 分包部位 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 不含税单价 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面卷材防水 | 上料、运输、基层处理、抹找平层、刷底油、铺油毡卷材、接缝、嵌缝、铺保护层，现场清理，垃圾废料清运等一切施工内容。 | 元/㎡ | 1200 |  |  | 1.2+1.2厚双层聚氯乙烯防水卷材两道 |
| 2 | 底板下防水 | 上料、运输、基层处理、、抹找平层、刷粘结剂、铺防水卷材、铺保护层、接缝、嵌缝、基层处理.、刷基层处理剂.、铺涂膜防水层、铺保护层、现场清理，垃圾废料清运等一切施工内容。 | 元/㎡ | 3600 |  |  | 防水:1.2厚双层聚氯乙烯（PVC）卷材 |
| 3 | 顶板上防水 | 上料、运输、基层处理、混凝土制作、运输、铺筑、养护、找平处理，铺防水卷材、铺涂膜防水层、铺保护层，现场清理，垃圾废料清运等一切施工内容。 | 元/㎡ | 300 |  |  | 防水:1.2厚双层聚氯乙烯（PVC）卷材 |
| 4 | 以上3项不含税总金额 | 元 |
| 5 | 税金（增值税专用发票税率情况：(3% (9%，请在相应税率前划√） | 元 |
| 6 | 以上3项含税总金额 | 元 |

备注：1、以上单价为不含税固定综合单价，包含完成分包范围内工作内容的全部费用，包括施工机械、人工、材料（主材及辅材）、措施费、检测试验费、管理费、利润、其它费用、规费、施工期间的各种风险、等政策性调整等。

2、报价表中所列工程量为参考量，最终以竣工图纸工程量为准（不计附加层及损耗）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

日期：  2024年    月    日

附件三：

法人授权委托书

本授权委托书声明，我      （姓名）系                         （单位名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目屋面防水工程报价活动，代理人在报价、报价揭示、评审过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委托权利。特此委托。

代理人：             性别：              年龄：

职  务：             身份证号：

通讯地址：

电  话：                     传 真：

报价单位：（公章）               法定代表人：（鉴章）

本授权书有效期：     年   月   日至   年   月   日

附：委托代理人《居民身份证》复印件及社保关系证明资料如下：

附件四：  资质证明文件（复印件均需加盖红章）

1、营业执照（复印件）

2、资质证书（复印件）

3、银行开户许可证（复印件）

4、法人代表及被授权人的身份证明文件（复印件）

5、安全生产许可证（复印件）

附件五：

承诺书

| 工程名称： 可可盖煤业有限公司选煤厂主厂房、浓缩池、循环水池及介质库项目防水工程 |
| --- |
| 序号 | 承诺主要内容 | 承诺声明 | 备注 |
| 1 | 工程质量 | 合格 |  |
| 2 | 工程工期 | 按采购单位制定的进度计划完成 |  |
| 3 | 安全管理 | 无人身轻伤以上事故 |  |
| 4 | 农民工工资保障 | 按时发放农民工工资 |  |
| 5 | 其他 |  |  |
| 承诺单位（盖章）： |
| 法定代表人或授权委托人（签字）： |
| 日 期： 2024年 月 日 |