中煤能源黑龙江煤化工有限公司

## 依兰三矿井下井底车场标准化提升工程

公开竞争谈判文件

询价人：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

询价编号：

2024年10月

文 件 目 录

第一章  谈判公告

第二章  报价文件要求

第三章  合同主要条款

第四章  报价文件主要内容和格式

# 第一章  谈判公告

- 中煤能源黑龙江煤化工有限公司（以下简称“询价人”）就依兰三矿井下井底车场标准化提升工程开展公开竞争谈判，欢迎符合条件的潜在供应商参加竞谈。

## 一、项目概况

## 中煤能源黑龙江煤化工有限公司依兰三矿位于黑龙江省依兰县达连河镇，东北距依兰县城22公里，西南距哈尔滨市220公里，是国家煤炭“十二五”规划、黑龙江省东部煤电化基地、中煤集团重点建设项目，建设规模年产240万吨，是2022年竣工投产的现代化矿井。为全面改善煤矿环境，提升管理水平，持续扩展国家一级标准化矿井水平，根据批复的计划安排，计划于2024年下半年对井下井底车场实施标准化提升。

## 二、工程内容

## 报价人依据询价人提供的相关材料，经过实地踏勘（费用自理），对依兰三矿井底车场标准化提升工程进行效果方案提报，按照确定的效果方案完成工程施工。以下工程量为预估工程量，实际施工工程量需报价人实地测量。报价人依据工程量清单进行报价，工程内容应包含依兰三矿井底车场标准化提升工程全部工作内容。施工环境及要求：入井施工作业人员必须严格遵守本矿井下安全管理制度，严格服从现场管理人员指挥，不得随意离开施工现场。

| 依兰三矿副井车场标准化提升工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | - 副井井口地面硬化、美化工程 | 430 | ㎡ | 地面高强度硬化，表面平整光滑，轨道之间与轨道之外区分颜色，耐磕碰、防水，耐冲刷。 |
| 2 | - 副井井底地面硬化、美化工程 | 400 | ㎡ | 地面高强度硬化，表面平整光滑，轨道之间与轨道之外区分颜色，耐磕碰、防水，耐冲刷。（施工环境在井下-700米处平巷，罐笼两端） |
| 3 | - 副井井底巷道装修、亮化 | 720 | ㎡ | 地脚线、墙裙、墙壁、拱形棚装修及防爆照明灯采购安装（施工环境在井下-700米处辅运大巷罐笼两端平巷） |
| 4 | - 井下等候室防滑瓷砖采购铺装 | 480 | ㎡ | 按矿方选定颜色和款式瓷砖，采购防滑瓷砖，处理受地压破坏起鼓、破裂的石板地砖，在石板砖上粘贴防滑瓷砖。（施工环境在井下-700米处井下等候室） |

- 三、工程期限

- 工期60天，开工时间以询价人通知为准。

- 四、质量要求

提供符合相关技术标准、符合工程实际情况的方案设计、施工方案，出具效果图、施工图，经询价人审查，按询价人提出的修改意见优化完善，按询价人审定的方案完成工程施工任务，施工质量符合国家、行业相关标准。

- 五、报价人资格要求

1、应是在中华人民共和国境内登记注册独立法人，具有独立订立合同的权力和能力。

- 2、具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质。

3、2022年1月1日至今（不含不含报价截止日）具有1个与本工程类似的业绩。

4、入井施工前需进行入井培训及体检，培训期间误工及体检费用自理。

备注：资格要求中所要求的“资格”、“业绩证明”须在报价文件中提供清晰的原件扫描件或清晰的复印件，联合体报价的需提供联合体协议。

六、竞谈文件获取

1、报价人须在中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）下载竞谈文件。

2、报价人接受竞谈文件后，按照要求提供相关资料。

七、询价人联系方式

询 价 人：中煤能源黑龙江煤化工有限公司

地    址：黑龙江省哈尔滨市依兰县达连河镇江山路1号

联 系 人：卜先生

电    话：13654572090

第二章  报价文件要求

一、报价要求

1、报价采用固定总价，含增值税（税率 9 %）。最终报价应包含为完成本项目所有费用，其中包括但不限于人工、差旅费、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定、项目实施过程中包含的所有风险和责任及其它所有费用。询价人不再另行支付其他费用，也不因项目服务期限的变化而改变。

2、本项目采用人民币进行报价。报价文件中的总报价，若小写的数额与大写的数额不一致时，以大写数额为准，并对小写数额作相应的修正。

二、报价文件编制要求

1、报价人应当按照询价文件要求编制报价文件，报价文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件主要由以下几个部分组成。

（1）报价函。

（2）报价函附录。

（3）维修改造方案、效果图。

（4）报价表。

- （5）法定代表人身份证明。

- （6）法定代表人委托书。

- （7）报价人基本情况表。

（8）商务部分。主要包括营业执照等资格证明文件，复印件需加盖公章。

- （9）服务承诺。

（10）供应商廉洁承诺书。

三、报价文件递交

报价人请登录中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）后，进行在线通知接收、报价。按照询价人要求，在报价截止时间前上传报价文件，报价文件须加盖报价人公章。

四、谈判方式

1、谈判小组：谈判小组由询价人代表三人或三人以上以上单数组成。

2、报价文件审查。谈判小组依据询价文件规定，从递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查。

3、谈判程序：

（1）谈判小组按照谈判文件的工作任务要求，对报价人提交的报价、技术方案等进行审查、谈判。谈判工作根据具体情况可能进行一至三轮或更多。

（2）最后一轮谈判结束后，询价人和报价人对谈判的承诺和最后报价以书面形式签字确认。

4、谈判地点和方式：具体按询价人通知要求。

第三章  合同主要条款

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就依兰三矿井下井底车场标准化提升工程有关事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：依兰三矿井下井底车场标准化提升。

2.工程地点：黑龙江省依兰县达连河镇。

3.工程承包范围：依兰三矿井下井底车场标准化提升工程效果方案、施工（详见工程量清单）。

| 依兰三矿副井车场标准化提升工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 1 | - 副井井口地面硬化、美化工程 | 430 | ㎡ | 地面高强度硬化，表面平整光滑，轨道之间与轨道之外区分颜色，耐磕碰、防水，耐冲刷。 |
| 2 | - 副井井底地面硬化、美化工程 | 400 | ㎡ | 地面高强度硬化，表面平整光滑，轨道之间与轨道之外区分颜色，耐磕碰、防水，耐冲刷。（施工环境在井下-700米处平巷，罐笼两端） |
| 3 | - 副井井底巷道装修、亮化 | 720 | ㎡ | 地脚线、墙裙、墙壁、拱形棚装修及防爆照明灯采购安装（施工环境在井下-700米处辅运大巷罐笼两端平巷） |
| 4 | - 井下等候室防滑瓷砖采购铺装 | 480 | ㎡ | 按矿方选定颜色和款式瓷砖，采购防滑瓷砖，处理受地压破坏起鼓、破裂的石板地砖，在石板砖上粘贴防滑瓷砖。（施工环境在井下-700米处井下等候室） |

二、合同工期

计划开工日期：      年   月     日。

计划竣工日期：      年   月     日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准及要求

1.质量标准、要求

执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）以及国家现行相关标准及规范，工程质量符合设计要求及国家和行业要求的合格标准。

2.质量管理

（1）乙方应建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。乙方应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

（2）乙方应按照法律规定和甲方的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送甲方审查。此外，乙方还应按照法律规定和甲方的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

（3）因乙方原因造成工程不合格的，甲方有权随时要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

（4）合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

四、承包方式

1.承包方式采用设计、施工总承包模式。承包范围内所有工程采用包工包料方式，即工程所需施工材料全部由乙方提供，其采购材料的性能、规格、产品质量必须符合设计要求。

2.分包转包

乙方不得将工程分包给第三人；乙方不得将其承包的工程转包给第三人，或将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给第三人；也不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

- 工程价款及付款方式

- 本工程采用固定总价合同。

- 1.工程价款：                   万元整(¥                元，含税) 。

2.付款方式：

- 待通过竣工验收后，乙方按照合同金额扣除甲供水电风等费用后开具增值税专用发票，甲方在30日内支付至工程结算价款的97%，留取工程结算价款的3%作为工程质量保证金，竣工验收合格满1年后质量无异议的，无息支付。

六、安全文明施工与环境保护

1.合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，乙方有权拒绝甲方强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。

2.施工现场为煤矿井下防爆环境，乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

3.乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

4 .乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。

在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经甲方书面同意，乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

5.乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用由乙方承担。

七、甲方的权利义务

1.负责提供施工现场，确保乙方能按时进场施工。

2.负责向乙方提供正常施工所需要的进入施工现场的施工条件。

3.负责提供施工用水水源、电源等。水、电、风费用由乙方自行承担。

4.负责向乙方提供工程施工所需的所有相关技术资料。

5.负责对工程使用材料进行检验和确认，确认后乙方方可使用。

6.有权对乙方施工工程进行安全检查。

八、乙方的权利义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

1.办理法律规定应由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存；

2.乙方必须严格按照甲方批复的施工方案和施工图纸进行施工，接受甲方的监督和检查，并在保修期内承担保修义务；

3.工程变更及材料代用应事先征得甲方同意，取得现场签证后方可施工；

4.在施工过程中，不得擅自调整工程内容，不得擅自增加或减少工程量。

5.在施工过程中服从甲方的协调管理，进行拆除等作业应事先取得甲方许可。拆除的剩余有价值物资交由甲方回收管理。

6.按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

7.按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

8.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

9.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

10.采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

11.应及时支付其雇用人员工资；

12.按照法律法规和标准规范规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，提交完整的竣工资料2套；

13.在本合同履行过程中，非乙方原因造成的工期延误，乙方向甲方提交书面报告，经甲方认可后，工期予以顺延；

14.应履行的其他义务。

九、竣工验收

1.竣工验收条件

工程具备以下条件的，乙方可以申请竣工验收：

（1）除甲方同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

2.竣工验收程序

（1）乙方向甲方报送竣工验收申请报告，甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，应组织进行竣工验收。

（2）竣工验收合格的，甲方应在验收合格后14天内向乙方签发工程接收单。

（3）竣工验收不合格的，甲方应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

3.竣工日期

工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

4.竣工退场

签发工程接收单后，乙方应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、乙方施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由乙方承担。

十、保修

1.工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，在工程保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

2.在保修期内，出现质量问题时，乙方负责修理并自负费用。

3.保修期间，乙方应在接到甲方修理通知书之日起7天内派人修理。否则，甲方可委托其他单位或人员修理；其返修费用，甲方在质保金内扣除，不足部分，由乙方支付。

十一、违约责任

1.甲方未按约定期限组织验收的，每逾期一日按照工程价款的0.5‰支付违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付延期支付的利息，利息按照LPR标准计算。

3.工程质量不合格的，乙方负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付的，每逾期一日按照工程价款的0.5‰支付违约金。

4.乙方未按合同约定时间交付工程的，每逾期一日按照工程价款的0.5‰支付违约金。

十二、争议解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效与终止

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。本合同双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同义务后自行终止。

第四章 报价文件主要内容和格式

中煤能源黑龙江煤化工有限公司

依兰三矿井下井底车场标准化提升工程

报  价  文  件

报价人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年          月          日

- 报价文件目录

（一）报价函。

（二）报价函附录。

（三）报价表。

（四）维护维修方案及效果图。

- （五）法定代表人身份证明。

- （六）法定代表人委托书。

- （七）报价人基本情况表。

（八）商务部分。主要包括营业执照等资格证明文件，复印件需加盖公章。

- （九）服务承诺。

（十）供应商廉洁承诺书。

- （一）报  价  函

- （询价人）：

- 根据已收到的                             询价通知，我公司在充分阅读、理解询价文件的基础上，结合我公司多年工作经验和自身实力，我们承诺对贵方询价文件已经完全掌握，不存在报价中未考虑的因素，所有风险我公司均在报价中充分考虑，因此我方接受询价文件中的所有条款，我方愿以人民币：             元               （大写                  元）的总价，承包询价文件范围内的所有工作，在费用结算时不再另行增加费用。

- 1、如果我方成交，我们保证按上述报价、服务期限等要求完成询价文件规定的全部工作内容，提交优质的服务。

- 2、我们确认已全面熟悉理解并接受询价文件的全部内容和要求，并承担应予考虑的相应风险。

- 3、与本次报价有关的一切正式往来通讯请联系以下人员:

- 联系人:               电话：

报 价 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

年         月        日

（二）报  价  函  附  录

| 序号 | 项 目 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价（含税，税率为 %） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 2 | 发出开工通知的时间 | 签订合同协议书后 天内 |
| 3 | 误期赔偿费金额 | 元/天 |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 合同价格的 % |
| 5 | 未达到要求合格标准时的赔偿费 | 元 |
| 6 | 竣工时间 | 天（日历日） |

报价人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字）（手签，机打无效）

日期：     年   月   日

（三）报价表

（报价人可以根据询价项目的具体内容，自行编制报价表格式和内容，报价应包含分项明细表）

项目名称：

| 一、总报价（含税） | 总报价 万元，大写： ，税率为 %。 |
| --- | --- |
| 二、分项报价 |  |
| ... |  |

报价人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：         （签字）（手签，机打无效）

日期：       年   月   日

四、工程方案及效果图

（报价人自行编写）

- （五）法定代表人身份证明

- 报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：      职务：

系              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：                 （盖章）

年          月        日

- （六）法定代表人委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托人身份证复印件

报价人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

法人代表人和委托代理人身份证正反面

- （七）报价人基本情况表

| 企业名称 |  | 负责人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 资质等级 |  |
| 企业主管单位 |  | 经营范围 |  |
| 企业组建时间 |  | 企业邮编 |  |
| 主要联系人职务 |  | 电话 |  |
| 企业地址 |  | 开户银行 |  |
| 企业人员状况 |  |  |  |

- 商务部分

- 主要包括营业执照、资质证书、业绩，复印件需加盖公章。

（九）服务承诺

致                                    :

在研究了                      的询价文件后，我们愿意按照询价文件的要求承担本合同                       设计施工工作，并承诺如下：

1.保证提供的资质证书、业绩、各类项目人员的资格证书及企业各类资格材料均有效属实。

2.保证报价文件内容无任何虚假，不存在借用、套用企业资质行为。

3.保证不参与陪标、围标、串标或欺诈等骗取中标的行为。

4.保证报价文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意提高报价行为。

5.保证按照询价文件规定商签合同。

6.保证按照合同约定完成合同范围内的全部内容。

7.保证成交之后不转包、不分包。

8.在规定的响应有效期内及合同有效期内，将受询价文件的约束并履行询价文件的承诺。

如有不实，愿意承担询价扣留我公司响应保证金、列入黑名单等处罚后果。

报价人：(公章)

法定代表人或委托代理人：(签字)

日期:     年    月    日

（十）供应商廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

承诺时间：  年   月   日