中煤建筑安装工程集团有限公司哈密市分公司

邀请询比价采购文件

工程名称：中煤建安哈密分公司哈密电厂屋顶防水治理专业分包

工作采购编号：ZMXJ-ZYFBCG-HMFD-202410-003

分包方式：□劳务分包、☑专业分包、□服务分包

采购人：中煤建筑安装工程集团有限公司哈密市分公司

联系人：现场负责人：郭经理  电话：18099189129

业务负责人：张  工  电话：19119444676

目  录

第一章  采购函

第二章  采购文件

第三章  报价文件格式

第四章  分包合同文本

- 第一章 采购函

- 采购公告

中煤建安集团公司总承包的中煤哈密发电有限公司2024年度现场安全生产文明整治工程，因项目生产施工需要现对其中煤建安哈密分公司哈密电厂屋顶防水治理专业分包进行邀请询比，具体工程情况如下：

采购单位名称：中煤建筑安装工程集团有限公司哈密市分公司

工程名称：中煤建安哈密分公司哈密电厂屋顶防水治理专业分包

采购编号：ZMXJ-ZYFBCG-HMFD-202410-003

施工地点： 中煤哈密发电有限公司

- 项目及分包工程概况：

- 分包作业范围和内容：本工程分包包括清理屋面已损坏的防水材料及砂浆找平层;修复已损坏的找平层;采用SBS改性沥青防水卷材重新铺设防水层，还包括所有措施性费用及安全文明施工费用等所有内容。根据现场实际情况及进度需要，承包方有权对其工作内容、范围及单价进行调整。

- 施工范围及报价应包含为完成采购文件及技术要求范围所有工作内容，工作内容包括但不限于采购文件及技术要求内所有工作内容，人工、材料、设备（施工范围内除甲供材以外的所有材料，含二次倒运）、装车卸车、成品保护费、措施费(包括技术措施费、组织措施费及冬雨季施工费等)、配合费、特种作业人员资格证原件、人员进出场费及宿餐费、交通费、住宿费（因施工地点在市区分包方人员需就近自行租住）施工中分包单位作业人员须统一配备各种安全防护用品（包括安全帽、安全带、反光背心、劳保鞋、劳保衣、防护手套等）、防暴维稳费（配合承包方夜间巡逻、轮流值班室值班等）、体检费、水电费、配电设备（即：配电柜、配电箱，电缆承包人只配至一级配电箱；二、三级配电箱由承包人提供分包人到承包人领用，交还时保证完好，如出现损坏按原价赔偿，电缆等其他材料由分包人提供）、检验试验费、与其他工种配合费、安全防护、因现场处于生产状态报价人需充分考虑现场生产与运行导致的各种因素，因各种因素导致分包单位人员及机械的误工费由分包单位自行承担、各种因素的人工材料机械涨价风险费、竣工验收、管理费、利润、应上缴的各种保险费(包含按规定为作业劳务工人缴纳的保险、安责险或者意外险等)、税金(税率为9%的增值税专用发票)及质保期内的维修费用等。具体施工要求以招标文件及技术要求为准。施工工程范围内的施工资料、竣工资料、结算资料等工程资料的配合编报。乙方提供自购原材的材质单、合格证、复试试验报告及工程结算的工程量清单等资料。

2、分包方式：专业分包

3、结算方式：综合固定单价

4、工期要求：暂定工期 20天。

5、质量标准：  合格

6、标段划分： 一个标段，拟选用一家分包服务商。

7、付款方式：进度款按月结算支付，分包工程进度款按当月结算且已开票挂账金额的80％支付。分包工程完工并办理完末期结算付至工程总价款的97%。留3%质保金，分包工程竣工验收合格满1年后无息支付。

8、工程质量：本分包工程适用的工程建设标准：《建设工程质量管理条例》。

二、报价人资格要求：

2.1报价人必须是独立的企业法人。

2.2企业资质具有具备防水防腐保温工程专业承包一级或二级资质。

2.3报价人不在本单位的黑名单及停用名单中。

2.4采购人要求的其他内容。

2.5报价人不在政府处罚公示期内。

- 采购文件的获得：

3.1网上领取：采购文件从中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）下载；

3.2报价开始时间：2024年10月12日16时至2024年10月17日21时，报价截止时间：2024年10月17日21时。

四、报价、开标截止日期及方式：

4.1报价递交方式：中煤易购采购一体化平台（http://ego.chinacoal.com）；

4.2报价提交资料：营业执照、资质证书、安全生产许可证、承诺函，供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议，授权委托书、法定代表人及授权代表人身份证、报价单等报价文件签字盖章扫描件。

4.3开标时间：2024年10月17日21时。

五、中标人选择原则

采用合理总价最低评审价格法。

六、报价保证金

本次采购需缴纳报价保证金1000元（具体详见附件：报价保证金）。

七、水电费要求：

水电费及房屋租赁费：住宿（甲方不提供住房条件，如确需提供，按照红星电厂（宿舍管理办法）规定单价,在分包结算中扣除，不足半月按半月计取，超过半月不足一月按一月计取，如果需住发包人招待所，费用自理）、生产及生活水、电均由分包单位自行考虑，若由承包方提供生活用电、生活用水，则按业主对承包方单价执行，承包方相应据实扣除分包方。

八、联系方式:

采购单位：中煤建筑安装工程集团有限公司哈密市分公司

地址：新疆哈密市中煤建安大南湖项目部会议室

现场负责人：郭经理  电话：18099189129

业务负责人：张  工  电话：19119444676

- 第二章 采购文件

- 一、采购文件构成的材料：

- 1、分包合同

- 2、报价单

- 3、报价保证金

- 4、报价授权委托书

- 5、《供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议》

6、其他澄清、答疑等资料

7、其他资料

- 二、采购文件的澄清、补充、修改、答疑等：

- 1、澄清、补充、修改的内容，采购人将在报价截止时间1日前，通过采购人指定邮箱通知所有领取采购文件的报价人，同时报价截止时间由采购人视情况而定是否顺延，具体详见相关澄清文件。

- 2、潜在报价人应自行关注中煤易购平台，采购人不再一一通知。报价人因自身贻误行为导致报价失败的，责任自负。

- 3、报价人提出答疑：

报价人对采购文件如有疑点要求澄清，应在报价截止期1天以前以中煤易购形式（可编辑WORD版+盖章扫描版）发送至：采购人指定中煤易购平台，并电话告知采购人，文件中请注明“澄清问题+报价单位名称+联系人姓名及电话”；采购人对问题澄清的回执将在中煤易购平台发送，同时报价截止时间由采购人视情况而定是否顺延，具体详见相关澄清文件。

- 三、报价须知

1、报价文件的组成（详见报价文件格式要求）：

报价单、报价保证金、报价授权委托书（若法人签字盖章，可无）、《供应商廉洁承诺书、供需双方廉洁互保协议》、其它资料：报价人认为需要提交的其它资料（其它能证明报价人符合本次采购和具有履行合同的能力的资料或报价认为需要说明的问题，格式自定。）

- 2、报价有效期：90日历天，在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向报价人提出延长有效期的要求。报价人须以书面形式予以答复，报价人可以拒绝这种要求而不失去报价人的报价保证金。同意延长报价有效期的报价人也不允许修改其报价文件，但需要相应延长报价保证金的有效期，在延长期内关于报价保证金的退还与扣除的规定仍然适用此次采购规定。

3、报价人还应在报价中考虑并自行承担的其他费用：

（1）因图纸、设备、材料等供应脱节，因工序交叉和工序衔接、业主原因可能造成的施工进度及工期延误造成的停工、窝工、机具闲置等损失费；由于工期紧需要赶工所投入的费用；因季节性原因造成的人员、设备停滞和保养、保管费用。

（2）报价包括报价人自行承包范围的地方关系协调费、季节性施工费用、预防一般性自然灾害所采取的措施费用、采购范围不可预见的风险费用、不可预见的施工措施费用及与本施工相关的其它所有费用等。

4、报价人本次报价为本采购内工程结算的依据，在合同实施期间不因市场单价、季节性变化等其他因素而发生变化。

5、进场人员不得有超过55岁人员。

- 6、报价人应充分考虑施工期间可能存在的市场风险和政策性调整，并计入报价，报价在合同实施期间不因市场变化因素或其他任何因素而变动。除非另有协议，对工期、工程量、技术要求等另有界定时才可对合同价格进行调整。

- 7、报价采用人民币计价。

- 8、踏勘现场：报价人应自行决定是否需要对工程现场及其周围环境进行考察，费用自理并承担所有的风险（安全等）

9、保险要求：详见分包合同

10、报价人应认真审阅全面理解采购文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸等，如果报价人的报价文件不能实质性地响应采购文件的要求，责任由报价人自负。

11、报价人应承担其编制及递交报价文件、现场勘察所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对此费用概不负责。报价人无论是否成交，报价文件概不退还。

12、请严格按采购范围及报价格式进行报价。若报价文件未提出报价差异，则视为投标总价包含所有采购范围的报价。

13、报价人应结合现场情况全面考虑项目实施过程中各类因素，报价人需将可能发生的费用考虑全面且均包含在报价中，以保证服务质量满足要求。

- 四、评标及中标说明：

- 1、报价人不用到场参加开标会，若需要谈判等，由采购人联系报价人到指定地点参加谈判会等。

2、评标小组针对确定为实质上响应的报价文件进行审核,看其是否有计算上和累加上的算术错误,修正错误的原则如下:

2.1、如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表述的金额为准;

2.2、当单价与数量的乘积和总价不一致时,分两种情况修正：

1）、当累积总价高于投标总价时，以投标总价为准修正单价，投标总价为评标依据。

2）、当累积总价低于投标总价时，以单价为准修正总价，投标总价作为评标依据。

2.3、如果报价人不接受修正后的价格,则其报价将被拒绝,其报价保证金将不予退还并按废标处理。

3、响应报价评标：首先确定合理有效报价，合理有效报价是经采购人核实，报价人每项明细的报价均不低于施工材料成本价，且不高于分包平均价的20%。每次采购，未设置报价限价的，采购人均设置报价参考价，报价参考价不公布，只用于评标参考使用。

4、对于最低报价的投标报价，出现有报价低于施工材料成本价，采购人有权要求报价人进行调整报价，但调整后报价总价不能高于其首次报价。

- 5、采购人在资格预审阶段：

- ①、查询各报价人是否在中煤集团、中煤建安集团等下发的停用名单及黑名单范围内，若在直接拒绝参与报价；

- ②、查询各报价人与上述停用名单及黑名单的关联情况，若存在关联关系直接拒绝参与报价；

- ③、查询报价人之间的关联情况，若存在关联关系，只能有一家参与报价。

6、中标结果通知：中标结果将在采购人评标结束后以邮件形式通知各报价人，报价人对未中标原因不作任何解释。

7、中标人选择原则：采用合理总价最低评审价格法。

- 五、合同签订：

1、合同签订：中标人在接到中标通知书30工作日内与采购人签订分包合同。具体合同条款详见分包合同文本。

2、采购文件、中标人的报价文件及其答疑或澄清文件等，均作为签订合同的基础。

- 六、其他须知

- 1、转让和分包：不得出现国家法律法规规定的违法分包、转包、挂靠等情况，否则采购人有权解除合同，并追究其造成的一切损失，同时将报价单位及相关人员拉入采购人黑名单，永久不得再参与采购人的任何报价。

- 2、凡获得采购文件者，无论是否中标，均应对采购文件保密。

3、图纸 ：若采购文件中提供图纸，则可参考报价；若采购文件无图纸，报价人自行勘察施工现场时，则可自行到项目部查阅图纸。所有报价时的图纸只作为报价参考依据，不作为最终施工图，报价时请报价人斟酌考虑。

- 4、公开或邀请询比价采购人原则上不在要求报价人进行二次或多次报价（特殊情况除外）；公开或邀请竞谈采购人原则上要求报价人进行二次或多次报价（视情况而定可在首次开标后且首次报价结果符合采购人预期，即首次报价定标）；公开或邀请竞争谈判采购人在第一次报价后原则上要求各报价人进行二次或多次报价，采购人也可视报价情况在首次或多轮报价后逐家与报价人进行报价谈判。

5、安全及文明施工要求：满足中煤建安集团安全生产标准化一级工地要求。

- 第三章  报价文件格式

报价文件目录：

- 承诺函（详见附件1）

- 报价保证金说明（详见附件2）

- 法人授权委托书（详见附件3）

四、《供应商廉洁承诺书》及《供需双方廉洁互保协议》（详见附件4）

五、报价单格式（详见附件5）

- 第四章 分包合同

一、分包合同格式（详见附件6）