**中煤平朔发展集团有限公司现代农业产业分公司**

**东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程**

询价文件

**项目编号：XJ2023058375**

**询价单位：中煤平朔发展集团有限公司现代农业产业分公司**

**二零二三年五月**

**询价文件目录**

第一章 询价公告

第二章 响应人须知、评审办法

第三章 技术要求

第四章 响应文件格式

### 第一章 询价公告

**中煤平朔发展集团有限公司现代农业产业分公司**

**东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程**

**询价公告**

中煤平朔发展集团有限公司现代农业产业分公司（以下简称“询价人”），就东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程进行公开询价，响应单位应按询价文件要求的内容和格式，提交相关业绩、资质相关材料，并作为其报价文件的一部分。欢迎符合条件的潜在供应商（以下简称“询价响应人”或“投标人”）前来报名。

1. **项目概况与询价范围**
2. 项目概况与询价范围

本项目将东露天东露天新建电铲、钻机大修场地的规划区范围内的树木进行移栽。

1. 资金来源：企业自筹
2. 服务期：一年（合同签订生效起一年止）
3. 服务地点：东露天新建电铲、钻机大修场地的规划区
4. 付款方式：管护期满后，甲方根据全年考核结果，待乙方开增值税发票后一次。

**二、询价响应人的资格要求**

1、询比响应人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人；具有安全生产许可证。应有良好的财务状况和商业信誉，确保能够按合同履约。具有独立订立并履行合同的能力。具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管或冻结、破产状态。

2、不接受联合体投标，不接受自然人投标。

3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4、询价响应人必须提供近三年财务审计报告

5、询价响应人必须具有良好资信，没有处于被责令停业、资产被接管、冻结、破产状态；不得在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn)中被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（询价响应人在响应文件中必须提供网上查询截图并加盖公章）。

6、投标人须具有相关产品的销售业绩，（提供能够证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包括：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页，以合同签订时间为准，合同中如关键信息不全，可补充技术协议等证明材料）。

备注：本次招标采用资格后审，潜在投标人提交意向资料后从招标代理机构获取到招标文件，不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的加密电子投标文件为准。

**三、招标文件的获取**

1、 意向资料递交时间：2023年05月31日上午09：00至2023年06月05日下午17：00。

2、 招标文件获取时间：2023年05月31日上午09：00至2023年06月05日下午17：00。

3、投标意向资料递交及招标文件获取流程：

3.1、投标人须在“中煤易购采购一体化平台”（[http://ego.chinacoal.com](http://wzcg.chinacoal.com/)）上免费注册成为会员。

3.2、投标人根据页面提示上传投标意向资料（证明满足本章第三条投标人资格要求的相关资料），并提交项目联系人等信息；投标人意向资料通过后，可下载招标文件。

**四、投标文件递交**

投标文件应于 2023 年06 月 06日 09 : 00之前递交到“中煤易购采购一体化平台”（[http://ego.chinacoal.com](http://wzcg.chinacoal.com/)），未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝。

****五、发布公告的媒介****

本询比公告在“中煤易购采购一体化平台”（[http://ego.chinacoal.com](http://wzcg.chinacoal.com/)）发布。

****六、采购人联系方式****

组织单位：中煤平朔发展集团有限公司现代农业产业分公司

地址：山西省朔州市平朔生活区

联系人：陈薇 电话：13834985233

现场业务联系人：陆刚 电话：13152718860

## **第二章 响应人须知、评审办法**

一、总则

1、 本办法依据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）《中煤资源发展集团有限公司非招标采购实施办法》（中煤资采【2023】14号）以及其它相关法律、法规制定。

2、本办法仅适用于本询价项目的评标。

3、 本办法以公平、公正、科学、择优为原则。

4、本办法采用最低价评估法。

5、 参加本次评标的所有人员均须严格遵守有关保密纪律，凡属与评标有关的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

6、 评审小组完成评标后，应当向询价人提出书面评标报告。

二、投标人须知

1、投标人应当满足询价文件所要求的资格，并应提供证明材料。

2、投标人现场踏勘发生的费用（差旅费等）由投标人承担。（如需现场踏勘）

3、投标人应当按照询价公告第四章“询价响应文件”的要求编制询价响应文件并上传。投标人在线提交报价单时，应当与盖章的询价响应文件扫描件一并上传。否则，有可能因无法证明是否具备应有的资格而被废标。发送的询价响应文件名称格式为：工程名称+投标单位名称。未按此要求命名的文件存在不被接收的风险，该后果由投标人自行承担。

4、投标人应保证所提供的资料真实有效，询价人发现存在虚假情况时，将取消其中标资格并列入中煤集团黑名单。

5、投标人报价要不含税且包括服务过程中所产生的一切费用。

6、询价人按预定的时间开标，投标人无需到开标现场；无论中标与否，询价人均不承担投标人的文件制作、差旅等所有费用。

7、本项目采用最低价评估法。无论任何原因，询价人可废除本次询价并不承担任何责任。

8、本次询价采用资格后审，响应单位网上报名后通过的资格初审不代表已经通过最终的资格审查，项目评审以投标人上传的《询价响应文件》中的材料为最终的评审依据。

9、询价人明确要求在询价响应文件中应附技术要求或方案的，如响应人没有编制技术方案或技术方案不符合询价人的要求时，询价响应文件将被否决。

10、开标5日后响应人可以通过询价公告上预留的电话了解询价结果。

11、所有投标文件签字的地方，应由法定代表人或委托代理人手签，机打将可能被废标。

三、评审小组

1、 询价人依法组建评审小组。评标活动由评审小组负责，向询价人推荐中标候选人。

2、 评审小组由业务部门、生产技术部门、综合管理部门等方面的人员组成，成员人数为三人以上单数。

3、 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标人或者与询价结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评审小组成员独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评审小组的评标。

4、 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴、 询价人或投标人的主要负责人的近亲属；

⑵、 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

⑶、 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑷、 曾因在询价、评标以及其他与询价投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

⑸、与投标人有其他利害关系。

**四、询价响应文件递交**

投标人应严格按第四章询价文件要求的文件格式、内容及顺序制作询价响应文件并在规定时间提交。开标截止时间，系统将自动关闭提交接口，投标人将无法提交询价响应文件。

**五、评标程序**

5.1 评审。经初步评审投标文件，评审小组应当根据询价文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分采用定性原则，按照评审价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

5.2评审报告。

5.2.1 评审小组完成评标后，应当提供评审报告。

5.23.2 评审报告由评审小组全体成员签字。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评审小组应当对此作出书面说明并记录在案。

5.3.3 评审小组向询价人提交书面评标报告后，评审小组即告解散。

## **第三章 技术要求**

**一、工程概况**

1、工程名称：东露天东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程

2、工程地点：东露天东露天新建电铲、钻机大修场地的规划区

3、工程内容：将东露天东露天新建电铲、钻机大修场地的规划区范围内的树木进行移栽。主要内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程概况表** | | | | | |
| 序号 | 苗木种类 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 油松 | H≥3.5m | 株 | 15 |  |
| 2 | 油松 | H≥4m | 株 | 190 |  |

**二、本管护项目技术及质量要求如下：**

（一）、 技术要求

1、严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。

2、未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。

3、符合消防安全标准要求，具备使用条件。

（二）、 质量要求

1、苗木的移栽规范

常绿树种应带土球移植，应保证土球完好，尤其雨季更应注意。土球规格一般为地径的8倍~10倍，土球高度一般为土球直径的 4/5 左右。挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱，支稳树木。将包装材料如蒲包、蒲包片、草绳等用水浸泡好待用。

挖掘前以树干为中心，按规定尺寸划出圆圈，在圈外挖 60cm~80cm 的操作沟至规定深度。挖时先去表土，见表根为准，再行下挖，挖时遇粗根必须用锯锯断再削平，不得硬铲，以免造成散坨。土球底部不应留的过大，一般为土球直径的 1/3 左右。收底时遇粗大根系应锯断。用浸好水的草绳，将土球腰部缠绕紧，随绕随拍打勒紧，腰绳宽度视土球土质而定，一般为土球的 1/5 左右。

完成打包后，将树木按预定方向推倒，通有直根应锯断，不得硬推，随后用清包片将底部包严，用草绳与土球上的草绳相串联。

2、场地整备

移栽苗木前，要先对施工现场进行必要的勘查，了解地上地下障碍物、管网、地形地貌、土质情况等，制定全面具体的工作方案，然后开始如下工作：

清理：有计划地清理场地上的杂物，如树木、杂草、砖石等。如果杂草过多，可使用符合国家要求的化学药剂进行处理。

平整：指按照设计要求在绿化栽植区域进行土地整理，包括挖方和填方，表土平整等措施，要考虑15%的填土沉降。

3、定植技术

A.定点放线

按设计的要求用皮尺、钢卷尺、测量绳量出每株树栽植的位置。用镐刨出小坑(深2－3㎝，直径3－5㎝)，向坑内放一小撮石灰，然后用脚踏实。以免石灰被风吹散，作记号。如定点刚好在电杆、管道、涵洞、变压器旁，则应错开1－2株。定点后应由施工技术人员负责验收，对孤植树可在定点位置上插一木桩，表明应栽植的树种名称、规格大小和坑的规格。对树丛和自然式片林定点时，依图按比例先测出其范围，再用白灰标画出来。

B.挖穴

要严格按照定点放线的标记进行。挖穴的规格依据土壤条件、树种根系特点和土球大小来决定。一般较大的苗木应比规定根幅范围或土球加宽放大40－100㎝，加深20－40㎝。挖穴时将表土与底土分别堆放，如果挖出的泥土中存有三合土、煤屑、石块、碎砖、木块、废铁等杂物，必须全部拣出，换好土。坑穴的大小应保持上口沿于底边垂直，上下一致，切忌挖成上大下小的锅底式。挖好后要由专人按规格验收，不合格的应返工。

C.栽植

栽植技术首先应该保证栽植深度适宜，其深度要求为比原土印深2—3cm，其次为了成活和苗木正常生长发育，栽植时应该做到不窝根。

行道树栽植前应按大小进行分级，使所配相邻苗木保持栽后大小趋于一致，相邻同种树的高度要求相差不超过50㎝，胸径相差不超过1㎝。对常绿树应把树形最好的一面朝向主要观赏面。带土球的苗木在未放入树穴前，依据树穴深浅，修整树坑，再将土球放入。放入树穴后，若必须移动，应将土球抬起再重新放置，切忌硬行拉移，以免土球散落。如土球上包装物过多或难以分解，必须剪除，以免栽植后影响树木根部的生长发育。为防止栽后浇水土塌树斜，填入表土至一半时，应用木棍将土球四周砸实，再填至满穴并砸实，做好围堰。栽植后，为保护树木不受外来的损伤，可在树干周围设置保护栅栏。

D.栽植时注意事项

标记：将需要进行移植的苗木加以标记。

准备好工具和材料：如铁锹、锄头、斧子、吊车、木板、钉子、草绳等。

移栽时间：当地移栽的时间以春季或秋季合适，若无其他特殊情况一般不安排在其他时间移栽苗木。

根部处理：挖树时要保留一定的根系规格。主根切口要平滑，保证不使主根劈裂和撕裂，保持主根完整，并尽量保留须根。

土壤处理：定植时，坑穴不宜过深以及肥力过高的土壤，以免影响成活率。

移植大树时，应做南北向标记。移栽后仍保持原来的南北朝向，尽量符合树木生态习性要求，使之成活率提高。

常绿树高度在2.5m以上时，应立支柱，以防浇水后土塌树歪，或大风将树刮倒。

4、栽后管理

树木栽后管理包括浇水、封堰、中耕、清理现场、复剪等工作，应在专业技术人员指导和监督下，由经验丰富的工人操作。

种植穴、槽的挖掘，苗木移栽、运输、修剪及养护管理应执行中华人民共和国行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ82—2012。

**三、其他注意事项**

1、施工时要注意安全，并遵守平朔公司及厂区的有关规定。

2、施工垃圾由施工单位自行清运。若现场实施过程中未按本事项执行，由此造成的后果甲方不予承认。

3、施工过程中要符合环保政策和法规的相关要求。

**四、工程工期：**

一年（合同签订生效起一年止）。

**第四章 响应文件格式**

**东露天东露天新建电铲、钻机大修场地**

**树木移植工程**

**询比响应文件**

**（项目编号：XJ2023058375）**

**询比响应人（公章）:**

**法定代表人或委托代理人（签字）:**

**日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日**

1. 报价承诺书

致: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人）

1. 我方已仔细研究了 ${采购项目名称} ${分包名称}文件的全部内容，愿意以总价（不含税）： ， （大写： ）承揽该项业务，按合同约定按期保质保量实施和完成移植工程，实现项目目的。

2．报价有效期为自开标之日起 日历天，我方的报价文件对我方是具有约束力的，并且可以根据合同谈判的结果进行修改。一旦成交，我方承诺按照你方的要求开展工作，并在我方承诺的时间期限内完成移植项目中要求的全部工作。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内保质、保量完成并移交全部工程。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

年 月 日

注：法定代表人或其委托代理人签字必须亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

**二、法定代表人身份证明**

报价人名称:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人： （盖单位章）

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件

**法定代表人授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）采购文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

报价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

**三、报价清单**

报 价 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

3.1、分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东露天新建电铲、钻机大修场地树木移植工程报价表** | | | | | | | |
| 序号 | 苗木种类 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 油松 | H≥3.5m | 株 | 15 |  |  |  |
| 2 | 油松 | H≥4m | 株 | 190 |  |  |  |
| 3 | 合计（不含税） | | | | |  |  |

备注：法定代表人或其委托代理人签字必须亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3.2、报价人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 |  | | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  | | | |
| 组织机构 | 传真 |  | 网址 |  | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总数： | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | |  | |
| 帐号 |  | | 技工 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 报价人关联企业情况 （包括但不限于与报价人法定代表人（单位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） | 提供在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。 | | | | | | |

**四、 资格证明文件**

1、企业营业执照（附经最新年检的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（副本）复印件。）

2、基本存款账户信息。

3、近3年完成同类项目业绩。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 项目经理 | 合同类型 | 合同金额（万元） | 结算金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：业绩应附合同协议书、成交通知书等证明资料。

4、近3年企业财务状况表

企业财务状况表

（1）开户银行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开户银行 | 名称： | |
| 地址： | |
| 电话： | 联系人及职务： |
| 传真： | 电传： |

（2）近三年每年的资产负债情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务状况  （单位：元） | 近 三 年 | | |
|
| 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

报价人请附最近一年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

（3）为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划 （报价人在其他合同上投入的资金不在此范围内）（如有请提供）

|  |  |
| --- | --- |
| 信贷来源 | 信贷金额 (万元) |
| 1 |  |
| 2 |  |

报价人名称： （盖章）

法定代表人或其正式授权人： （签字）

5、近3年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

如报价人有对外诉讼（包括已结案和尚在诉讼期间的案件），则须向采购人提供诉讼案件的有关资料及证明，包括起诉人、被诉人、诉讼原因、诉讼事件、诉讼金额、诉讼结果等，并填入下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 起诉人 | 被诉人 | 诉讼原因 | 诉讼事件 | 诉讼金额 | 诉讼结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

声明：报价人应如实填写上表，并保证其真实性。如报价人提供虚假或不实材料，应承担由此带来的一切后果及相应的法律责任。

报价人名称： （盖章）

法定代表人或其授权人： （签字或盖章）

6、企业信用、国家企业信用信息查询。

7、廉洁承诺书。

注：报价人需填写廉洁承诺书，附到报价文件中。格式如下:

廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。
2. 不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
3. 不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
4. 不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
5. 不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债卷等提供方便。
6. 不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
7. 不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
8. 不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。
9. 贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
10. 未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改：如导致贵方工作人员收到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：（盖章）

授权代表：（签字）

电话：

年 月 日

**五、组织机构和实施方案**

**（一）项目管理机构**

1、拟投入本服务项目的人员构成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人人员总数 | |  | | | | | | | | |
| 投入本服务的人员总数 | |  | | | | | | | | |
| 投入本服务项目的人员类型、数量及比例 | 人员 | 管理人员 | | | 技术人员 | | | 技术工人 | | 其他 |
| 工作经验 | | 具有高级职称 | 工作经验 | | 具有高级职称 | 工作经验 | |
| 3年以上 | 5年以上 | 3年以上 | 5年以上 | 3年以上 | 5年以上 |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目管理机构人员组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 身份证号 |
| 证书名称 | 级别 | 证件编号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应至少包括项目经理、副经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、测量员等项目班子管理和技术成员。

3、拟投入本服务项目主要人员简历表（至少项目经理、技术负责人等）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同项目担任职务 |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | |
| 时间 | 参加过施工的工程项目名称 | | 担任何职 | 类似工程管理或施工经验 | 资格证书 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |

注：1、项目经理应附身份证、项目经理证明以及项目经理业绩证明资料(中标通知书、合同协议书等复印件)。

2、其他技术负责人应附身份证、职称证、建造师证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等适用于本项目的证件。

3、拟投入本服务项目其他人员相关材料。

其他人员应附身份证、职称证、建造师证、安全资格证、上岗证、特殊工种操作证等适用于本项目的证件。

1. 以上所有人员均需提供劳动用工合同

项目负责人-XX

（证书、身份证、劳动合同书、安全协议等扫描件）

工程师-XX

（证书、身份证、劳动合同书、安全协议等扫描件）

XX工-XX

（证书、身份证、劳动合同书、安全协议等扫描件）

**（二）实施方案**

1、报价人编制施工服务组织设计的要求：

编制时应采用文字结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的实验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

1. 、工程概况
2. 、施工方案及技术措施
3. 、质量管理体系与技术措施
4. 、施工总进度计划及保证措施
5. 、施工安全措施计划、安全生产标准化制度、安全风险评估、预控措施及应急预案
6. 、文明施工措施计划
7. 、施工环保措施计划
8. 、冬季和雨季施工方案
9. 、施工现场总平面图布置
10. 、项目实施组织机构
11. 、主要施工设备及劳动力计划表
12. 、进度计划表

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

表1拟为承包本项目设立的项目实施组织机构图

表2拟投入本项目的主要施工设备表

表3劳动力计划表

表4进度计划

表5 施工总平面图