## 江苏大屯电力工程有限责任公司

## “铁塔及架空集电线路工程劳务分包”项目

公开询比文件

江苏大屯电力工程有限责任公司（章）

2024年9月

## 江苏大屯电力工程有限责任公司

## “铁塔及架空集电线路工程劳务分包”项目

公开询比文件

编制：

审核：

审批：

询比书编号： XJ2024091336

采购方式：公开询比

开标时间：2024年  9 月  8 日 下午15点

1、询比条件

询比项目：铁塔及架空集电线路工程劳务分包

询比人：江苏大屯电力工程有限责任公司

铁塔及架空集电线路工程劳务分包项目资金来源已落实，已具备询比条件。就本项目进行国内公开询比，请合格的潜在供应商参加询比。

2、项目概况与招标范围

2.1项目概况与招标范围：江苏大屯电力工程有限责任公司“铁塔及架空集电线路工程劳务分包”项目，明细详见图纸、工程量清单。

2.2询比响应文件

2.3资金落实情况：企业自筹

2.4服务期：详见合同主要条款

2.5服务地点：详见合同主要条款

2.6进度款及结算款项支付：详见合同主要条款。

2.7 特别提醒：

2.7.1响应人报价前，应仔细勘查施工现场，全面深入了解项目所在地的民俗民风，评估施工过程中可能面临的各类协调难题及潜在的赔偿风险，此项目施工中所有的协调及赔偿均由响应人全权负责，响应人应确保其费用已全面计入投标总价中。一旦响应人中标，后续不得以地区协调困难、赔偿金额超出预期等为由放弃中标资格。若发生此类情况，我公司保留追究因响应人单方面违约而导致工期延误所造成的一切损失的权利。

2.7.2响应人需自行负责现场勘查，发包人仅提供土建完成的基础部分，发包人不承诺可以使用现有的施工用地及进出场道路，响应人所有的施工用地、进出场道路用地、所有措施的协调、赔偿等均由响应人自行负责，响应人报价时请充分考虑，确保其费用已全面计入投标总价中。

2.7.3本项目组塔施工和集电线路需跨越包括但不限于河流、水塘、道路、高低压线路、桥、林木、作物、墓地等，报价时请充分考虑，尤其针对跨越墓地等涉及地方风俗习俗等协调、赔偿，响应方应在报价前详细勘查、走访，以上所有费用包含在报价中，不再另行计算费用。

2.7.4响应人负责确保本工程施工顺利进行所需的所有协调及赔偿。

1、在中华人民共和国境内依法注册的企业独立法人，具有一般纳税人资格，具有建筑工程劳务施工或以上资质。

3.2、业绩要求：2022年1月1日以来，提供一项35kV及以上集电架空线路施工业绩，熟悉35kV集电架空线路施工流程，安全措施以及其他注意事项。业绩要提供施工合同。

符合以上要求的提供原件扫描件。

3.3、本项目是否接受联合体报价：不允许联合体报价。

注：（1）本次公开询比采用资格后审，潜在投标人提交意向资料后从中煤易购”（https://ego.chinacoal.com）获取询比文件，不代表已经通过资格审查。资格审查以投标人成功递交的电子响应文件为准。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比或者未划分标段的同一询比项目。

4.询比文件的获取

4.1详见“中煤易购采购平台”

4.2询比文件获取

（1）响应单位须在“中煤易购”（https://ego.chinacoal.com/#/）；上免费注册成为会员；

（2）响应单位登录“中煤易购”（https://ego.chinacoal.com/#/）；

（3）响应单位根据页面提示报名，并提交项目联系人等信息；

(4）响应单位查看报名成功后即可下载询比文件，无需付款。

5.响应文件递交

响应文件应于2024年 9  月  8 日下午14点开标前在“中煤易购”（https://ego.chinacoal.com/#/）线上报价时以附件的形式上传（上传文件加盖单位公章，要求PDF格式或扫描件形式上传），未在报价截止时间前成功递交的响应文件将被拒绝。

6.发布公告的媒介

本公开询比公告在“中煤易购”（https://ego.chinacoal.com/#/）中煤电子招询价平台发布。

7.承包人联系方式

承包人：江苏大屯电力工程有限责任公司

地  址：江苏省徐州市沛县大屯矿区

技术咨询联系人：王松浩    报名咨询联系人：王树春

联系方式：15205214127     联系电话：0516-87266345

第二章  询比须知

一．总则

1．本文件适用于江苏大屯电力工程有限责任公司“铁塔及架空集电线路工程劳务分包”项目公开询比。

2．在询比价过程中如发现响应单位相互串通、相应文件有多处内容雷同，联合哄抬报价、违反公开询比价纪律等行为，经查实后，承包人将取消其本次询比价资格及以后我公司发包业务的参与资格。

3．参加询比的单位对本文件核阅后，如对某些条款有异议，可在响应文件中予以说明，如未作说明，视作全部接受，一旦成交即作为签订合同的依据，不得再以任何理由提出变更。

二．公开询比价文件

1．公开询比价文件组成：（1）询比邀请函；（2）询比须知；（3）合同条款；（4）响应文件格式；（5）技术要求。响应人应仔细阅读公开询比价文件中的所有内容。如果响应人未按公开询比价文件要求提供全部资料或提交的响应文件没有对询比价文件做出实质性响应，那么响应人将承担其风险，并有可能导致响应文件被拒绝。

2.公开询比价文件的澄清

任何要求对公开询比价文件进行澄清的响应人,均应在响应文件提交截止期前以书面形式通知承包人,承包人将以书面形式予以答复,同时将书面答复寄送(或传真通知)所有响应人,答复中包括所提问题,但不包括问题的来源。

3.公开询比价文件的修改

在响应文件提交截止期前,承包人可以修改公开询比价文件，并以书面形式通知所有被邀请人，并对其具有约束力，各被邀请人应在规定时间内做出回复确认。

4.公开询比价范围：江苏大屯电力工程有限责任公司“铁塔及架空集电线路工程劳务分包”项目。

5.响应文件的编制要求

- 1.响应文件的组成：

- 1）响应函

- 2）授权委托书（法人参与不需提供）

- 3）报价表

- 4）资质证明文件：

- 5）代理人在本单位社保证明、授权委托书及身份证复印件

- 资质、业绩证明文件（原件扫描件）①企业法人营业执照；②近期业绩及证明；④响应人委派的驻工地负责人以及主要施工人员在本单位的社保证明、相关证书及身份证复印件（若响应人中标后委派到工地的人员与响应文件中提供的人员不符，甲方一经发现，有权处罚和解除合同，由此给甲方造成的工期延误等损失全部由响应人承担）。

- 6)响应文件的签署

- 响应文件需加盖响应单位红色公章，并法人代表或授权人签字。

- 包括但不限于：（根据需要而定）

- (1)企业法人营业执照（副本）；

- (2)资质证书（副本）；

- （3）业绩证明（合同）；

- (4)供需双方廉洁互保协议；

- (5)廉洁承诺书；

- (6)其他（包括：安全承诺、质量承诺、工期承诺、风险承诺、服务承诺）及详细技术资料。

6.响应文件的份数和签署

- 响应文件一份，应按照评议采购文件规定的内容和顺序，使用黑色墨水打印或书写，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应单位全称、地址、电话、传真等。

三.报价要求

1、报价以人民币（元）为单位。

2、本工程采用固定综合单价的分包方式，含税3%。固定综合单价应包含为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、需分包人提供的辅材费、所有材料的二次搬运费（包括但不限于从电力工程公司总部库房至施工现场的搬运以及施工完成后剩余材料退回电力工程公司总部所产生的费用）、小型机具机械使用费（进出场费）、施工期间施工交叉配合费、措施费、材料保管费、人员进出场费、各种损耗、各种人材机等涨价风险、分包人管理费、利润、规费、税金、保险等，为保证项目功能的完整性，固定综合单价包括但不限于以上费用。

3、技术要求及工作范围：详见图纸。

3.1、35kV电缆敷设（不含电缆沟开挖、铺砂盖砖、电缆沟回填）；

3.2、35kV冷缩电缆终端（含测温装置）及附件安装；

3.3、杆塔组立及附件安装；

3.4、导线架设及附件安装；

3.5、导引光缆穿管埋地敷设及附件安装；

3.6、复合光缆地线敷设及附件安装；

3.7、双联耐张复合绝缘子串安装；

3.8、跳线复合绝缘子串安装；

3.9、复合支柱绝缘子安装；

3.10、导线防振锤安装；

3.11、导线接续管安装；

3.13、避雷器及其附件安装；

3.14、35kV冷缩绝缘套管安装；

3.15、电缆保护管安装；

3.16、光缆保护管安装；

甲供材明细(主要材料)

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV电缆 | ZC-YJV22-26/35-3x400 | km | 1.66 |  |
| 2 | 35kV冷缩电缆终端（含测温装置） | 3M | 套 | 15 |  |
| 3 | 杆塔 | 35B10-SJ4-15 | 基 | 2 |  |
| 4 | 杆塔 | 35B10-SJ2-24 | 基 | 1 |  |
| 5 | 杆塔 | 35B10-SJ2-21 | 基 | 1 |  |
| 6 | 杆塔 | 1H3-SSDJC1_15 | 基 | 2 |  |
| 7 | 杆塔 | 1H3-SSDJC1_21 | 基 | 1 |  |
| 8 | 杆塔 | 1H3-SSDJC2_21 | 基 | 1 |  |
| 9 | 导线 | JL/G1A-240/30 | t | 12.1 |  |
| 10 | 导引光缆 | GYFTZY-48B1 | m | 1300 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | φ50 | m | 500 |  |
| 12 | 复合光缆地线（避雷线） | OPGW-48B1-50 | m | 2629 |  |
| 13 | 双联耐张复合绝缘子串 | 35-SDNH-1 | 套 | 90 |  |
| 14 | 跳线复合绝缘子串 | 35-DZH-1 | 套 | 24 |  |
| 15 | 复合支柱绝缘子 | FS2-35/5 | 套 | 24 |  |
| 16 | 导线防振锤 | FR-3（JL/G1A-240） | 套 | 90 |  |
| 17 | OPGW防振锤 | 4D-20Y，含预绞丝 | 套 | 18 |  |
| 18 | 导线接续管 | JYD-240/30 | 个 | 15 |  |
| 19 | 避雷器(配计数器) | YH10WZ-51/134 | 只 | 12 |  |
| 20 | 避雷器(配计数器) | YH10WX-51/134 | 只 | 18 |  |
| 21 | 35kV冷缩绝缘套管 | 400高压电缆配合使用 | m | 200 |  |
| 22 | 电缆保护管 | 镀锌钢管，φ200，4米/根 | m | 40 |  |
| 23 | 光缆保护管 | PE管，φ50，4米/根 | m | 16 |  |
| 24 | 防鸟刺 |  | 个 | 48 |  |
| 25 | 镀锌铜接线端子 | DT-400 | 个 | 45 |  |
| 26 | 法兰式大孔径圆形 接线端子 | 铜镀锌，OT16-12 （圆孔直径12.5mm） | 个 | 100 |  |
| 27 | 法兰式大孔径圆形 接线端子 | 铜镀锌，OT16-16 （圆孔直径16.5mm） | 个 | 100 |  |
| 28 | 法兰式大孔径圆形 接线端子 | 铜镀锌，OT25-16 （圆孔直径16.5mm） | 个 | 50 |  |
| 29 | 设备线夹 | SYG-240/30B | 套 | 24 |  |
| 30 | 铜铝过渡线夹 | SYG-240/30 | 套 | 18 |  |
| 31 | 并沟线夹 | JB-4 | 套 | 48 |  |
| 32 | 悬垂线夹 | XG-4028 | 套 | 24 |  |
| 33 | 耐张线夹 | NY-240/30 | 套 | 90 |  |
| 34 | OPGW预绞丝耐张线夹 | OPGW-48B1-50使用，含地线及并沟线夹 | 套 | 18 |  |
| 35 | 引下线夹 | OPGW-48B1-50使用 | 套 | 120 |  |
| 36 | 不锈钢自锁扎带 | 宽10mm，长度300mm | 根 | 50 |  |
| 37 | 防火泥 | 20kg/箱 | Kg | 40 |  |
| 38 | OPGW光缆接头盒 | 配套余缆架引线线夹熔接包 | 个 | 6 |  |
| 39 | 镀锌余缆架 | 塔用，含安装紧固夹具 | 个 | 6 |  |
| 40 | 铜镀锌编织带 | 25mm² | m | 200 |  |
| 41 | 接地铜芯软线 | BVR-16 | m | 700 |  |

- 响应人施工完成的集电线路必须达到完整且可直接投入运行的状态，严格遵循设计图纸、相关规范及质量标准。对于招标人材料表中未明确列出，但实为集电线路完整性、良好性能、稳定运行或品质提升所必需的任何材料或附件，均视为必要辅材，由响应人全权负责提供，并确保其费用已全面计入投标总价中。

- 甲方对本次工程中提供的机械台班作以下定量，乙方依照工程实际进度作出合理的安排施工进场，并负责机械进出场的各种措施费用，如台班数超出甲方定量或使用到甲方定量以外的机械器具因此产生所有费用赔偿由乙方自负，乙方不得以甲方提供机械定量不足为由影响工程进度，若造成工期延误，处罚按合同条款执行。

- ①甲方定量台班：汽车式起重机（25T）8个台班、汽车式起重机（80T）8个台班。

- ②一个台班为8个小时，不足4小时为半个台班，超过4个小时不足8个小时按1个台班计算，超过1个台班后按小时计算；

- ③台班有效时间从机械首次进入乙方指定区域开始算起，期间乙方更换施工区域所需的时间均计为使用台班时间。

- ④每次（或每项）机械使用乙方需提前两个工作日向甲方提交机械使用申请单，经甲方批准后由甲方按照申请指派机械到指定地点。

四．询比价、评审

1、询比小组成员由经济、技术等方面的人员组成。询比小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审和比较,直到评审结束,凡与审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及授予意见等,均不向响应人及与评审无关的其他人透露。

2、询比小组对响应人提供的响应文件是否完整、有无计算上的错误,对超出经营范围、提供的资质证明文件、证件是否真实，技术或服务是否满足公开询比文件要求等未实质上响应文件进行评审。响应人提供虚假证件或技术文件及服务不能满足公开询比文件要求的将被取消其资格。

3、询比小组本着“公平、公正、科学、严谨”的原则，对实质上响应文件要求的响应文件进行评审，对响应文件提出的产品质量、样品质量、企业信誉、价格、付款方式、服务、交货情况等内容逐项进行综合评估。

4、询比小组综合各评审成员评估情况，向采购人提交评议报告，提出成交候选人推荐名单。

五、确定成交人

采购人根据询比小组的推荐情况确定成交人，以书面形式通知成交人，告知其已被接受，并向其发放成交通知书。

六、签订合同

确定为成交人的响应人在约定的时间内，凭成交通知书由法定代表人或授权代表与采购人签订分包合同。

七、参加询比费用

参加询比单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用，无论结果如何，采购单位对此费用概不负责。

第三章 合同条款

承  包  人（甲方）： 江苏大屯电力工程有限责任公司

劳务分包人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律、法规、标准、规范有关的规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商商一致，订立本合同。

- 1、劳务分包人资质情况

营业执照统一社会信用代码：                 ；

资质专业及等级：                           ；

复审时间及有效期限：                       。

- 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：                      。

工程地点：                      。

分包范围：                      。

提供分包劳务具体内容：包工、包辅材、包小型机具设备等  。

- 3、分包工作期限

3.1、开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期30天（如总包合同工期调整，则分包合同工期调整同总包合同）。

作业总日历天数与前述开始、完工日期计算的天数不一致的，以承包人审核确认的总日历天数为准。

3.2、因不可抗力、发生重大设计变更增加工程量（由发包人或设计部门出具正式设计变更文件）、发包人原因导致的工期顺延，需经发包人、承包人书面批准后方可调整，其余情况概不调整。

3.3、分包人应在调整事项发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，承包人未批复视为不同意调整。

- 4、质量标准

按总(分)包合同有关质量的约定，国家、行业、专业现行施工及验收规范、工程质量评定标准，必须达到合格等级标准或总包合同约定的质量标准。

- 5、合同文件及解释顺序

- 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同；

- （2）本合同附件；

- （3）本工程施工总承包合同；

（4）本工程施工专业承(分)包合同。

- 6、总包合同

6.1承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，承包人应向劳务分包人提供一份总包合同的副本或复印件。

6.2劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

7、项目经理

7.1 承包人委派的担任驻现场履行本合同的项目经理为

，职务：  项目经理  ，联系电话：             。

7.2劳务分包人委派的担任驻现场履行本合同的负责人为

，职务： 现场负责人 ，联系电话：             。

本合同的负责人应常驻作业现场，每月在劳务作业现场时间不少于22天。应遵守法律和工程建设标准规范，对本合同分包范围内的工程安全、质量、工期等向承包人和劳务分包人负责，承担由自身原因造成的工程质量缺陷、工期延误、安全事故等责任。

劳务分包人委派的本合同负责人应为现场实际施工人，一经发现委托人与现场实际施工负责人不一致，扣罚劳务分包人合同总额5%的违约金 。在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，工程承包人有权解除合同。

8、承包人义务

8.1组建与本工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

8.3按时提供图纸，及时交付由承包方供应的材料、安全设施，双方约定由承包方提供的施工机械设备、周转材料等，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

8.4根据施工组织设计总进度计划的要求，承包人根据发包人要求向劳务分包人下达施工计划。开工前，负责向分包人进行相关工作的安全、技术交底。

8.5按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

8.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

8.7其他义务：

- 劳务分包人义务

- 9.1 对劳务分包的作业内容向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练人员投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

- 9.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求和承包人下达的作业计划，及时配备相应的足额的劳动力，经承包人批准后严格按照措施实施。劳务分包人保证分包事项所需特殊工种要求、有关责任及具备上岗证条件，分包人违反该项规定导致行政处罚、事故伤亡等一切后果应承担违约责任、处罚责任及事故责任等；

9.3严格按照施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保作业质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行发包人及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

9.4自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查（如后勤管理规定、安全管理规定、物资管理规定、技术质量管理规定等），违反承包方管理规定的，除根据承包方要求整改（并赔偿相关方经济损失）外，根据承包方管理规定进行罚款处理。接受承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

9.5按时提交原始技术资料、报表，配合承包人对其工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收。承包人或施工场地内第三方的工作必须分包人配合时，分包人应按承包人的指令予以配合；

9.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

9.7按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给劳务分包人使用的设备、机具、周转材料及其他设施；

9.8劳务分包人须服从承包人转发的发包人及工程师的指令。

9.9除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

9.10其他义务：

9.10.1劳务分包单位所雇佣的劳务人员必须与其签订劳动合同，并向承包人提交劳动合同复印件。否则按照每发现一名劳务人员未与劳务分包单位签订劳动合同罚款1000元，并及时进行整改。在签订劳务合同前劳务分包单位不得安排该劳务人员进行施工，否则在此期间出现的一切事故责任由分包单位承担。

9.10.2劳务分包单位管理人员及施工人员要严格执行承包人的上岗考勤制度，未严格考勤的，承包人视为当日未上岗施工。劳务分包单位应做到人员的动态管理，对进出场的人员应提前汇报承包人，否则发现一次，承包人按每人500元罚款。

10、安全施工与检查

10.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，服从业主、监理工程师和承包人的安全管理并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

10.2、劳务人员应参加承包人组织进行的安全教育和岗前培训，组织考试，考核和建立培训档案，劳务人员经考试、考核合格后方可上岗作业，特种作业人员必须持证上岗，施工前应将施工人员花名册上报承包人进行备案，并在施工期间不得随意更换人员，否则每发现一次扣罚劳务分包人500元/人.次。

10.3、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

11.劳动用工管理

11.1劳务分包人根据业务需要派驻足额的劳务人员，统一配备各种安全防护用品，从事劳务内容约定的工作。人员配备中的特殊工种及有持证上岗要求的必须持证上岗，并向承包人提交有效的特殊工种资格证书复印件进行备案。

11.2劳务分包人在进场后向承包人提供人员花名册，劳务分包人的施工人员及特殊工种作业人员必须持证上岗，确保安全生产。如发现人员不符或无证上岗，每人每次罚款 1000 元。

11.3劳务分包人获得的劳务报酬应优先支付其雇佣人员的劳动报酬，分包人拖欠前述劳动报酬给本项目造成不利影响应承担违约责任：按照合同总额10%承担违约责任，承包人有权在工程价款内予以直接扣除  。

11.4劳务分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入，因其劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，劳务分包人应在收到承包人书面通知后 3 日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消劳务分包人部分工作，且劳务分包人应承担延期违约责任。

12、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告承包人，同时按国家有关法律、行政法规规定配合相关部门对事故的调查和处理。

13、保险

13.1承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

13.2劳务分包人根据国家法律法规的相关规定为其管理人员、施工人员缴纳社会保险，必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

劳务分包人自行投保的范围(内容)：雇佣人员社会保险、职工人身意外伤害保险及自有机械设备。

14、材料、设备供应

- 14.1承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的主要设备，性能应满足施工的要求，配合劳务分包人及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料（由承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。

- 14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

- 14.3任何一方提供的物资与合同约定不符，均应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。由于劳务分包人的过错需要重新提供物资的，费用不予增加，工期不予调整。

14.4其他约定：

14.4.1除本合同中明确约定由承包方提供的工具、材料及辅材等，本合同项下分包内容所有机具、工具、材料及辅材等均包含在合同价内由分包方自行负责和承担。

15、劳务报酬

15.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

（1）固定劳务报酬(含管理费)；

（2）约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算；

（3）约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算；

（4）其他方式：

15.2本工程采用第  15.1.（3）  种方式计价。

本工程劳务报酬为：暂定为大写：               。

15.2.1本工程采用固定综合单价的分包方式，固定综合单价应包含为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、需分包人提供的辅材费、所有材料的二次搬运费（包括但不限于从电力工程公司总部库房至施工现场的搬运以及施工完成后剩余材料退回电力工程公司总部所产生的费用）、小型机具机械使用费（进出场费）、施工期间施工交叉配合费、措施费、材料保管费、人员进出场费、各种损耗、各种人材机等涨价风险、分包人管理费、利润、规费、税金、保险等，为保证项目功能的完整性，固定综合单价包括但不限于以上费用。

15.2.2劳务分包人领用的甲供材料数量超出规定的数量，则超领的数量乘以发包方提供的材料含税价格后在结算时一次扣除。

15.2.3在实际施工中若出现预估的劳务分部分项报价明细表没有的项目，最终结算以分包单位上报结算资料，承包单位审核后的价款为基础，整体下浮20%（不含主材）。

16、工时及工程量的确认

16.1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

16.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由承包人确认。

16.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人每月 20 日前将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。

承包人对进度报告或任务清单审核确认。承包人对工作量有异议的，有权复核或抽样检测。分包人未按承包人要求参加复核或抽样检测的，承包人复核或修正的工作量视为分包人实际完成的工作量。

全部工作完成，分包人向承包人递交完整的结算资料，经验收合格、结算完毕后，双方按照本合同约定的计价方式，确定最终合同价款。

工程量根据设计施工图计算。施工过程中确需变更（或现场签证）时，经监理审查、发包方批准确认，由设计部门出具正式设计变更文件（现场签证须经监理和建设单位现场工程师签字）后实施，并作为调整工程结算价款的依据。

17、劳务报酬支付

17.1劳务分包人名称及账号

单位名称：                                ；

开户银行：              \                  ；

劳务分包人银行账号：        \            ；

以上付款信息由分包方提供，付款信息与合同签订的主体名称和账户信息必须一致，分包方承若承担因付款信息有误、与合同签订后主体信息不一致等引起的一切责任。

17.2进度款及结算款项支付

17.2.1本合同支付方式：在满足总包合同付款条件基础上，按照工程承包人审批后的分包进度款付款，根据当月实际完成工程量的分包费用的  80%  支付工程款，当进度款支付到合同价款  80%  时不再支付进度款，待工程竣工结算后扣除各种保证金后一次付清。并且发包人已实付承包人进度款后于次月上旬前支付给劳务分包人当月进度费用。

分包人在领取工程款前，必须向承包人提交合法有效的建筑业增值税专用发票，承包人按照财务规定办理相关手续向劳务分包人付款。否则，工程款不予支付。

分包人承诺接受的支付方式为：电汇、银行承兑均可。

17.2.2劳务分包人应按期足额支付聘用管理人员和雇佣的劳务人员及辅助材料等款项，若因支付不及时导致纠纷及民工滋事等引发的各类责任完全由劳务分包人负责。当上述事件有可能发生时，劳务分包人同意承包人保留直接向上述人员支付款项的权利，费用从劳务分包人的劳务报酬中扣除。

17.2.3劳务分包人收取承包人支付的劳动报酬后，应将具有劳务工签名的工资发放表上报承包人备案。

18、作业变更

18.1作业中如发生对原工作内容进行变更，承包人项目经理应提前以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应设计和说明。劳务分包人按照承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)增减合同中约定的用工量；

(2)改变有关的作业时间和顺序；

(3)其他有关作业变更需要的附加工作。

18.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由承包人承担，延误的作业期相应顺延；因变更减少用工量，劳务报酬应相应减少，作业期限相应调整。未经承包人确认，劳务分包人不得执行发包人或工程师、监理有关分包工程变更的指令。如劳务分包人执行此类变更指令，分包人承担相应后果，与承包人无关。

18.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

18.4因劳务分包人自身原因导致的作业变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

19、作业验收

- 19.1劳务分包人应确保所完成作业的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人作业完毕，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收；承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后对劳务分包人作业成果进行验收，验收合格视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。验收不合格，劳务分包人承担相应部分的整改责任和费用。但承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长作业期限，并承担由此导致的承包人的相关损失。分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由分包人承担。

19.2承包人有权随时对分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保劳务作业质量，并对存在的质量隐患提出整改要求，分包人应当及时完成整改。

19.3全部作业竣工（包括劳务分包人完成工作在内）经发包人验收合格，在质量保修期内劳务分包人对其分包的劳务作业的质量承担质量保修责任。本工程的质保期限为按照国家相关法律法规规定期限，自工程验收合格之日起算。本工程质量缺陷责任期为1年，自工程验收合格之日起算。

19.4若分包人在接到承包人通知后，未在规定的时间内未及时维修，承包人有权安排其他施工队伍维修，费用在分包人质保金中扣除。质保金不足以支付时，承包人有权向分包人追索。

20、作业配合

20.1劳务分包人应配合承包人对其工作进行的初步验收，以及承包人按劳务发包人或分包人要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及作业竣工验收；承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指令予以配合。

20.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由承包人或作业场地内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合。

21、劳务报酬结算

21.1合同约定的劳务分包完成后，劳务分包人应及时向承包人提交完工结算资料。承包人对完工结算申请有异议的，有权要求劳务分包人进行修正和提供补充资料，劳务分包人应提交修正后的完工结算申请单，承包人予以确认后进行劳务报酬结算。

21.2承包人未在收到劳务分包人提交完工结算申请书后约定或指定期限内完成审核的，不视为承包人认可劳务分包人提交的完工结算申请单。

21.3工程竣工验收合格、竣工结算后付至工程总价款的92%；余款（工程价款的5%）为农民工工资保证金，自单位工程竣工验收合格满三个月，无工程款纠纷后无息支付；余款（工程价款的3%）为质量保修金，缺陷责任期满后无息结清。工程进度款及最终结算价款以分包人开具合法有效的增值税专用发票为前提，否则不予支付。

22、违约责任

22.1.承包人违约：

22.1.1因承包人原因未按劳务分包合同的约定支付劳务报酬进度款，承包人承担违约责任。

22.1.2合同中约定的承包人其它违约条款。

22.2分包人违约：

22.2.1禁止转包和再分包

劳务分包人不得将劳务分包内容向第三人转包，不得将劳务分包的任何部分违法分包给任何第三人。劳务分包人转包和再分包承担的违约责任： 按照合同总额5%承担违约责任 。

因劳务分包人原因产生诉讼纠纷而对承包方造成不利影响的，给承包方造成实际损失的，承包方有权终止合同，并从劳务分包人的结算款中将实际损失金额扣除；对于实际损失超出劳务分包人所签合同额的，承包方有权对不足部分进行追加并追究劳务分包人相应法律责任。

22.2.2因劳务分包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工，每延迟一天，并承担合同价款 10% 的违约金，违约金从应付劳务报酬中直接扣除。工期延误超过 15 天，承包人有权解除合同。

22.2.3因劳务分包人原因导致承包人工程质量达不到要求，劳务报酬不予结算，劳务分包人负责无偿返修或返工，并承担合同价款 10% 的违约金；劳务分包人拒绝改正，承包人有权另行调换劳务队伍重新施工，劳务报酬从劳务分包人劳务报酬中扣除，不足部分，承包人有权追索；因修理或返工造成延误，工期不予顺延；如经修理或返工后仍不符合工程质量要求的，承包人有权解除合同。

22.2.4劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金为合同价款 10% ，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

22.2.5劳务分包人无故中途退场承担的违约责任：退场前劳务分包人所施工的合格成品按实际工程量  60%验收结算，对不合格的工程量不予验收，并承担返工费用及损失。

22.2.6施工过程中，分包方违反有关规定，未按照进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的，承包方给予劳务分包人500—10000元罚款，并限期整改，拒绝整改或整改无效，承包方有权单方终止合同。并依据合同，按照验收合格的已完工程量的80%结算，承包方不承担分包方其他任何费用。

- 22.2.7劳务分包人发生违约行为，在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，工程承包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，劳务分包人对已完行为不免除或减轻其应承担的违约责任。劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人应赔偿因其违约给承包人造成的所有经济损失，延误的工作时间不予顺延。

22.2.8因劳务分包人违反廉洁协议规定，导致工程承包人工作人员受到纪律处分、组织处理或构成犯罪的，应扣罚劳务分包人合同价款10%的违约金。

22.2.9因劳务分包人违反廉洁协议规定或产生法律纠纷给承包人造成重大社会影响或重大经济损失的，承包人有权解除合同、终止双方尚未履行完毕的合同，暂停支付合同未结算款项，劳务分包人应赔偿其损失。并依据合同，按照验收合格的已完工程量的  80%  结算，承包方不承担劳务分包人其他任何费用。

22.2.10由于劳务分包人提供不合规、不合法、不符合要求的发票，由此造成的损失和相关责任，由劳务分包人承担。由于劳务分包人不能按合同约定的时间开具合规合法的发票，造成承包方损失的，由劳务分包人承担对承包方造成的损失。

22.2.6本合同中约定的劳务分包人其他违约责任条款。

22.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

- 23、争议

承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向承包人所在地人民法院起诉。

- 24、合同解除

24.1如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前总包合同终止，承包人支付劳务分包人已完工程的劳务报酬后本合同终止。如因劳务分包人的原因导致合同解除，劳务分包人应赔偿承包人的所有损失。

24.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行或合同目的无法实现的，承包人有权解除合同。

24.3合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完作业和剩余材料、设备的保护和移交工作，按承包人要求的时限撤出场地。

24.4合同履行过程中，经承包人检查，劳务分包人的劳务作业不能达到承包人工程管理和工程技术要求，经整改或返工后仍不符合要求的，承包人有权单方解除合同。

24.5劳务分包人如不按照承包人的要求按时开工履行相关义务，在承包人发出开工通知后7天内仍不履行合同致使工程开工受到影响，承包人有权单方解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，劳务分包人对已完行为不免除或减轻其应承担的违约责任。劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳务分包人应赔偿因其违约给承包人造成的所有经济损失，延误的工作时间不予顺延。

- 25、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向承包人交付劳务作业成果，并经承包人验收合格，本合同即告终止。

- 26、其他

26.1在履行过程中，劳务分包人如与其他单位或个人产生纠纷，致使承包人产生经济损失，承包人有权在劳务分包结算中对造成的损失予以扣除。

26.2劳务分包人应具备一定的资金实力，若在工程施工过程中，由于承包人的原因造成工程资金出现暂时周转困难，劳务分包人应积极配合，采取措施，确保工程顺利进行。不得由于上述原因，作出对工程施工不利的事情。

26.3劳务分包人不存在因窝工而对承包人索要补偿。

26.4.本合同一式 7份，承包人执 5份，分包人执 2份。

26.5合同订立时间：     年  　月　  日；

合同订立地点：江苏沛县。

本合同双方签字盖章后生效。

26.6合同附件（附件为本合同内容构成）：

附件1：电力工程公司劳务承揽安全管理协议

附件2：劳务工权益保障承诺书

附件3：劳务分包工程综合单价表

附件4：建设工程廉洁互保协议书

附件5：廉洁承诺书

承包人：（公章）               劳务分包人：（公章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

委托代表人：                    委托代表人：

项目部负责人：

电话：                       电话：

银行账号：                   银行账号：

签订时间：                   签订时间：

年   月  日                  年  月  日

第四章  响应文件（格式不得修改）

（封      面）

## 江苏大屯电力工程有限责任公司

## “                    ”项目

公开询比响应文件

响   应   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

一、响  应  函

江苏大屯电力工程有限责任公司：

1、根据已收到的                工程的公开询比文件，我单位经考察现场和研究上述工程询比价文件的须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币                   元（大写）的总价，按询比价文件要求承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在        天(日历日)内完成承揽工作并移交。

3．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受询比价文件的全部内容和要求，并承担依据询比价文件应予考虑的投标风险。

5、本项目不允许分包。一旦发现分包，招标人有权中止合同，承包商退还工程款款并接受合同价5%的罚款。

6、我们理解你们并不一定非得接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标文件的约束。

7、如果我们中标，我们将按招投标文件规定签约，严格履行合同条款规定的责任。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：我      （姓名）系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加         大屯电力工程有限责任公司的         项目的询比价活动。代理人在评议过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

响应人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）                           电话：

日期：         年        月          日

附：

（法定代表人身份证复印件粘贴处）

（代理人身份证复印件粘贴处）

- 报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 预估数量 | 固定综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV电缆 | 35kV电缆敷设（不含电缆沟开挖、铺砂盖砖、电缆沟回填） | km | 1.66 |  |  |  |
| 2 | 35kV冷缩电缆终端（含测温装置） | 35kV冷缩电缆终端及附件安装 | 套 | 15 |  |  |  |
| 3 | 杆塔 | 35B10-SJ4-15型杆塔组立及附件安装 | 基 | 2 |  |  |  |
| 4 | 杆塔 | 35B10-SJ2-24型杆塔组立及附件安装 | 基 | 1 |  |  |  |
| 5 | 杆塔 | 35B10-SJ2-21型杆塔组立及附件安装 | 基 | 1 |  |  |  |
| 6 | 杆塔 | 1H3-SSDJC1_15型杆塔组立及附件安装 | 基 | 2 |  |  |  |
| 7 | 杆塔 | 1H3-SSDJC1_21型杆塔组立及附件安装 | 基 | 1 |  |  |  |
| 8 | 杆塔 | 1H3-SSDJC2_21型杆塔组立及附件安装 | 基 | 1 |  |  |  |
| 9 | 导线架设 | 导线架设及附件安装 | t | 12.1 |  |  |  |
| 10 | 导引光缆 | 导引光缆穿管埋地敷设及附件安装 | m | 1300 |  |  |  |
| 11 | 复合光缆地线 （避雷线） | 复合光缆地线敷设 及附件安装 | m | 2629 |  |  |  |
| 12 | 双联耐张复合 绝缘子串 | 双联耐张复合 绝缘子串安装 | 套 | 90 |  |  |  |
| 13 | 跳线复合绝缘子串 | 跳线复合绝缘子串安装 | 套 | 24 |  |  |  |
| 14 | 复合支柱绝缘子 | 复合支柱绝缘子安装 | 套 | 24 |  |  |  |
| 15 | 防振锤 | 防振锤安装 | 个 | 108 |  |  |  |
| 16 | 导线接续管 | 导线接续管安装 | 个 | 15 |  |  |  |
| 17 | 避雷器(配计数器) | YH10WZ-51/134型避雷器及附件安装 | 只 | 12 |  |  |  |
| 18 | 避雷器(配计数器) | YH10WX-51/134型避雷器及附件安装 | 只 | 18 |  |  |  |
| 19 | 35kV冷缩绝缘套管 | 35kV冷缩绝缘套管安装 | m | 200 |  |  |  |
| 20 | 电缆保护管 | 电缆保护管安装 | m | 40 |  |  |  |
| 21 | 光缆保护管 | 光缆保护管安装 | m | 16 |  |  |  |
| 22 | 地区协调及青苗补偿 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 大型机械配合 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |  | 50000 |  |

注：

- 此报价单适用于铁塔及架空集电线路工程劳务分包劳务分包项目；

本工程采用固定综合单价的分包方式，含税3%。固定综合单价应包含为完成分包范围所应包含的所有费用，包括涉及的所有人工费、需分包人提供的辅材费、所有材料的二次搬运费（包括但不限于从电力工程公司总部库房至施工现场的搬运以及施工完成后剩余材料退回电力工程公司总部所产生的费用）、小型机具机械使用费（进出场费）、施工期间施工交叉配合费、措施费、材料保管费、人员进出场费、各种损耗、各种人材机等涨价风险、分包人管理费、利润、规费、税金、保险等，为保证项目功能的完整性，固定综合单价包括但不限于以上费用。

- 响应人施工完成的集电线路必须达到完整且可直接投入运行的状态，严格遵循设计图纸、相关规范及质量标准。对于招标人材料表中未明确列出，但实为集电线路完整性、良好性能、稳定运行或品质提升所必需的任何材料或附件，均视为必要辅材，由响应人全权负责提供，并确保其费用已全面计入投标总价中。

- 甲方对本次工程中提供的机械台班作以下定量，乙方依照工程实际进度作出合理的安排施工进场，并负责机械进出场的各种措施费用，如台班数超出甲方定量或使用到甲方定量以外的机械器具因此产生所有费用赔偿由乙方自负，乙方不得以甲方提供机械定量不足为由影响工程进度，若造成工期延误，处罚按合同条款执行。

- ①甲方定量台班：汽车式起重机（25T）8个台班、汽车式起重机（80T）8个台班。

- ②一个台班为8个小时，不足4小时为半个台班，超过4个小时不足8个小时按1个台班计算，超过1个台班后按小时计算；

- ③台班有效时间从机械首次进入乙方指定区域开始算起，期间乙方更换施工区域所需的时间均计为使用台班时间。

- ④每次（或每项）机械使用乙方需提前两个工作日向甲方提交机械使用申请单，经甲方批准后由甲方按照申请指派机械到指定地点。

- 响应人需自行负责现场勘查，发包人仅提供土建完成的基础部分，发包人不承诺可以使用现有的施工用地及进出场道路，响应人所有的施工用地、进出场道路用地、所有措施的协调、赔偿等均由响应人自行负责，响应人报价时请充分考虑，确保其费用已全面计入投标总价中。

- 本项目组塔施工和集电线路需跨越包括但不限于河流、水塘、道路、高低压线路、桥、林木、作物、墓地等，报价时请充分考虑，尤其针对跨越墓地等涉及地方风俗习俗等协调、赔偿，响应方应在报价前详细勘查、走访，以上所有费用包含在报价中，不再另行计算费用。

- 在实际施工中若出现预估的劳务分部分项报价明细表没有的项目，最终结算以分包单位上报结算资料，承包单位审核后的价款为基础，整体下浮20%（不含主材）；

- 暂列金额使用在现场变更或现场增加的工程量（报价时暂列金额不得改变）。

报 价 人：  （报价人签章位置）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

- 资质证明文件

企业资质文件，业绩证明文件，施工组织设计等

建设工程廉洁互保协议

买方：（以下简称甲方） 江苏大屯电力工程有限责任公司

卖方：（以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条  甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条  甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或专业分包单位，合同另有约定除外。

第三条  乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条  甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条  乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条  本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条  本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方：（盖章）                               乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签章）               法定代表人或授权代表：（签章）

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

廉洁承诺书

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。

三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。

承诺方：

授权代表：

地址：

电话：

日期：        年    月    日